ZAŁĄCZNIK NR 3

Umowa została zawarta bez stosowania przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych na podstawie art. 4 pkt. 8 pzp.

UMOWA O PRACE PROJEKTOWE NR....................

zawarta w dniu ...................................... pomiędzy:

Wojewódzkim Szpitalem Zespolonym w Elblągu ul. Królewiecka 146, 82-300 Elbląg,

REGON nr 170745930 konto: Bank PKO BP S.A. O/Elbląg

Nr 76 1020 1752 0000 0602 0003 5063

NIP 578-25-17-492 KRS 0000003202

reprezentowanym przez:

mgr Elżbietę Gelert – Dyrektor

zwanym dalej ˝ Zamawiającym ˝,

a

................................................................................................................................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................

REGON nr ........................................ konto: Nr .............................................................

NIP ........................................ KRS .......................................................

reprezentowanym przez:

...........................................................................................

zwanym dalej ˝ Wykonawcą ˝

o następującej treści:

§ 1

1. Przedmiot umowy:

Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania:

„Wielobranżowy projekt budowlano-wykonawczego modernizacji i termomodernizacji obiektów Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Elblągu przy ul. Królewieckiej 146, zgodnie z wykonanymi audytami energetycznymi budynków, sieci cieplnej przesyłowej i źródła ciepła z uwzględnieniem zastosowania odnawialnych źródeł energii”.

2. Zakres przedmiotu zamówienia:

2.1. Dokumentacja projektowa obejmuje:

a) inwentaryzację obiektów i pomieszczeń przeznaczonych do modernizacji,

b) projekty budowlane, kosztorysy i projekty wykonawcze wraz z niezbędnymi uzgodnieniami i złożeniem projektu do Urzędu Nadzoru Budowlanego celem uzyskania pozwolenia na budowę:

- Projekt termomodernizacji budynku Kuchni i Pralni

Branża Architektoniczno-Konstrukcyjna

Branża Instalacyjna – Projekt regulacji hydraulicznej Instalacji c.o.

- Projekt termomodernizacji budynku Kotłowni ze zmiękczalnią

Branża Architektoniczno-Konstrukcyjna

Branża Instalacyjna – Projekt regulacji hydraulicznej Instalacji c.o.

- Projekt sieci cieplnej od budynku kotłowni do budynku głównego o długości  ok. 430 m :

- sieci c.o. z rur preizolowanych,

- sieci ciepłej wody użytkowej,

- sieci cyrkulacji,

- parociągu,

- kondensatu tłocznego,

- kondensatu opadowego,

4.  Projekt remontu istniejącego kanału przełazowego

Branża Architektoniczno-Konstrukcyjna

Branża Instalacyjna

Branża Elektryczna i AKPiA

- Projekt wymiany węzła cieplnego typu woda-woda i typu para-woda w budynku kotłowni na nowy wraz z wykorzystaniem energii odnawialnej w postaci pomp ciepła typu powietrze-woda na potrzeby przygotowania ciepłej wody użytkowej

Branża Architektoniczno-Konstrukcyjna

Branża Technologiczna,

Branża Elektryczna i AKPiA

- Studium Wykonalności Inwestycji

- Przedmiary Robót i Kosztorysy Inwestorskie

- Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót

Opis projektowanych instalacji we wszystkich branżach musi szczegółowo określać jakie elementy istniejących instalacji wewnętrznych będą wykorzystane do celów projektu i elementów nowoprojektowanych.

Projekt musi uwzględniać etapowanie robót w celu zapewnienia ciągłości pracy szpitala.

Projekt musi zawierać szczegółowe rozwiązania techniczne elementów wymienionych powyżej, rysunki szczegółów i detali.

W projekcie należy określić istotne parametry techniczne, jakościowe                          i eksploatacyjne warunkujące zastosowanie przez Wykonawcę robót budowlanych materiałów budowlanych i urządzeń – nie gorszych od założonych w dokumentacji projektowej (z zachowaniem konkurencyjności w świetle przepisów Prawa Zamówień Publicznych, tj. m.in. bez wskazywania znaków towarowych, patentów lub pochodzenia). W projekcie należy określić przykład materiałów wykończeniowych dla

poszczególnych pomieszczeń (tj. farb, glazury, terakoty i ich kolorystyka), przy czym ostateczna kolorystyka zostanie uzgodniona z Zamawiającym na etapie realizacji robót budowlanych na podstawie dostarczonych przez Wykonawcę wzorników.

c) zastępstwo inwestycyjne w zakresie uzyskania decyzji pozwolenia na budowę   (lub zgłoszenia w UM WAiPP).

d) Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót

e) Kosztorys inwestorski wraz z przedmiarem robót z oznaczeniami klasyfikacji robót wg. wspólnego słownika zamówień publicznych cpv.

f) Harmonogram wykonania i odbioru robót uwzględniający etapowanie robót w celu

zapewnienia ciągłości pracy szpitala.

g) Wyjaśnienie wątpliwości dotyczących projektu i zawartych w nim rozwiązań oraz

uzupełnienie szczegółów dokumentacji projektowej (wykonanie rysunków uzupełniających, detali bądź opisu technologii wykonania zawartych dokumentacji)

bez prawa do odrębnego wynagrodzenia.

Rysunki dodatkowe wykonane na życzenie Zamawiającego nie są objęte przedmiotem niniejszej Umowy.

h) Wykonawca zobowiązuje się do: poprawiania błędów projektowych, likwidacji

kolizji między branżami oraz wprowadzenie zmian nieistotnych do dokumentacji projektowej, bez dodatkowego wynagrodzenia.

e) Czuwanie by zakres wprowadzonych zmian nie spowodował zmiany zatwierdzonego projektu budowlanego wymagających uzyskania nowego pozwolenia

na budowę.

§2

1. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu umowy zgodnie                 z warunkami zamówienia, zasadami współczesnej wiedzy i kultury technicznej, obowiązującymi w tym zakresie przepisami oraz zgodnie z obowiązującymi normami.

2. Wykonawca dostarczy Zamawiającemu opracowanie określone w § 1 ust. 2.1       w formie papierowej w ilości 3 egzemplarzy oraz w formie elektronicznej. Forma elektroniczna powinna zawierać zarówno pliki z rozszerzeniem pdf, jak również pliki   z rozszerzeniami charakterystycznymi dla programów, w których została utworzona ich treść - pliki te powinny być dostępne do edycji. Z dokumentacją Wykonawca dostarczy Zamawiającemu oświadczenie, że została ona wykonana zgodnie              z umową, obwiązującymi przepisami oraz normami, i że zostaje wydana w stanie kompletnym z punktu widzenia celu, któremu ma służyć, a także z pisemnym oświadczeniem, że wykonany projekt nie narusza praw osób trzecich, a Wykonawcy przysługuje całość praw autorskich do tego projektu.

Wykonawca przenosi z dniem otrzymania wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu

umowy, autorskie prawa majątkowe dla powstałych w wyniku realizacji umowy projektów i opracowań na Zamawiającego na wszystkich polach eksploatacji.

3. Wykonawca wnosi zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości  5% wartości brutto określonej w §4 ust.1 przedmiotu umowy w kwocie: .....................zł. słownie: ............................................................................. złotych

4. Wnoszone zabezpieczenie gwarantuje zgodne z umową wykonanie usługi i służy do pokrycia roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy.

5. Zwrot zabezpieczenia należytego wykonania umowy nastąpi w terminie 30 dni    od dnia wykonania przedmiotu umowy, o którym mowa w §3 ust. 2 i uznaniu przez

Zamawiającego za należyte wykonanie.

§3

Terminy realizacji przedmiotu umowy:

Wykonawca zobowiązuje się prace wymienione w §1 wykonać w terminie:

1. Wykonawca zobowiązuje się wykonać dokumentacje

wyspecyfikowane w §1 ust.2 pkt. 2.1 w terminie ………….. (max. 5 miesięcy) licząc od dnia podpisania umowy. Potwierdzeniem wykonania będzie potwierdzenie złożenia wielobranżowego projektu w 4 egz. w UM WAiPP i protokolarne przekazanie 3 egz. Zamawiającemu. Wykonawca daje gwarancje uzyskania pozwolenia             na budowę w ustawowym terminie.

§4

Wynagrodzenie Wykonawcy:

1. Za wykonanie przedmiotu umowy określonego w §1 umowy strony ustalają

wynagrodzenie:

brutto ..................................zł

(słownie: .......................................................................................................................)

2. W tym Vat: ………………………………

§5

1. Strony dopuszczają zmiany umowy czasowe i trwałe w trakcie jej obowiązywania w formie pisemnego aneksu pod rygorem nieważności i pod warunkiem:

a) że zmiany te są korzystne dla Zamawiającego

b) strony dopuszczają zmiany umowy w zakresie obniżenia cen poszczególnych

elementów przedmiotu zamówienia

c) ilekroć jest to konieczne ze względu na zmianę powszechnie obowiązujących

przepisów prawa, np. zmian podatku VAT. W tym przypadku Zamawiającemu

przysługuje prawo rozwiązania umowy za 30 dniowym wypowiedzeniem.

2. W przypadku udokumentowanych zmian, o których mowa w ppkt. od a) do c), zostaną one uzgodnione i po zaakceptowaniu przez Zamawiającego wprowadzone aneksem do umowy.

3. Aneks zostanie sporządzony prze stronę zainteresowaną i przedstawiony              z co najmniej 7 dniowym wyprzedzeniem drugiej stronie do akceptacji.

§6

Warunki płatności:

1. Wypłata wynagrodzenia określonego w § 4 ust. 1. umowy może nastąpić po

dokonaniu protokolarnego przekazania i przejęcia dokumentacji bez uwag zgodnie   z §3 ust..1. umowy w 3 egz. przez Zamawiającego i udokumentowanego złożenia w 4 egz. w UM WAiPP na podstawie wystawionej przez Wykonawcę faktury VAT.

3. Strony ustalają termin płatności faktury wystawionej przez Wykonawcę w terminie 30 dni kalendarzowych od daty przyjęcia przez Zamawiającego.

4. Płatność wynagrodzenia z tytułu przyjętej przez Zamawiającego faktury VAT

odbędzie się przelewem na rachunek Wykonawcy.

§7

Gwarancje

Wykonawca udziela Zamawiającemu 36 miesięcznej gwarancji na wykonany i

przekazany przedmiot umowy w postaci projektów. Bieg gwarancji rozpoczyna się od

daty odbioru przedmiotu umowy tj. podpisanie przez obie strony protokołu zdawczo –

odbiorczego przedmiotu umowy określonego w § 1 ust. 2, pkt 2.1.

§8

Kary umowne

1. Wykonawca ma prawo naliczyć Zamawiającemu karę umowną w razie odstąpienia od umowy wskutek okoliczności, za które odpowiada Zamawiający – w wysokości   10 % wynagrodzenia umownego brutto.

2. W razie nieterminowej zapłaty faktury Wykonawca może naliczyć Zamawiającemu

odsetki nie wyższe niż ustawowe w skali roku.

3. Zamawiający ma prawo naliczyć Wykonawcy karę umowną w razie:

3.1. odstąpienia od umowy przez Zamawiającego wskutek okoliczności, za które odpowiada Wykonawca – w wysokości 10 % wynagrodzenia umownego brutto.

3.2. opóźnienia w wykonaniu przedmiotu umowy określonego w § 1 ust. 2 pkt. 2.1.,          w wysokości 0,5% wynagrodzenia umownego brutto za każdy dzień opóźnienia.

3.3. opóźnienia w usunięciu wad w wysokości 0,5% wynagrodzenia umownego za tę pracę, za każdy dzień opóźnienia, licząc od dnia uzgodnionego przez strony terminu usunięcia wad.

4. W przypadku, gdy kary umowne nie pokrywają szkody, Zamawiający może

dochodzić odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych.

§9

Wykonawca może powierzyć niektóre prace związane z wykonaniem przedmiotu umowy innej jednostce projektowej lub osobie, za której działalność lub zaniechanie ponosi pełną odpowiedzialność wobec Zamawiającego z tytułu zawartej umowy.

§10

1. Do kierowania pracami projektowymi stanowiącymi przedmiot umowy Wykonawca

wyznacza:…………………....................................................................

2. Jako koordynatora z zakresu realizacji obowiązków umownych Zamawiający

wyznacza:……………………………………………………………………

§11

1. Strony ustalają, że wierzytelności wynikające z niniejszej umowy nie podlegają cesji, przekazania, ani przyjęcia poręczenia

2. Faktura musi zawierać wzmiankę o zakazie cesji.

§12

Wszelkie spory mogące powstać w związku z niniejszą umową będą rozpatrywane przez Sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.

§13

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie odpowiednie przepisy:

- Kodeksu Cywilnego

- Ustawy Prawo budowlane.

§14

Integralną część umowy stanowi:

- Załącznik nr 1 – oferta Wykonawcy

- Załącznik nr 2 – zakres przedmiotu zamówienia

§15

Ewentualne spory wynikłe na tle niniejszej umowy podlegają rozpatrzeniu przez sąd

właściwy dla siedziby Zamawiającego.

§16

Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

ZAMAWIAJĄCY                                                           WYKONAWCA

....................................................                                 ...................................................