#### ZAŁĄCZNIK A-5

SZCZEGÓLNE WARUNKI REALIZACJI ZAMÓWIENIA

I. Przedmiot zamówienia realizowany będzie w ramach niżej oznaczonych 2 elementach:

Element I- wykonanie fundamentu pod nowa pralnico-wirówkę marki Favorit plus 1900 w pomieszczeniu pralni brudnej nr 48 w budynku „P+K”- Szczegółowy zakres merytoryczny przedmiotu zamówienia opisuje dokumentacja projektowa opracowana przez Biuro Projektowe Michał Barszczyński ul. Cicha 11 d 82-300 Elbląg stanowiąca załącznik do ogłoszenia zamówienia -/wymagany kierownik budowy/.

Element II- wykonanie wycięcia otworu w istniejącej ścianie, montażu nadproża stalowego z  dwóch ceowników walcowanych C 240 oraz montaż witryny aluminiowej w istn. pomieszczeniu nr 046- łącznik „E” na obiektach Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w  Elblągu  przy ul. Królewieckiej 146- ”- Szczegółowy zakres merytoryczny przedmiotu zamówienia opisuje dokumentacja projektowa opracowana przez Biuro Projektowe „ArchCom” Aneta Weichaus ul. Grunwaldzka 2 bud. B3/C      82-300 Elbląg stanowiąca załącznik do ogłoszenia zamówienia-/wymagany kierownik robót/.

TERMINY REALIZACJI PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Czasokres realizacji przedmiotu umowy określa się terminami:

- ROZPOCZĘCIE - od dnia podpisania nn. Umowy

- ZAKOŃCZENIE - do dnia 27 marca 2015 r. – przy czym za termin zakończenia całego przedmiotu umowy uznawać się datę protokolarnego odbioru końcowego.

- Przedmiot zamówienia musi być realizowany w sposób gwarantujący: nieprzerwaną, bezpieczną i efektywną pracę całego zakładu Zamawiającego, jak i jego wydzielonej funkcjonalnie części poddawanej bezpośrednio procesowi budowlanemu.

- Warunki bezpiecznego i efektywnego funkcjonowania zakładu Zamawiającego stanowią determinantę organizacji i prowadzenia procesu budowlanego związanego z realizacją przedsięwzięcia – i tak w szczególności wymaga się od Wykonawcy utrzymania w stanie efektywności użytkowej wszystkich elementów budowlanych, urządzeń, instalacji i sieci gwarantujących odpowiednie: warunki komunikacji, pracy i świadczenia usług, bezpieczeństwo przeciwpożarowe oraz warunki organizacyjne i techniczno-technologiczne statutowej działalności zakładu we wszystkich jego obiektach, które na ten czas stanowić będą bazę funkcjonalną terenu budowy.

- Cały personel pracowniczy Wykonawcy i jego podwykonawców zaangażowany w realizację przedmiotu zamówienia na terenie budowy podlega obowiązkowemu szkoleniu BHP przez służby Zamawiającego (Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Elblągu). Brak takiego przeszkolenia nie uprawnia osoby z personelu Wykonawcy oraz jego podwykonawców do przebywania i pracy na terenie budowy.

- Cały personel pracowniczy Wykonawcy i jego podwykonawców zaangażowany w realizację przedmiotu zamówienia na terenie budowy podlega organizacyjno-porządkowym reżimom regulaminowym Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Elblągu – czego wyrazem będzie stosowna akceptacja zapisów regulaminowych instytucji Zamawiającego przez osoby reprezentujące Wykonawcę na budowie i sprawujące samodzielne funkcje w budownictwie.

- Bezpośrednim przedstawicielem Zamawiającego koordynatorem procesu inwestycyjnego, sprawującym jednocześnie nadzór nad zachowaniem reżimów organizacyjno-porządkowych na terenie czynnego zakładu Zamawiającego jest pan Michał Marciniak – Kierownik Działu Technicznego WSzZ w Elblągu (tel. kontaktowy:55/ 239-56-96).

- Wszystkie czynności Wykonawcy związane z zapewnieniem warunków bezpiecznego i efektywnego funkcjonowania zakładu Zamawiającego poddawanego procesowi budowlanemu – Wykonawca wykona własnym staraniem i na własny koszt – przy czym wymiar tych kosztów powinien zostać uwzględniony przez Wykonawcę w jego ofercie cenowej w kosztach ogólnych robót budowlanych.

- Powyższe dotyczy zapewnienia wszelkich warunków, w tym m. innymi przy realizacji Elementu I, II - w tym wykonania szczelnych /pyłowo/ i stabilnych ścian wygrodzenia obszarów w których będą prowadzone roboty budowlane w sposób umożliwiający nieprzerwana pracę pralni szpitalnej oraz nie ograniczając komunikacji korytarzami przyległymi do w/w pomieszczeń w sposób uzgodniony z Zamawiającym i przez niego zaakceptowany.

- Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia:

- profesjonalnej obsługi geodezyjnej – wg potrzeb, m. in. w zakresie:

- geodezyjnego wytyczenia fundamentu

- w uzgodnieniu z kierownictwem budowy/robót i koordynatorem projektu:

- bieżącej kontroli lokalizacji i rozmiarów wznoszonych elementów

- inwentaryzacji nowo wybudowanych obiektów - w tym sporządzenie operatu  inwentaryzacji geodezyjnej przeznaczonego dla Zamawiającego.

- profesjonalnej obsługi geotechnicznej – według potrzeb, m. in. w zakresie:

- badania modułów odkształceń elementów konstrukcyjnych obiektu

- określania stopnia zagęszczenia gruntów rodzimych oraz wskaźnika zagęszczenia gruntów nasypowych, budowlanych (podsypki, zasypki, osypki)

- badań laboratoryjnych pobranych prób gruntu i wód gruntowych

- odbiorów wykopów fundamentowych

- badania podłoża gruntowego

- określania nośności gruntów rodzimych i nasypowych (budowlanych)

- kontrolnych badań zgodności zakładanych warunków gruntowo – wodnych z etapu projektowania inwestycji z faktycznymi warunkami występującymi w momencie prowadzenia robót budowlanych

- innych fachowych czynności tego rodzaju wskazanych przez Zamawiającego i/lub nadzór inwestorski, a wymaganych ze względu na potrzeby efektywnego osiągnięcia celu inwestycji.

Koszty profesjonalnej obsługi geodezyjnej i geotechnicznej poniesie Wykonawca – przy czym wymiar tych kosztów powinien zostać uwzględniony przez Wykonawcę w jego ofercie cenowej w kosztach ogólnych robót budowlanych.

- Zasady postępowania z materiałami z rozbiórki, w tym z materiałami, które mogą stanowić surowiec wtórny, Wykonawca każdorazowo uzgadniał będzie na piśmie z przedstawicielem Zamawiającego oznaczonym w pkt.6.

- Gruz i pozostałe odpady budowlane zostaną utylizowane na koszt własny Wykonawcy z zachowaniem zasady segregacji– miejsce ustawienia kontenerów zostanie wskazane przez Zamawiającego.

- W terminie do 4 dni kalendarzowych od daty umowy Wykonawca w uzgodnieniu ze wszystkimi uczestnikami procesu budowlanego sporządzi „Harmonogram realizacji zamówienia” i przedłoży celem akceptacji Zamawiającemu.

Wykonawca zobowiązany jest do bieżącego, bezzwłocznego aktualizowania harmonogramu realizacji zamówienia dostosowując go do bieżących uwarunkowań procesu budowlanego oraz wymagań Zamawiającego.

Przedmiotowy harmonogram musi być dostosowany do możliwości zachowania odpowiednich warunków funkcjonowania Szpitala, w tym m. innymi komfortu cieplnego – wyeliminowanie wpływu niskich temperatur na korzystanie z pomieszczeń bezpośrednio poddawanych procesowi budowlanemu i sąsiadujących z nimi.

- Zamawiający informuje, że załączone w ogłoszeniu zamówienia przedmiary robót stanowią materiał pomocniczy do wyceny oferty i tym samym wynagrodzenia ryczałtowego za wykonanie dzieła stanowiącego przedmiot zamówienia.

WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące:

- przygotowanie oferty na załączonym formularzu załącznik A-1

- posiadania wiedzy i doświadczenia;

Warunkiem udziału w postępowaniu jest wykonanie w sposób należyty, zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowe ukończenie w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie:

  - jednej ( roboty budowlanej polegającej na wykonaniu samodzielnego fundamentu bezpośredniego****** lokalizowanego wewnątrz użytkowanego obiektu budowlanego i posadowionego poniżej 1,5 m od poziomu posadzki najniższej kondygnacji nadziemnej tego obiektu (np. fundament pod maszyny, windy, suwnice itp.).

gdzie:

| * | budynek mieszkalny wielorodzinny - budynek mieszkalny zawierający więcej niż 4 mieszkania |
| --- | --- |
| ** | budynek zamieszkania zbiorowego - zgodnie z §3 pkt.5) Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie |
| *** | budynek użyteczności publicznej - zgodnie z §3 pkt.6) Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie |
| **** | powierzchnia zabudowy – zgodnie z PN-ISO 9836:1997 „Właściwości użytkowe i obliczeniowe wskaźników powierzchniowych i kubaturowych” |
| ***** | kondygnacja nadziemna – zgodnie z §3 pkt.18) Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie |
| ****** | samodzielny fundament bezpośredni – fundament pod wydzieloną część obiektu budowlanego / budowli przekazujący obciążenie bezpośrednio na grunt |

- oceny spełniania tego warunku Zamawiający dokona na podstawie oświadczenia wymienionego w załączniku - A-2 ogłoszenia zamówienia oraz dokumentów potwierdzających spełnienie warunku

- dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;

Warunkiem udziału w postępowaniu jest dysponowanie osobą do realizacji czynności określonych nn. zamówieniem, a mianowicie:

- kierownika budowy, posiadającego:

- wykształcenie wyższe

- uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno-budowlanej

- minimum 5-letnie doświadczenie zawodowe liczone od dnia uzyskania uprawnień budowlanych j/w określonych

- doświadczenie w pełnieniu funkcji kierownika budowy przy realizacji co najmniej 1 samodzielnego fundamentu bezpośredniego lokalizowanego wewnątrz użytkowanego obiektu budowlanego i posadowionego poniżej 1,5 m od poziomu posadzki najniższej kondygnacji nadziemnej tego obiektu (np. fundament pod maszyny, windy, suwnice itp.).

- oceny spełniania tego warunku Zamawiający dokona na podstawie oświadczenia wymienionego w załączniku A-3 do ogłoszenia zamówienia, załączonych kopi uprawnień budowlanych, aktualnego zaświadczenia potwierdzającego aktualną opłatę ubezpieczenia odpowiedzialności OC –wydane przez Polską Izbę Inżynierów Budownictwa.

- zapoznają się ze wzorem umowy oraz dokonają jej akceptacji -załącznik A-4 do ogłoszenia zamówienia

- zapoznają się ze szczegółowymi warunkami realizacji zamówienia oraz dokonają ich akceptacji -załącznik A-5 do ogłoszenia zamówienia

.....................................

Miejscowość, data

……..................................................................................

imię, nazwisko, podpis i pieczątka lub czytelny podpis osoby uprawnionej/

osób uprawnionych do reprezentowania Wykonawcy/Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia