Załącznik nr 2

Opis przedmiotu zamówienia.

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych wraz z dostawą i montażem urządzeń polegających na:

Remoncie i modernizacji pomieszczeń Zakładu Patomorfologii Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Elblągu

zgodnie z projektem budowlanym i wykonawczym opracowanym przez ADB- Pracownię Architektoniczną Anna Derecka-Barszczyńska.

Modernizacji i przebudowie podlegać będą w szczególności pomieszczenia nr 1/10 kostnica i 1/27 agregatornia.

W skład robót wchodzą:

· Roboty przygotowawcze i rozbiórkowe

· Roboty murowe

· Posadzki

· Stolarka drzwiowa i okienna

· Roboty malarskie

· Instalacje wod.-kan.

· Instalacje C.O.

· Wentylacja mechaniczna

· Instalacje elektryczne

Zakres i kolejność robót .

Zakres robót obejmuje następujące roboty przygotowawcze i rozbiórkowe i budowlane:

- Wykonanie obudowy z drzwiami 2-skrzydłowymi chłodni tymczasowej kontenerowej od strony rampy z zasilaniem elektrycznym i oświetleniem oraz pochylnią dojazdową.

- Wykonanie drzwi komunikacyjnych z obudowanej rampy do Sali Sekcyjnej .

- Wydzielenie i zabezpieczenie przed pyleniem pomieszczeń nr.1/11 kostnicy i 1/9 Sali

sekcyjnej.

- Demontaż wyposażenia chłodniczego, sanitarnego, wszystkich instalacji elektrycznych, rozbiórka drzwi i posadzek z warstwami, okładzin ścian ceglanych z płytkami ceramicznymi.

- Rozbiórka istniejących agregatów chłodniczych i instalacji elektrycznych w pomieszczeniu 1/27

- Osuszenie zawilgoceń i dezynfekcja ścian i stropu pod kostnicą.

- Przebudowa instalacji wod - kan i budowa wentylacji mechanicznej wywiewno – nawiewnej oraz instalacji elektrycznych.

- Wykonanie robót wykończeniowych wykładzin ściennych i malowania pomieszczeń

- Wykonanie posadzek z żywicy i biały montaż wyposażenia sanitarnego.

- Montaż aparatury i wyposażenia, wykonanie niezbędnych pomiarów i testów – odbiór chłodni.

- Rozbiórka obudowy, utylizacja odpadów, odzysk części materiałów z obudowy, przywrócenie stanu pierwotnego dróg, chodników.

UWAGA ! Wykonawca nie instaluje i nie demontuje chłodni tymczasowej. Zrobi to dostawca zabudowy chłodniczej.

Aby spełnić warunki udziału w postępowaniu należy wypełnić poniższe załączniki.

Ofertę w zamkniętej kopercie opisanej: „Oferta na remont i modernizację pomieszczeń Zakładu Patomorfologii WSZ” należy złożyć w Sekretariacie WSZ w Elblągu pok. 044 do dnia 16.06.2016 r. godz. 10:00.

Otwarcie ofert nastąpi w tym samym dniu o godz. 11:00 w pokoju nr 067 Sekcja Inwestycji i Remontów.

Okres związania ofertą  - 30 dni.

Załącznik nr 1 Oferta Wykonawcy

WYKAZ OSÓB

KTÓRE BĘDĄ UCZESTNICZYĆ W WYKONANIU ZAMÓWIENIA W CELU OCENY SPEŁNIENIA WARUNKU UDZIAŁU dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonywania zamówienia

OSOBA UPRAWNIONA DO KIEROWANIA ROBOTAMI BUDOWLANYMI – KIEROWNIK BUDOWY

1. KIEROWNIK BUDOWY – uprawnienia budowlane w specjalności konstrukcyjno-budowlanej, uprawnienia do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie

| TYTUŁ ZAWODOWY IMIĘ I NAZWISKO PRZEWIDYWANA FUNKCJA | OKRES DOŚWIADCZENIA ZAWODOWEGO licząc od daty uzyskania uprawnień do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie [lata] |  | UPRAWNIENIA BUDOWLANE | Uprawnienia do samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie | Kwalifikacje w zakresie dozoru „D” grupa 1 |  | Wykształcenie |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | SPECJALNOŚĆ I ZAKRES UPRAWNIEŃ BUDOWLANYCH | NR I DATA DECYZJI NAZWA ORGANU WYDAJĄCEGO DECYZJĘ | NR I DATA DECYZJI NAZWA ORGANU WYDAJĄCEGO DECYZJĘ | NR I DATA DECYZJI NAZWA ORGANU WYDAJĄCEGO DECYZJĘ | IDENTYFIKACJA PRZYNALEŻNOŚCI DO SAMORZĄDU ZAWODOWEGO NAZWA OIIB i NR EWIDENCYJNY | Rodzaj wykształcenia | Potwierdzenie dysponowania osobą *niewłaściwe skreślić |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |

|  |  |  |  |  |  |  |  | dysponuję / będę dysponował* |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

..................................

data, podpis Wykonawcy lub

upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy

WYKAZ OSÓB

KTÓRE BĘDĄ UCZESTNICZYĆ W WYKONANIU ZAMÓWIENIA W CELU OCENY SPEŁNIENIA WARUNKU UDZIAŁU dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonywania zamówienia

OSOBA UPRAWNIONA DO KIEROWANIA ROBOTAMI BUDOWLANYMI – KIEROWNIK BUDOWY

1. KIEROWNIK BUDOWY – uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych, uprawnienia do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie

| TYTUŁ ZAWODOWY IMIĘ I NAZWISKO PRZEWIDYWANA FUNKCJA | OKRES DOŚWIADCZENIA ZAWODOWEGO licząc od daty uzyskania uprawnień do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie [lata] |  | UPRAWNIENIA BUDOWLANE | Uprawnienia do samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie | Kwalifikacje w zakresie dozoru „D” grupa 1 |  | Wykształcenie |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | SPECJALNOŚĆ I ZAKRES UPRAWNIEŃ BUDOWLANYCH | NR I DATA DECYZJI NAZWA ORGANU WYDAJĄCEGO DECYZJĘ | NR I DATA DECYZJI NAZWA ORGANU WYDAJĄCEGO DECYZJĘ | NR I DATA DECYZJI NAZWA ORGANU WYDAJĄCEGO DECYZJĘ | IDENTYFIKACJA PRZYNALEŻNOŚCI DO SAMORZĄDU ZAWODOWEGO NAZWA OIIB i NR EWIDENCYJNY | Rodzaj wykształcenia | Potwierdzenie dysponowania osobą *niewłaściwe skreślić |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |

|  |  |  |  |  |  |  |  | dysponuję / będę dysponował* |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

.......................................................

data, podpis Wykonawcy lub

upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy

WYKAZ OSÓB

KTÓRE BĘDĄ UCZESTNICZYĆ W WYKONANIU ZAMÓWIENIA W CELU OCENY SPEŁNIENIA WARUNKU UDZIAŁU dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonywania zamówienia

OSOBA UPRAWNIONA DO KIEROWANIA ROBOTAMI BUDOWLANYMI – KIEROWNIK BUDOWY

1. KIEROWNIK BUDOWY – uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektrotechnicznych, uprawnienia do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie

| TYTUŁ ZAWODOWY IMIĘ I NAZWISKO PRZEWIDYWANA FUNKCJA | OKRES DOŚWIADCZENIA ZAWODOWEGO licząc od daty uzyskania uprawnień do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie [lata] |  | UPRAWNIENIA BUDOWLANE | Uprawnienia do samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie | Kwalifikacje w zakresie dozoru „D” grupa 1 |  | Wykształcenie |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | SPECJALNOŚĆ I ZAKRES UPRAWNIEŃ BUDOWLANYCH | NR I DATA DECYZJI NAZWA ORGANU WYDAJĄCEGO DECYZJĘ | NR I DATA DECYZJI NAZWA ORGANU WYDAJĄCEGO DECYZJĘ | NR I DATA DECYZJI NAZWA ORGANU WYDAJĄCEGO DECYZJĘ | IDENTYFIKACJA PRZYNALEŻNOŚCI DO SAMORZĄDU ZAWODOWEGO NAZWA OIIB i NR EWIDENCYJNY | Rodzaj wykształcenia | Potwierdzenie dysponowania osobą *niewłaściwe skreślić |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |

|  |  |  |  |  |  |  |  | dysponuję / będę dysponował* |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

.......................................................

data, podpis Wykonawcy lub

upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy

## Oświadczenie Wykonawcy potwierdzające posiadanie wymaganych uprawnień przez osoby, które będą brały udział w wykonaniu zamówienia.

Oświadczam..................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................................

(pełna nazwa i adres Wykonawcy)

że wszystkie osoby które będą brały udział w realizacji zamówienia na roboty budowlane w zakresie wykonania zadania pn. Remont i modernizacja pomieszczeń Zakładu Patomorfologii Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Elblągu przedstawione w „Wykazie osób które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia” - posiadają wymagane uprawnienia.

.....................................................

data, podpis Wykonawcy

## W przypadku wybrania mojej oferty zobowiązuję się do podpisania umowy oraz wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z zawartą umową i dokumentacją projektową za cenę ryczałtową: netto ……………………………… zł plus Vat …………………..= ……………. brutto.

.......................................................

data, podpis Wykonawcy lub

upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy