Załącznik nr 9 do SIWZ      (wzór)

UMOWA NA ROBOTY BUDOWLANE NR 24/2017

zawarta w dniu ............................................ r. pomiędzy:

Wojewódzki Szpital Zespolony w Elblągu

ul. Królewiecka 146

82-300 Elbląg

Regon: nr 170745930                    konto: Bank PKO BP S.A. O/Elbląg

nr: 76 1020 1752 0000 0602 0003 5063

NIP: 578-25-17-492	              KRS: 0000003202

reprezentowanym przez:

- mgr Elżbietę Gelert – Dyrektor

- mgr Grażynę Sokołowską – Główny Księgowy

zwanym dalej Zamawiającym lub W.Sz.Z.

a wyłonioną w trybie przetargu nieograniczonego

…………………………….

……………………………

……………………………

REGON: …………………

NIP: ……………………..

KRS: ……………………

konto nr: ……………….

reprezentowaną przez:

1. .....................................

2. ………………………..

zwaną dalej Wykonawcą

§1

PRZEDMIOT I ZAKRES ZAMÓWIENIA

- Przedmiotem niniejszej umowy są roboty budowlane polegające na wykonaniu prac remontowych: sal chorych, łazienek, gabinetów zabiegowych, korytarzy, klatek schodowych w budynku Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Elblągu przy ul. Królewieckiej 146.

- Zakres oraz rodzaj prac remontowych został określony w przedmiarze robót stanowiącym Załącznik nr 2 do SIWZ, który stanowi załącznik do niniejszej umowy. Podane w Załączniku cenowym ilości mają charakter szacunkowy i nie stanowią ze strony Zamawiającego zobowiązania do wykonania robót w podanych ilościach.

- Wykonawca wykona prace remontowe stosując każdorazowo materiały budowlane, których wymagane  parametry graniczne przedstawiono odpowiednio w Załącznikach od nr 2A do nr 2H do SIWZ.

- Wykonawca zobowiązany jest po podpisaniu umowy do dostarczenia Zamawiającemu  wzornika zaaferowanych w ofercie farb, płytek i tynków mozaikowych (wzornik trwale spięty z  tzw. próbkami  i nazwami kolorów).

§2

TERMINY REALIZACJI PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Umowa niniejsza zostaje zawarta na okres 24 miesięcy od ……………..……….. r. do ……….……….…..….. r.,  nie dłużej jednak niż na okres wyczerpania się wartości umowy o której mowa w § 10.

§3

WARUNKI WYKONANIA ROBÓT BUDOWLANYCH

    - Wykonawca będzie wykonywał prace remontowo-budowlane sukcesywnie w okresie 24 miesięcy, licząc od dnia podpisania umowy, etapami każdorazowo na podstawie odzielnego zlecenia przez Zamawiającego.

    - Wykonawca w ciągu 5 dni od dnia zlecenia przez Zamawiającego przystąpi do  wykonania danego etapu zamówienia: dokona wizji lokalnej oraz obmiarów robót we

wskazanej lokalizacji na terenie obiektów szpitala i dostarczy Zamawiającemu kalkulacje ceny sporządzoną przy zachowaniu cen jednostkowych określonych w ofercie przetargowej (w kalkulacji przedstawionej w Załączniku nr 2 do SIWZ, uwzględniającej ceny jednostkowe i czynniki cenotwórcze), która określi wartość robót niezbędnych do wykonania w zgłoszonym danym etapie zamówienia oraz poda termin wykonania tego etapu zamówienia wyliczony dla poszczególnych zadań na podstawie nakładów roboczo-godzinowych zawartych w KNR-ach przy założeniu: 8 godzin pracy dziennie, roboty realizowane w dni robocze, przy zaokrągleniu w górę do pełnego dnia – do zaakceptowania przez Zamawiającego oraz uzgodni z Zamawiającym/ użytkownikiem kolorystykę  płytek /wzoru, kolor malowania.

    - Podstawą do rozpoczęcia realizacji etapu zamówienia przez Wykonawcę będzie spisanie przez obie strony protokołu przekazania pomieszczeń do remontu w uzgodnionym terminie.

    - Wykonawca nie może odmówić realizacji części zamówienia/ etapu w terminie wskazanym przez Zamawiającego, jeżeli został on wyznaczony przez Zamawiającego nie mniej niż 3 tygodnie wcześniej od daty wskazanej na wymagane rozpoczęcie robot/ przekazanie pomieszczeń do remontu.

    - Wszelkie roboty zanikowe Wykonawca zobowiązany jest zgłosić Zamawiającemu do odbioru w terminie 2 dni przed ich zakryciem.

    - Prace objęte zamówieniem ze względu na sąsiedztwo czynnych oddziałów tj. w sąsiedztwie pomieszczeń o zwiększonych wymogach higieniczno-sanitarnych, mają być prowadzone przy ich pełnym wydzieleniu od reszty otoczenia (poprzez np. tymczasowe skuteczne wykonanie przez Wykonawcę i na jego koszt przegród/ przesłon pochłaniających i zatrzymujących pył budowlany lub innych zabezpieczeń hamujących rozprzestrzenianie się pyłu budowlanego).

    - Gruz i inne odpady budowlane powstałe w trakcie wykonywania robót Wykonawca własnym staraniem na bieżąco będzie usuwać z obiektu szpitala (w sposób minimalizujący rozprzestrzenianie zanieczyszczeń np. w zamkniętych, osłoniętych pojemnikach, ewentualnie z zastosowaniem zewnętrznych „rękawów” z zabezpieczeniem elewacji)  do kontenerów dostarczonych na koszt własny (Wykonawcy) w miejsca wskazane i udostępnione przez Zamawiającego.

    - Kontener z gruzem Wykonawca zobowiązany jest na własny koszt zabezpieczyć folią lub innym skutecznym materiałem przed rozpylaniem i rozrzucaniem przez wiatr zanieczyszczeń.

    - Koszt wywozu oraz utylizacji odpadów, o których mowa w ust. 7 ponosi  Wykonawca.

    - Każdy pojedynczy etap zamówienia traktowany będzie jako niezależne zadanie wymagające każdorazowo oddzielnego zlecenia/ zgłoszenia przez Zamawiającego, kalkulacji kosztu etapu, uzgodnienia terminu realizacji i kolorystyki, przekazania pomieszczeń do remontu, przeprowadzenia odbioru technicznego - bez uwag oraz wystawienia faktury za dany etap.

    - Wykonawca gwarantuje wykonanie niezbędnych etapów robot w ramach całości kwoty wynagrodzenia umownego przy zachowaniu cen jednostkowych podanych w ofercie przetargowej.

    - Zamówienie realizowane będzie zgodnie z obowiązującym Prawem Budowlanym, Polską  Normą oraz przepisami resortowymi  i przepisami BHP.

§4

UBEZPIECZENIE WYKONAWCY ROBÓT

Wykonawca Robót zobowiązany jest do posiadania polisy ubezpieczenia w zakresie odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej działalności na minimalną kwotę ubezpieczenia 100.000,00 zł.  Polisa ta będzie odnawialna przez cały okres przewidziany na wykonanie prac objętych Umową pod rygorem kary umownej wskazanej w §11 Umowy.

§5

WARUNKI SZCZEGÓLNE PRZY REALIZACJI PRAC BUDOWLANYCH

1.    Wykonawca zobowiązany jest przestrzegać poniższych warunków realizacji prac 
            remontowo-budowlanych.

2. 	Prace budowlane należy prowadzić zgodnie z obowiązującymi przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu robót budowlanych. Wykonawca musi zapewnić kierownictwo budowy, siłę roboczą, materiały, sprzęt i inne urządzenia oraz wszystkie przedmioty niezbędne do wykonania robót.

3. 	Ponadto wszystkie prace powinny być prowadzone z zachowaniem ostrożności, w sposób zapewniający bezpieczeństwo budynków szpitala i urządzeń oraz właściwe warunki eksploatacyjne dla obiektów i obszarów zlokalizowanych z sąsiedztwie prowadzonych robót.

4.	Z uwagi na fakt, że Zamawiający musi zapewnić ciągłość udzielania świadczeń zdrowotnych w remontowanym obiekcie, Zamawiający zastrzega, iż wszystkie prace hałaśliwe i uciążliwe muszą być prowadzone w taki sposób, aby nie zakłócały pracy Zamawiającego.

5. 	Prace wymagające używania sprzętu głośno pracującego i inne szczególnie uciążliwe dla toczenia np. roboty związane z rozbiórką okładzin z płytek/ glazury i terakoty w czynnym szpitalu będą prowadzone wyłącznie w czasie dnia w godzinach od 10.00. do 18.00 od poniedziałku do soboty lub wg indywidualnych uzgodnień z użytkownikiem/ Zamawiającym.

6. 	Wykonywanie prac nie powodujących hałasu może odbywać się w godzinach od 8.00 do 20.00 od poniedziałku do soboty lub wg indywidualnych uzgodnień z  użytkownikiem/ Zamawiającym.

7.     Wykonawca Robót, jako wytwarzający odpady zobowiązany jest do przestrzegania przepisów prawnych wynikających z następujących ustaw: ustawy z dnia 27.04.2001r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U. z 2013r. poz. 1232 ze zm.); Ustawy z dnia 14.12.2012r o odpadach (Dz. U. Z 2013r poz. 21 ze zm.). Wszystkie materiały powstałe i pozostałe w wyniku rozbiórek, które można w jakikolwiek sposób odzyskać lub zbyć, np. złom, kable, stanowić będą własność Zamawiającego i od jego decyzji zależy, czy zatrzyma te materiały. Wykonawca Robót  zobowiązany jest do przechowania tych materiałów i w razie decyzji o nie zatrzymywaniu ich przez Zamawiającego do ich wywiezienia i utylizacji na własny koszt. Wykonawca Robót zobowiązany jest do wywiezienia na swój koszt pozostałych odpadów, gruzu, materiałów pochodzących z prowadzonych w ramach robót na legalne wysypisko lub do utylizacji i dostarczenia Zamawiającemu dokumentów potwierdzających dokonanie tych czynności. Wykonawca Robót musi posiadać dokumenty potwierdzające przyjęcie odpadów przez składowiska i dokonanie stosownych opłat.  Zamawiający jest uprawniony do żądania przekazania kopii stosownych dokumentów.

8.      Wykonawca Robót zobowiązany jest na własny koszt dokonywać napraw uszkodzeń powierzchni podłóg ścian i sufitów (w szczególności ciągów komunikacyjnych, itp.) powstałych w wyniku prowadzenia wszelkich działań związanych z realizacją przedmiotu zamówienia (m.in. w skutek wykonywanych robót, dostaw, transportu, rozładunku, itp.) podczas całego okresu trwania robót.

§6

MATERIAŁY I WYROBY

- Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy z materiałów własnych.

- Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia i wbudowania materiałów i wyrobów nowych. Wykonawca nie ma prawa wbudowywać materiałów sklasyfikowanych jako pozaklasowe lub pozagatunkowe.

- Wszystkie materiały i wyroby przewidziane do realizacji przedmiotu umowy powinny odpowiadać wymogom przewidzianym przepisami prawa polskiego, a w tym:

- winny być dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie na zasadach określonych w art. 10 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane;

- winny odpowiadać co do jakości wymaganiom określonym Ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych.

- Wybrane materiały i wyroby przewidziane do realizacji przedmiotu umowy powinny odpowiadać wymaganiom określonym w Załącznikach nr 2A-2H do SIWZ stanowiące integralna część przedmiotu umowy.

- Wykonawca zobowiązany jest, w trakcie realizacji przedmiotu zamówienia kompletować na bieżąco wszelkie wymagane prawem świadectwa dopuszczenia wbudowanych materiałów i wyrobów do stosowania w budownictwie oraz udostępniać je do wglądu, na życzenie Zamawiającemu.

§7

WARUNKI GWARANCJI

- Strony ustalają, że odpowiedzialność Wykonawcy z tytułu:

a) gwarancji za wady w odniesieniu do wykonanych robót wynosi .............. miesięcy   
    (48 miesięcy/ 72 miesiące/ 96 miesięcy);

b) rękojmi za wady w odniesieniu do wykonanych robót wynosi 60 miesięcy.

2.  Wykonawca robót jest odpowiedzialny względem Zamawiającego z tytułu rękojmi i gwarancji za wady fizyczne robót, stwierdzone w toku czynności odbiorowych i powstałe w okresie gwarancyjnym.

3. Wykonawca Robót zobowiązuje się do bezpłatnego usunięcia usterki, wady bądź nieprawidłowości zgłoszonej w ramach gwarancji i rękojmi  – w okresie do 7 dni roboczych od daty powiadomienia o niej Wykonawcy Robót, przy czym Zamawiający zastrzega sobie możliwość skrócenia tego okresu w przypadku tematów pilnych zagrażających bezpieczeństwu życia, zdrowia, mienia.

4.  W przypadku braku możliwości usunięcia usterki, wady bądź nieprawidłowości w okresie do 7 dni roboczych od daty powiadomienia Wykonawcy Robót o jej wystąpieniu – w sytuacjach uzasadnionych dopuszcza się możliwość wydłużenia tego terminu (po wcześniejszym uzgodnieniu z Zamawiającym), przy czym każdorazowe uzgodnienie innego dłuższego okresu usunięcia usterek, wad bądź nieprawidłowości musi nastąpić przed upływem obowiązującego terminu wyznaczonego na naprawę gwarancyjną w przeciwnym razie zgłoszenie uważane będzie za uznane w całości zgodnie z żądaniem Zamawiającego.

5. Po odbiorze robót związanych z usunięciem wad z tytułu gwarancji okres gwarancji ulegnie przedłużeniu o okres liczony od pierwszego dnia po upływie okresu wyznaczonego przez Zamawiającego na usunięcie usterki, wady bądź nieprawidłowości do momentu jej usunięcia.

6.  Roszczenia z tytułu gwarancji lub rękojmi mogą być dochodzone po upływie terminów, jeżeli Zamawiający zgłosi Wykonawcy istnienie wady w okresie gwarancji lub rękojmi.

7.  W przypadku nie usunięcia przez Wykonawcę Robót wad i usterek w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie, Zamawiający ma prawo do opłacenia zastępczego wykonania robót, związanych z usunięciem tych wad i usterek na koszt Wykonawcy.

8. O wykryciu wady w okresie gwarancji Zamawiający jest obowiązany zawiadomić Wykonawcę na piśmie w terminie 7 dni od dnia jej ujawnienia.

9.   Wykonawca Robót powinien udzielić odpowiedzi pisemnej na przedłożoną reklamację:

- niezwłocznie, jeżeli skutki ujawnionej wady zagrażają bezpieczeństwu życia, zdrowia, mienia,

- w innych przypadkach w ciągu 5 dni.

Po bezskutecznym upływie ww. terminów reklamacja uważana będzie za uznaną w 
      całości zgodnie z żądaniem Zamawiającego.

10. Gwarancja będzie obejmowała wszystkie wykonane roboty remontowo-budowlane.

§8

ODBIÓR  ROBÓT BUDOWLANYCH

Odbiór robót:

  - O gotowości do odbioru robót Wykonawca powiadomi Zamawiającego z co najmniej 2 dniowym wyprzedzeniem.

  - Po dokonaniu przeglądu i oceny wykonanych robót strony spiszą protokół odbioru.

  - W wypadku stwierdzenia wad lub niedoróbek Zamawiający odmówi podpisania protokołu odbioru podając uzasadnienie na piśmie.

  - W wypadku odmowy odbioru robót, Wykonawca zobowiązany jest do ponownego zwołania odbioru po usunięciu wad. Okres usuwania wad nie przedłuża terminu umowy.

  - Za termin wykonania robót ustala się dzień podpisania przez strony protokołu odbioru.

  - Wykonawca najpóźniej w dniu podpisania protokołu odbioru technicznego dostarczy dla Zamawiającego:

- certyfikaty i atesty, deklaracje zgodności na materiały użyte do wykonania przedmiotu umowy;

- instrukcje konserwacji, utrzymania w czystości lub posiadane karty techniczne charakterystyki produktu.

§9

NADZÓR NAD REALIZACJĄ ROBÓT BUDOWLANYCH

- Przedstawicielem Zamawiającego - do kontroli nad realizacją robót będzie: mgr inż. Szymon Ciesielski - kierownik Działu Technicznego WSZ w Elblągu, tel: 55 23 95 696.

- Przedstawicielem Wykonawcy za nadzór nad realizacją przedmiotu zamówienia będzie:

………………………….…. – kierownik budowy nr. upr. bud. ….................................., nr  
     rej.  Izby Inżynierów Budownictwa ………………………, nr tel. ………………………..

§10

WYNAGRODZENIE WYKONAWCY

1. Wartość umowy wynosi:

- netto  ……………… zł

(słownie: ………………………………………………………………………………)

- VAT  …………….… zł

(słownie: ………………………………………………………………………………)

- brutto  ....................... zł

(słownie: ………………………………………………………………………………)

- Zamawiający zapłaci Wykonawcy za przeprowadzone roboty cenę zaoferowaną w  ofercie    przetargowej z dnia ................2017 r.

3. Zapłata za dostarczony przedmiot umowy nastąpi przelewem na konto Wykonawcy nr: ……………………………. w terminie ……. dni kalendarzowych (nie mniej niż 30 dni kalendarzowych) po doręczeniu prawidłowo wystawionej faktury z załączonymi odpowiednimi dokumentami potwierdzonymi przez przedstawicieli Zamawiającego. Jako dzień zapłaty faktury przyjmuje się datę obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.

4. Za ewentualne nieterminowe płatności Wykonawca może naliczyć odsetki nie wyższe niż 
ustawowe w skali roku.

5. Warunkiem uiszczenia płatności końcowej będzie również przedłożenie oświadczenia Podwykonawców o uzyskaniu całości należnego wynagrodzenia oraz całkowitym zaspokojeniu roszczeń wynikających z umowy Wykonawcy i Podwykonawcy.

6. Wierzytelność oraz ewentualne odsetki wynikające w niniejszej umowy mogą być przeniesione przez Wykonawcę na osobę trzecią jedynie w trybie przewidzianym w art. 54 ust. 5 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej.

7. Wykonawca oświadcza, że nie zawrze umowy poręczenia dotyczącej wierzytelności z 
 umowy, jak również nie dokona przekazu wierzytelności.

§11

KARY UMOWNE

- W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania umowy Wykonawca zobowiązany jest do zapłaty Zamawiającemu kar umownych liczonych od wartości brutto danego etapu według cen jednostkowych zaoferowanych w ofercie przetargowej z dnia ...........2017 r.

- Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:

- za opóźnienie w terminie:

- przyjęcia pomieszczeń do remontu pod realizację przedmiotu umowy– w wysokości 1% wartości brutto danego etapu za każdy dzień opóźnienia;

- wykonania przedmiotu zamówienia – w wysokości 1% wartości brutto danego etapu za każdy dzień opóźnienia;

- usunięcia wad przedmiotu umowy  – w wysokości 1% wartości brutto danego etapu za każdy dzień opóźnienia.

- za odstąpienie od umowy - w wysokości 20% wartości brutto przedmiotu umowy.

- Zamawiający zastrzega sobie możliwość dochodzenia odszkodowania przewyższającego wysokość kar umownych.

- Kary umowne opisane w pkt 2 lit. a) i b) są naliczane niezależnie od siebie i podlegają łączeniu.

- Za brak przedłużenia ważności polisy OC lub brak przedstawienia dowodu jej opłacenia zostanie naliczona kara w wysokości 5.000,00 zł za każdy dzień opóźnienia.

§12

OBOWIĄZEK ZATRUDNIENIA NA UMOWĘ O PRACĘ

1. Wykonawca, w terminie do 7 dni od dnia zawarcia umowy, przedstawi Zamawiającemu wykaz/ zestawienie osób oddelegowanych do wykonywania prac fizycznych obejmujących roboty ogólnobudowlane na terenie inwestycji w danym okresie wraz z oświadczeniem Wykonawcy lub Podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę minimum 20% osób, które w danym okresie będą wykonywały prace fizyczne obejmujące roboty ogólnobudowlane spośród wszystkich osób oddelegowanych do wykonywania tego typu prac w danym okresie.

2.   Przez słowo „Okres” Zamawiający rozumie okres 1 miesiąca.

3.  Wykonawca zobowiązany jest każdorazowo do 7 dnia danego okresu, czyli miesiąca do przedstawiania Zamawiającemu wykazu/ zestawienia i oświadczenia o w/w czynnościach, bez dodatkowego wezwania ze strony Zamawiającego. Wykaz/ zestawienie o którym mowa powyżej powinno zawierać w szczególności: dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie, datę złożenia wykazu/ zestawienia osób oddelegowanych do wykonywania prac fizycznych na terenie inwestycji, wskazanie ilości osób oddelegowanych do wykonywania prac fizycznych oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia wykazu/ zestawienia w imieniu Wykonawcy.

Oświadczenie, o którym mowa powyżej powinno zawierać w szczególności: dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, wskazanie, że objęte wezwaniem czynności wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem liczby tych osób, rodzaju umowy o pracę i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu Wykonawcy.

4. Wykonawca zobowiązany jest do informowania Zamawiającego o każdym przypadku zmiany sposobu zatrudnienia osób wykonujących ww. nie później niż w terminie 3 dni od dokonania takiej zmiany.

5. W trakcie realizacji zamówienia Zamawiający jest uprawniony do wykonywania czynności kontrolnych wobec Wykonawcy odnośnie spełniania przez Wykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane powyżej czynności. Zamawiający uprawniony jest w szczególności do:

a) żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów 
     i dokonywania ich oceny,

b) żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania ww. 
            wymogów,

c) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania świadczenia.

6. W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawcę lub Podwykonawcę, Zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli przez Państwową Inspekcję Pracy.

7. W trakcie realizacji zamówienia na każde wezwanie Zamawiającego w wyznaczonym w tym wezwaniu terminie Wykonawca przedłoży wskazane poniżej dowody w celu potwierdzenia spełnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę lub Podwykonawcę osób wykonujących wskazane powyżej czynności w trakcie realizacji zamówienia:

a)  aktualne oświadczenie Wykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności, których dotyczy wezwanie Zamawiającego. Oświadczenie to powinno zawierać w szczególności: dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, wskazanie, że objęte wezwaniem czynności wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem liczby tych osób, rodzaju umowy o pracę i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu Wykonawcy;

b)  i/ lub zaświadczenie właściwego oddziału ZUS, potwierdzające opłacanie przez Wykonawcę składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne z tytułu zatrudnienia na podstawie umów o pracę za ostatni okres rozliczeniowy.

8. W przypadku nie wywiązania się z obowiązków, Wykonawca zobowiązany będzie do zapłaty kary umownej wskazanej w § 11 niniejszej umowy.

§13

ZMIANY POSTANOWIEŃ UMOWNYCH

    - Ceny jednostkowe netto przedstawione w ofercie przetargowej z dnia …………….2017 r. nie ulegną zmianie przez cały okres trwania niniejszej umowy tj. 24 miesiące z zastrzeżeniem ust. 2.

    - Strony dopuszczają zmiany treści umowy czasowe i trwałe w trakcie jej obowiązywania w 
przypadku zmiany:

1)	stawki podatku od towarów i usług – wynagrodzenie Wykonawcy w odniesieniu do niezrealizowanej części zamówienia zmienia się stosownie do ceny brutto wynikającej z nowej stawki począwszy od dnia wejścia w życie przepisów wprowadzających zmianę,

przy czym w przypadku wzrostu wynagrodzenia wykonawcy jest on zobowiązany wykazać wpływ zmiany na koszty wykonania zamówienia;

2)	wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3-5 ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę - wynagrodzenie Wykonawcy w odniesieniu do niezrealizowanej części zamówienia zmienia się począwszy od dnia wejścia w życie przepisów wprowadzających zmianę, jeżeli zmiana ta będzie miała wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę, co zobowiązany jest on wykazać, także w przypadku obniżenia tych kosztów; zmiana wynagrodzenia Wykonawcy może nastąpić jedynie w przypadku zmiany wynagrodzenia osób zatrudnionych u Wykonawcy w oparciu o umowę o pracę, które bezpośrednio wykonują zamówienie;

3)	zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne - wynagrodzenie wykonawcy w odniesieniu do niezrealizowanej części zamówienia zmienia się począwszy od dnia wejścia w życie przepisów wprowadzających zmianę, jeżeli zmiana ta będzie miała wpływ na koszty wykonania zamówienia przez wykonawcę, co zobowiązany jest on wykazać, także w przypadku obniżenia tych kosztów.

3.  W razie wejścia w życie zmian, o których mowa w pkt 2 w trakcie okresu rozliczeniowego Wykonawca wystawi fakturę uwzględniającą dwie różne stawki wynagrodzenia.

4.   Roszczenie Wykonawcy o dokonanie zmian w umowie opisanych w pkt 2 wygasa, jeżeli nie zostanie zgłoszone, łącznie z wykazaniem wpływu zmiany na koszty wykonania zamówienia, w terminie 30 dni od wejścia w życie przepisów wprowadzających zmiany.

5.  Zmiany wynagrodzenia Wykonawcy w razie zajścia okoliczności wymienionych w pkt 2 zostaną wprowadzone aneksem do umowy, przy czym Zamawiającemu przysługuje prawo rozwiązania umowy za 30-dniowym pisemnym wypowiedzeniem, jeżeli w wyniku zmian opisanych w pkt 2 wynagrodzenie Wykonawcy wzrośnie o więcej niż 5% w odniesieniu do niezrealizowanej części zamówienia, a do zakończenia umowy pozostaje okres dłuższy niż 6 miesięcy.

6. Wterminie 5 dni od daty zawarcia umowy Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia szczegółowej kalkulacji tj. koszty wynagrodzenia oraz wysokość składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne pod rygorem nie uznania przez Zamawiającego zasadnych roszczeń zmiany wynagrodzenia o którym mowa w pkt 2.

7. Strony dopuszczają zmianę umowy w zakresie obniżenia cen jednostkowych poszczególnych elementów przedmiotu zamówienia.

8. Dopuszczalne są zmiany umowy, niezależnie od ich wartości, jeżeli nie są istotne w 
rozumieniu art. 144 ust. 1e ustawy Prawo zamówień publicznych.

9. W przypadku udokumentowanych zmian, o których mowa w pkt 2 i 7 zostaną one 
uzgodnione i po zaakceptowaniu przez Zamawiającego wprowadzone aneksem do umowy.

10. Aneks zostanie sporządzony przez stronę zainteresowaną i przedstawiony z co najmniej 7-
dniowym wyprzedzeniem drugiej stronie umowy do akceptacji.

11. Wszelkie zmiany i uzupełnienia niniejszej umowy wymagają dla swej ważności formy 
       pisemnej w postaci aneksu.

§14

ODSTĄPIENIE OD UMOWY/ ROZWIĄZANIE UMOWY

- Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy z przyczyn niezależnych od niego, w szczególności:

- w razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy lub jej części nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy lub dalsze wykonywanie umowy może zagrozić istotnemu interesowi bezpieczeństwa państwa lub bezpieczeństwu publicznemu;

- w przypadku, gdy firma Wykonawcy postawiona zostanie w stan likwidacji, zostanie 
      ogłoszona upadłość lub rozwiązanie firmy Wykonawcy;

- w przypadku, gdy firma Wykonawcy, mimo trzykrotnych wezwań na piśmie nie 
      rozpoczęła lub nie kontynuuje realizacji przedmiotu umowy bez powodów 
      uzależnionych od Zamawiającego przez okres co najmniej 14 dni kalendarzowych.

- Zamawiający może odstąpić od umowy lub jej części w okolicznościach opisanych w ust. 1 w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach, przy czym termin jest zachowany, jeżeli zamawiający nada pisemne oświadczenie o odstąpieniu najpóźniej w ostatnim dniu terminu pocztą poleconą lub kurierem.

- W przypadku, o którym mowa w ust. 1, wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy.

- Zamawiający może rozwiązać umowę, jeżeli zachodzi co najmniej jedna z następujących okoliczności:

1)  zmiana umowy została dokonana z naruszeniem art. 144 ust. 1-1b, 1d i 1e ustawy – 
            Prawo zamówień publicznych;

2) wykonawca w chwili zawarcia umowy podlegał wykluczeniu z postępowania na 
           podstawie art. 24 ust. 1 ustawy – Prawo zamówień publicznych;

3) Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej stwierdził, w ramach procedury przewidzianej w art. 258 Traktatu o Funkcjonowaniu Unii Europejskiej, że państwo polskie uchybiło zobowiązaniom, które ciążą na nim na mocy Traktatów, dyrektywy 2014/24/UE i dyrektywy 2014/25/UE, z uwagi na to, że zamawiający udzielił zamówienia z naruszeniem przepisów prawa Unii Europejskiej.

- W przypadku, o którym mowa w ust. 4, wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy.

§15

SPORY

1. Strony zgodnie ustalają, że negocjacjom i kompromisowi dają wymóg pierwszeństwa przed 
    drogą sądową.

2. Właściwym do rozpoznania sporów wynikłych na tle realizacji niniejszej umowy jest Sąd 
     właściwy dla siedziby Zamawiającego.

§16

ODNIESIENIE PRAWNE

W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową będą miały zastosowanie w szczególności przepisy:

- Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny;

- Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych;

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane;

- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych.

§17

ZAŁĄCZNIKI DO UMOWY

Integralną część niniejszej umowy stanowią następujące załączniki:

- ZAŁĄCZNIK NR 1 DO SIWZ: Formularz ofertowy

- ZAŁĄCZNIK NR 2 DO SWIZ: Formularz cenowy

- ZAŁĄCZNIKI NR 2A-2H DO SIWZ: Formularze materiałowe

§18

EGZEMPLARZE UMOWY

Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

WYKONAWCA					ZAMAWIAJĄCY