# Załącznik Nr 8 do SIWZ - wzór

# Umowa o prace projektowe i nadzór autorski

zawarta w dniu …………………… pomiędzy Wojewódzkim Szpitalem Zespolonym w Elblągu 
z siedzibą ul. Królewiecka 146, 82-300 Elbląg [NIP 578-25-17-492, REGON 170745930]

reprezentowanym przez:

mgr Elżbietę Gelert – Dyrektor Naczelną

mgr Grażynę Sokołowską – Główny Księgowy

zwaną dalej „Zamawiającym”

a

………………………………………………………………………………………………………
[NIP ............................, REGON: ..............................]

reprezentowanym przez:

………………………………………… – zwanym dalej „Wykonawcą” lub „Projektantem”

o następującej treści :

§ 1.

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

1. W wyniku wyboru oferty Wykonawcy, w przetargu nieograniczonym - Zamawiający zamawia, 
a Wykonawca przyjmuje do wykonania:

  - Opracowanie dokumentacji budowlanej i wykonawczej dla zadania inwestycyjnego pn.: „Remont i przebudowa części pierwszego piętra budynku 1A i budynku 1C Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Elblągu pod potrzeby Oddziału Położniczego oraz Traktu Porodowego”.

    - Dokumentacja zostanie wykonana w dwóch etapach z podziałem na trzy zakresy realizacyjne:

1)  I Etap – Trakt Porodowy, obejmujący:

- I zakres realizacyjny – remont i przebudowa pomieszczeń znajdujących się w budynku 1C wraz z przebudową wentylacji mechanicznej i klimatyzacji w pod potrzeby Traktu Porodowego w podziale na:

a-1) Wykonanie projektów budowlanych z uzgodnieniami (z podziałem na poszczególne branże) oraz złożenie w odpowiedniej instytucji administracji państwowej wniosku 
o wydanie prawomocnej decyzji pozwolenia na budowę (pismo/wniosek o wydanie pozwolenia na wykonanie robót budowlanych należy złożyć wraz z kompletną dokumentacją budowlaną oraz innymi wymaganymi załącznikami);

a-2) Wykonanie projektów wykonawczych, Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych, Przedmiarów robót i wyposażenia, Kosztorysów Inwestorskich, oraz Zbiorczego Zestawienia Kosztów robót budowlanych, robót instalacyjnych 
i wyposażenia.

2)  II Etap – Oddział Położniczy, obejmujący:

a) II zakres realizacyjny – remont i przebudowa pomieszczeń znajdujących się w budynku 1A pod potrzeby Oddziału Położniczego w podziale na:

a-1) Wykonanie projektów budowlanych z uzgodnieniami (z podziałem na poszczególne branże) oraz pozyskanie decyzji administracyjnej zatwierdzającej projekty budowlane 
i udzielającej pozwolenia na wykonanie robót budowlanych;

a-2) Wykonanie projektów wykonawczych, Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych, Przedmiarów robót i wyposażenia, Kosztorysów Inwestorskich, oraz Zbiorczego Zestawienia Kosztów robót budowlanych, robót instalacyjnych 
i wyposażenia.

- III zakres realizacyjny – remont i przebudowa pomieszczeń znajdujących się w budynku 1C pod potrzeby Oddziału Położniczego w podziale na:

b-1) Wykonanie projektów budowlanych z uzgodnieniami (z podziałem na poszczególne branże) oraz pozyskanie decyzji administracyjnej zatwierdzającej projekty budowlane 
i udzielającej pozwolenia na wykonanie robót budowlanych;

b-2) Wykonanie projektów wykonawczych, Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych, Przedmiarów robót i wyposażenia, Kosztorysów Inwestorskich, oraz Zbiorczego Zestawienia Kosztów robót budowlanych, robót instalacyjnych 
i wyposażenia.

  - Sprawowanie nadzoru autorskiego nad realizacją inwestycji.

    - Sprawowanie nadzoru autorskiego nad inwestycją będzie realizowane etapowo, tj.:

- III ETAP obejmujący – sprawowanie nadzoru autorskiego nad inwestycją dla I zakresu prac remontowych pomieszczeń znajdujących się w budynku 1C wraz z przebudową wentylacji mechanicznej i klimatyzacji pod potrzeby Traktu Porodowego w podziale na dwa okresy:

  - w okresie ogłoszonych postępowań przetargowych na wykonanie robót budowlanych 
i wyposażenie inwestycji;

  - w okresie realizacji robót budowlanych.

- IV ETAP obejmujący – sprawowanie nadzoru autorskiego nad inwestycją dla II i III zakresu prac remontowych pomieszczeń znajdujących się w budynku 1A i 1C pod potrzeby Oddziału Położniczego w podziale na dwa okresy:

- w okresie ogłoszonych postępowań przetargowych na wykonanie robót budowlanych 
i wyposażenie inwestycji;

- w okresie realizacji robót budowlanych.

2. Na przedmiot zamówienia składają się niżej wyspecyfikowane jego składowe elementy:

2.1. Dokumentacja budowlana i wykonawcza – odrębne opracowania dla każdego z trzech zakresów realizacyjnych (obejmująca również przebudowę i modernizację pomieszczeń wentylatorni pod potrzeby Traktu Porodowego – obszar zlokalizowany w budynku 1B na poziomie niskiego parteru – opracowanie w ramach I Etapu zamówienia; dokumentację dotyczącą przebudowy 
i modernizacji wentylatorni należy opracować w dwóch wariantach /odrębne opracowania dla każdego z dwóch wariantów/: I wariant – uwzględniający kompleksową realizację prac dla całego obszaru wentylatorni, II wariant – uwzględniający możliwość etapowej realizacji prac w podziale na zakresy realizacyjne uzgodnione z Zamawiającym):

    - Projekt budowlany architektoniczno-technologiczny

    - Projekt budowlany i wykonawczy branży architektoniczno-konstrukcyjnej

    - Projekt wykonawczy wyposażenia meblowego

    - Projekt budowlany i wykonawczy instalacji sanitarnych

obejmujący, m.in.:

1)   Projekt budowlany i wykonawczy instalacji wod-kan

2)   Projekt budowlany i wykonawczy instalacji C.O.

3)   Projekt budowlany i wykonawczy instalacji wentylacji mechanicznej i klimatyzacji uwzględniający włączenie do istniejącego BMS, tj. do nadrzędnego systemu sterowania wentylacją i klimatyzacją

4)   Projekt budowlany i wykonawczy przebudowy wentylacji mechanicznej 
i klimatyzacji pod potrzeby Traktu Porodowego – wykonany w I Etapie realizacji przedmiotu zamówienia (dokumentację dotyczącą przebudowy i modernizacji wentylatorni należy opracować w dwóch wariantach /odrębne opracowania dla każdego z dwóch wariantów/: I wariant – uwzględniający kompleksową modernizację całej wentylatorni zlokalizowanej w budynku 1B – na poziomie niskiego parteru wraz z przebudową kanałów oraz wymianą urządzeń wentylacyjnych, II wariant – uwzględniający możliwość etapowej realizacji prac w podziale na zakresy realizacyjne uzgodnione z Zamawiającym) uwzględniający włączenie do istniejącego BMS, tj. do nadrzędnego systemu sterowania wentylacją i klimatyzacją

5)  Projekt budowlany i wykonawczy instalacji gazów medycznych

    - Projekt budowlany i wykonawczy instalacji elektrycznych

    - Projekt budowlany i wykonawczy instalacji teletechnicznych

    - Ewentualne inne projekty/opracowania wynikające z obowiązujących przepisów prawa, 
ze specyfiki przedmiotu zamówienia oraz wytycznych Zamawiającego pozyskanych przez Projektanta na etapie opracowania dokumentacji projektowej niezbędne do zrealizowania robót budowlanych i w rezultacie do prawidłowego i bezpiecznego funkcjonowania Traktu Porodowego oraz Oddziału Położniczego WSzZ w Elblągu.

    - [ST] Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót – odrębne opracowania 
w podziale na trzy zakresy realizacyjne dla wszystkich branż objętych dokumentacją projektową

2.1.9.  Przedmiary robót z nakładami R/M/S – odrębne opracowania w podziale na trzy zakresy realizacyjne (z odniesieniem do kodów CPV i STWiOR) dla wszystkich branż objętych dokumentacją projektową

2.1.10.  Przedmiary – specyfikacje asortymentowo-ilościowe wyposażenia – odrębne opracowania w podziale na trzy zakresy realizacyjne dla:

- wyposażenia medycznego

- wyposażenia socjalno-bytowego

- wyposażenia meblowego

2.1.11. Kosztorysy inwestorskie – odrębne opracowania w podziale na trzy zakresy realizacyjne 
(z odniesieniem do kodów CPV i STWiOR) dla wszystkich branż objętych dokumentacją projektową (pozycje kosztorysu muszą być zgodne z odpowiednimi pozycjami przedmiarów robót)

2.1.12. Kosztorysy inwestorskie – wyceny wyposażenia – odrębne opracowania w podziale na trzy zakresy realizacyjne sporządzone zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, mogące stanowić materiał - podstawę do oszacowania wartości przedmiotu zamówienia 
w postępowaniach przetargowych na roboty budowlane oraz na dostawy wyposażenia pomieszczeń (pozycje w wycenie muszą być zgodne z odpowiednimi pozycjami przedmiarów), dla:

- wyposażenia medycznego

- wyposażenia socjalno-bytowego

- wyposażenia meblowego

2.1.13. Zbiorcze Zestawienie Kosztów robót budowlanych, robót instalacyjnych (z podziałem 
na branże) oraz wyposażenia (z wyszczególnieniem wyposażenia medycznego: ruchomego i wymagającego montażu, technicznego i socjalno-bytowego, dodatkowego 
oraz meblowego) – odrębne zestawienia dla każdego z trzech zakresów realizacyjnych.

2.1.14. Jeżeli wystąpi taka potrzeba Projektant w ramach określonego w § 7 Umowy wynagrodzenia ryczałtowego za realizację dokumentacji projektowej w przeciągu 
36 miesięcy od daty podpisania umowy na wezwanie Zamawiającego (tj. w terminie 
do 10 dni roboczych od daty pisemnego powiadomienia Projektanta o wystąpieniu takiej potrzeby) wykona po jednej aktualizacji wszystkich kosztorysów inwestorskich oraz kosztorysów – wycen wyposażenia, które posłużą jako materiał do oszacowania wartości przedmiotu zamówienia w postępowaniu przetargowym na wykonanie robót budowlanych 
i wyposażenie inwestycji. Potrzeba aktualizacji opracowań określonych w § 1 ust. 2 pkt. 2.1. ppkt. 2.1.11. i 2.1.12. Umowy wystąpi wówczas, gdy kosztorysy/wyceny zdezaktualizują się w świetle przepisów Prawa Zamówień Publicznych (kosztorysy inwestorskie jako materiał do oszacowania wartości przedmiotu zamówienia w świetle przepisów Prawa Zamówień Publicznych są ważne w okresie sześciu miesięcy przed datą ogłoszenia postępowania przetargowego na roboty budowlane, natomiast wyceny do postępowań przetargowych na dostawy wyposażenia są ważne w okresie trzech miesięcy przed datą ogłoszenia tych postępowań).

2.2. Uzgodnienia i decyzje w zakresie dokumentacji budowlanej i wykonawczej – pozyskane przed odbiorem dokumentacji projektowej (odrębnie dla każdego z trzech zakresów realizacyjnych):

    - uzgodnienia z rzeczoznawcami ds.:

- bezpieczeństwa i higieny pracy

- zabezpieczeń p.poż.

- sanitarno-higienicznych

    - uzgodnienia międzybranżowe

    - uzgodnienia ze służbami Szpitala

    - wszystkie niezbędne opinie oraz decyzje administracyjne poprzedzające decyzję pozwolenia na realizację robót budowlanych

    - stosowne decyzje administracyjne zatwierdzające projekty budowlane i udzielające pozwolenia na wykonanie robót budowlanych.

2.3. Sprawowanie nadzoru autorskiego nad realizacją inwestycji

- Szczegółowy opis przedmiotu Umowy znajduje się w Opisie Przedmiotu Zamówienia, stanowiącym Załącznik nr 1 do niniejszej Umowy.

- Dokumentacja budowlana i wykonawcza będzie realizowana w oparciu o:

  - posiadany przez Szpital program funkcjonalno-użytkowy,

  - Opis Przedmiotu Zamówienia,

  - wytyczne Zamawiającego, które Wykonawca jest zobowiązany pozyskać w formie pisemnej 
w trakcie realizacji prac projektowych od stosownych służb technicznych Szpitala oraz Ordynatora Oddziału.

- Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu umowy zgodnie z warunkami zamówienia, zasadami współczesnej wiedzy technicznej, obowiązującymi w tym zakresie przepisami oraz zgodnie z normami państwowymi.

- Wykonawca w trakcie realizacji niniejszej Umowy zobowiązuje się do współpracy z podmiotami uczestniczącymi w procesie inwestycyjnym w szczególności wymagana jest współpraca 
z Zamawiającym, Inwestorem Zastępczym oraz z Wykonawcą robót budowlanych.

- Wszelkie dodatkowe prace projektowe nie objęte nadzorem autorskim, w tym projekty zamienne wprowadzane na wniosek Zamawiającego zawarte są w cenie ryczałtowej niniejszej umowy. Wszelkie inne zmiany proponowane przez Wykonawcę robót (niewynikające z błędów lub braków projektowych) będą podlegały oddzielnym rozliczeniom i nie będą finansowane 
przez Zamawiającego.

- Wykonawca jest odpowiedzialny za odpowiedni dobór osób wchodzących w skład zespołu projektowego zgodnie z wymaganiami Zamawiającego określonymi w SIWZ.

- W razie uzasadnionego nienależytego wykonywania czynności przez personel określony 
w § 1 ust. 10 Umowy Zamawiający może żądać od Wykonawcy zmiany poszczególnych osób 
w terminie 15 dni od daty pisemnego zgłoszenia przez Zamawiającego.

§ 2.

WYMAGANA ILOŚĆ DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ

    - Wykonawca przekaże Zamawiającemu dokumentację projektową określoną w § 1 stanowiącą przedmiot umowy Etapu I i Etapu II (odrębne opracowania dla każdego z trzech zakresów realizacyjnych) w:

- Projekt budowlany architektoniczno-technologiczny (§ 1 ust. 2 pkt. 2.1. ppkt. 2.1.1. Umowy) – po 6 szt. wersja papierowa + 1 szt. w zapisie elektronicznym na CD (rysunki w formacie pdf 
i dwg, opisy w formacie pdf i doc)

- Projekt budowlany i wykonawczy branży architektoniczno-konstrukcyjnej (§ 1 ust. 2 pkt. 2.1. ppkt. 2.1.2. Umowy) – po 6 szt. wersja papierowa + 1 szt. w zapisie elektronicznym na CD (rysunki w formacie pdf i dwg, opisy w formacie pdf i doc)

- Projekt wykonawczy wyposażenia meblowego (§ 1 ust. 2 pkt. 2.1. ppkt. 2.1.3. Umowy) – 
6 szt. wersja papierowa + 1 szt. w zapisie elektronicznym na CD (rysunki w formacie pdf 
i dwg, opisy w formacie pdf i doc)

- Projekt budowlany i wykonawczy instalacji sanitarnych (§ 1 ust. 2 pkt. 2.1. ppkt. 2.1.4. Umowy), w tym:

    - Projekt budowlany i wykonawczy instalacji wod-kan – po 6 szt. wersja papierowa + 1 szt. w zapisie elektronicznym na CD (rysunki w formacie pdf i dwg, opisy w formacie pdf 
i doc)

    - Projekt budowlany i wykonawczy instalacji C.O. – po 6 szt. wersja papierowa + 1 szt. 
w zapisie elektronicznym na CD (rysunki w formacie pdf i dwg, opisy w formacie pdf 
i doc)

    - Projekt budowlany i wykonawczy instalacji wentylacji mechanicznej i klimatyzacji – 
po 6 szt. wersja papierowa + 1 szt. w zapisie elektronicznym na CD (rysunki w formacie pdf i dwg, opisy w formacie pdf i doc)

    - Projekt budowlany i wykonawczy przebudowy wentylacji mechanicznej i klimatyzacji 
pod potrzeby Traktu Porodowego (odrębne opracowania dla dwóch wariantów: I wariant – realizacja całościowa, II wariant – realizacja etapowa) – po 6 szt. wersja papierowa + 1 szt. w zapisie elektronicznym na CD rysunki w formacie pdf i dwg, opisy w formacie pdf i doc)

    - Projekt budowlany i wykonawczy instalacji gazów medycznych – po 6 szt. wersja papierowa + 1 szt. w zapisie elektronicznym na CD (rysunki w formacie pdf i dwg, opisy w formacie pdf i doc)

- Projekt budowlany i wykonawczy instalacji elektrycznych (§ 1 ust. 2 pkt. 2.1. ppkt. 2.1.5. Umowy) – po 6 szt. wersja papierowa + 1 szt. w zapisie elektronicznym na CD (rysunki 
w formacie pdf i dwg, opisy w formacie pdf i doc)

- Projekt budowlany i wykonawczy instalacji teletechnicznych (§ 1 ust. 2 pkt. 2.1. ppkt. 2.1.6. Umowy) – po 6 szt. wersja papierowa + 1 szt. w zapisie elektronicznym na CD (rysunki 
w formacie pdf i dwg, opisy w formacie pdf i doc)

- Ewentualne inne projekty/opracowania wynikające z obowiązujących przepisów prawa, 
ze specyfiki przedmiotu zamówienia oraz wytycznych Zamawiającego pozyskanych przez Projektanta na etapie opracowania dokumentacji projektowej niezbędne do zrealizowania robót budowlanych i w rezultacie do prawidłowego i bezpiecznego funkcjonowania Oddziału Położniczego WSzZ w Elblągu (§ 1 ust. 2 pkt. 2.1. ppkt. 2.1.7. Umowy) – każdy sporządzony projekt/opracowanie – po 6 szt. w wersji papierowej + 1 szt. w zapisie elektronicznym na CD (rysunki w formacie pdf i dwg, opisy w formacie pdf i doc)

- Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych [ST] (§ 1 ust. 2 pkt. 2.1. 
ppkt. 2.1.8. Umowy), z podziałem na poszczególne branże – po 3 szt. w wersji papierowej 
+ 1 szt. w zapisie elektronicznym na CD (w formacie pdf i doc)

- Przedmiary robót (§ 1 ust. 2 pkt. 2.1. ppkt. 2.1.9. Umowy), z podziałem na poszczególne branże – po 3 szt. w wersji papierowej + 1 szt. w zapisie elektronicznym na CD (w formacie pdf 
i zgodnie z programem EXCEL (xls))

- Przedmiary – specyfikacje asortymentowo-ilościowe wyposażenia (§ 1 ust. 2 pkt. 2.1. 
ppkt. 2.1.10. Umowy), dla:

  - Wyposażenia medycznego

  - Wyposażenia technicznego i socjalno-bytowego

  - Wyposażenia meblowego

po 3 szt. w wersji papierowej + 1 szt. w zapisie elektronicznym na CD (w formacie pdf 
i zgodnie z programem EXCEL (xls))

- Kosztorysy inwestorskie (§ 1 ust. 2 pkt. 2.1. ppkt. 2.1.11. Umowy), z podziałem 
na poszczególne branże – po 3 szt. w wersji papierowej + 1 szt. w zapisie elektronicznym 
na CD (w formacie pdf i zgodnie z programem EXCEL (xls))

- Kosztorysy inwestorskie – wyceny wyposażenia (§ 1 ust. 2 pkt. 2.1. ppkt. 2.1.12. Umowy), dla:

- Wyposażenia medycznego

- Wyposażenia technicznego i socjalno-bytowego

- Wyposażenia meblowego

po 3 szt. w wersji papierowej + 1 szt. w zapisie elektronicznym na CD (w formacie pdf 
i zgodnie z programem EXCEL (xls))

- Zbiorcze Zestawienie Kosztów robót budowlanych, robót instalacyjnych oraz wyposażenia 
(§ 1 ust. 2 pkt. 2.1. ppkt. 2.1.13. Umowy) – po 3 szt. w wersji papierowej + 1 szt. w zapisie elektronicznym na CD (w formacie pdf i zgodnie z programem EXCEL (xls))

- Ewentualne aktualizacje kosztorysów inwestorskich i/lub wycen wyposażenia (pkt. 2.1. 
ppkt. 14)) – po 3 szt. w wersji papierowej + 1 szt. w zapisie elektronicznym na CD 
(w formacie pdf i zgodnie z programem EXCEL (xls))

§ 3.

TERMINY REALIZACJI PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

1. Wykonawca zobowiązuje się prace wymienione w & 1 wykonać w terminie:

1.1.  Dokumentacja budowlana i wykonawcza:

1.1.1.  I ETAP zamówienia – Trakt Porodowy, obejmujący:

  - I zakres realizacyjny – remont i przebudowa pomieszczeń znajdujących się 
w budynku 1C wraz z przebudową wentylacji i klimatyzacji pod potrzeby Traktu Porodowego w podziale na:

    - Wykonanie projektów budowlanych z uzgodnieniami (z podziałem na poszczególne branże) oraz złożenie w odpowiedniej instytucji administracji państwowej wniosku 
o wydanie prawomocnej decyzji pozwolenia na budowę (pismo/wniosek o wydanie pozwolenia na wykonanie robót budowlanych należy złożyć wraz z kompletną dokumentacją budowlaną oraz innymi wymaganymi załącznikami) – 
8 tygodni od daty podpisania Umowy;

    - Wykonanie projektów wykonawczych, Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych, Przedmiarów robót i wyposażenia, Kosztorysów Inwestorskich, 
oraz Zbiorczego Zestawienia Kosztów robót budowlanych, robót instalacyjnych 
i wyposażenia – 16 tygodni od daty podpisania Umowy.

1.1.2. II ETAP zamówienia – Oddział Położnictwa, obejmujący:

1) II zakres realizacyjny – remont i przebudowa pomieszczeń znajdujących się 
w budynku 1A pod potrzeby Oddziału Położnictwa w podziale na:

  - Wykonanie projektów budowlanych z uzgodnieniami (z podziałem na poszczególne branże) oraz pozyskanie decyzji administracyjnej zatwierdzającej projekty budowlane 
i udzielającej pozwolenia na wykonanie robót budowlanych – 36 tygodni od daty podpisania Umowy;

  - Wykonanie projektów wykonawczych, Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych, Przedmiarów robót i wyposażenia, Kosztorysów Inwestorskich, 
oraz Zbiorczego Zestawienia Kosztów robót budowlanych, robót instalacyjnych 
i wyposażenia – 44 tygodni od daty podpisania Umowy.

  - III zakres realizacyjny – remont i przebudowa pomieszczeń znajdujących się 
w budynku 1C pod potrzeby Oddziału Położnictwa w podziale na:

    - Wykonanie projektów budowlanych z uzgodnieniami (z podziałem na poszczególne branże) oraz pozyskanie decyzji administracyjnej zatwierdzającej projekty budowlane 
i udzielającej pozwolenia na wykonanie robót budowlanych – 36 tygodni od daty podpisania Umowy;

    - Wykonanie projektów wykonawczych, Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych, Przedmiarów robót i wyposażenia, Kosztorysów Inwestorskich, 
oraz Zbiorczego Zestawienia Kosztów robót budowlanych, robót instalacyjnych 
i wyposażenia – 44 tygodni od daty podpisania Umowy.

  - Sprawowanie nadzoru autorskiego nad realizacją inwestycji:

1.2.1. III ETAP zamówienia obejmujący:

        - Sprawowanie nadzoru autorskiego nad inwestycją dla I zakresu prac remontowych pomieszczeń znajdujących się w budynku 1C wraz z przebudową wentylacji mechanicznej 
i klimatyzacji pod potrzeby Traktu Porodowego w podziale na dwa okresy:

- w okresie ogłoszonych postępowań przetargowych na wykonanie robót budowlanych 
i wyposażenie inwestycji, tj. od oficjalnego ogłoszenia postępowania przetargowego 
na wykonanie robót budowlanych i wyposażenie inwestycji do momentu podpisania umowy z Wykonawcą robót budowlanych. Projektant jest zobowiązany realizować czynności i zobowiązania wynikające w tym zakresie z Umowy niezależnie od ilości przeprowadzonych przez Zamawiającego postępowań przetargowych.

- przez okres realizacji robót budowlanych tj. od podpisania umowy z Wykonawcą robót budowlanych do momentu przekazania wyremontowanych i zmodernizowanych pomieszczeń Traktu Porodowego Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Elblągu 
z/s przy ul. Królewieckiej 146 do użytkowania. Projektant jest zobowiązany realizować czynności i zobowiązania wynikające w tym zakresie z Umowy niezależnie od terminu zakończenia robót budowlanych i przekazania pomieszczeń do użytkowania 
(tj. uprawomocnienia się decyzji pozwolenia na użytkowanie).

1.2.2. IV ETAP zamówienia obejmujący:

  - Sprawowanie nadzoru autorskiego nad inwestycją dla II i III zakresu prac remontowych pomieszczeń znajdujących się w budynku 1A i 1C pod potrzeby Oddziału Położniczego 
w podziale na dwa okresy:

- w okresie ogłoszonych postępowań przetargowych na wykonanie robót budowlanych 
i wyposażenie inwestycji, tj. od oficjalnego ogłoszenia postępowania przetargowego 
na wykonanie robót budowlanych i wyposażenie inwestycji do momentu podpisania umowy z Wykonawcą robót budowlanych. Projektant jest zobowiązany realizować czynności i zobowiązania wynikające w tym zakresie z Umowy niezależnie od ilości przeprowadzonych przez Zamawiającego postępowań przetargowych.

- przez okres realizacji robót budowlanych tj. od podpisania umowy z Wykonawcą robót budowlanych do momentu przekazania wyremontowanych i zmodernizowanych pomieszczeń Oddziału Położniczego Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Elblągu z/s przy ul. Królewieckiej 146 do użytkowania. Projektant jest zobowiązany realizować czynności i zobowiązania wynikające w tym zakresie z Umowy niezależnie od terminu zakończenia robót budowlanych i przekazania pomieszczeń do użytkowania 
(tj. uprawomocnienia się decyzji pozwolenia na użytkowanie).

2. W przypadku, gdy w okresie 36 miesięcy od podpisania niniejszej umowy nie zostanie ogłoszone postępowanie przetargowe na wykonanie robót budowlanych, postanowienia dotyczące przedmiotu zamówienia określonego w § 1 ust. 1 pkt. 1.2.1. ppkt. 1) a) oraz 2) a) Umowy w tym zakresie wygasają.

3.  W przypadku, gdy w okresie 36 miesięcy od podpisania niniejszej umowy nie zostanie zawarta umowa na wykonanie robót budowlanych, postanowienia dotyczące przedmiotu zamówienia określonego w § 1 ust. 1 pkt. 1.2.1. ppkt. 1) b) oraz 2) b) Umowy w tym zakresie wygasają.

4. Projektant na etapie ogłoszonych postępowań przetargowych na wykonanie robót budowlanych 
i wyposażenie inwestycji w miarę potrzeb będzie wykonywał opracowania uzupełniające/dodatkowe/zamienne oraz będzie udzielał pisemnych wyjaśnień i odpowiedzi 
na pytania zadawane przez Wykonawców dotyczące opracowanej dokumentacji projektowej, zawartych w niej rozwiązań technicznych oraz przewidzianego wyposażenia. Odpowiedzi 
w formie pisemnej będą udzielane w terminie do 3 (trzech) dni roboczych od daty każdorazowego doręczenia Projektantowi listy pytań i wątpliwości (zgodnie z § 14 Umowy) natomiast ewentualne opracowania uzupełniające/dodatkowe/zamienne będą wykonywane w terminie do 5 (pięciu) 
dni roboczych od daty pisemnego powiadomienia Projektanta o wystąpieniu takiej potrzeby.

5.  Przedstawiciele Projektanta w ramach sprawowanego nadzoru autorskiego będą obecni (stosownie do rodzaju prowadzonych prac):

  - na każdym spotkaniu koordynacyjnym, komisji lub naradzie technicznej, o której zostaną powiadomieni;

  - dodatkowo na każde wezwanie Zamawiającego lub Inwestora Zastępczego, w ciągu 3 (trzech) dni roboczych od daty wezwania Projektanta.

- Na potrzeby niniejszej umowy przyjmuje się, że dni robocze to dni od poniedziałku do piątku 
z pominięciem dni ustawowo wolnych od pracy.

- O konieczności i terminie pobytu na budowie oraz w innych miejscach związanych 
z prawidłowym pełnieniem nadzoru autorskiego decyduje Zamawiający lub Inwestor Zastępczy zawiadamiając o tym Projektanta.

- Prace projektowe, usuwające wady i braki w dokumentacji wykonanej przez Projektanta stwierdzone w trakcie realizacji robót budowlanych, Projektant ma obowiązek wykonać 
bez dodatkowego wynagrodzenia, w terminie uzgodnionym z Zamawiającym lub Inwestorem Zastępczym, niepowodującym opóźnień w harmonogramie inwestycji.

- Terminy wykonania czynności nadzoru autorskiego w okresie realizacji robót budowlanych będą przez Strony uzgadniane na bieżąco, z zastrzeżeniem terminów wynikających z zapisów § 3 ust. 5 Umowy. Terminy te nie mogą jednak powodować opóźnień w harmonogramie budowy.

- Projektant w ramach nadzoru autorskiego po zaopiniowaniu, uzgodnieniu lub akceptacji przedstawionych mu rozwiązań projektowych zobowiązany jest jednocześnie wydać dla danego rozwiązania pisemną klauzulę „akceptuję przedstawione rozwiązanie projektowe” oraz „zmiana projektowa istotna” bądź „zmiana projektowa nieistotna” z datą i podpisem umożliwiającym identyfikację, kto taką klauzulę wydał.

§ 4.

KOORDYNACJA

1.  Przedstawicielem Zamawiającego – koordynatorem w sprawach związanych z realizacją niniejszej Umowy będą odpowiednio:

  - Anna Maksymowicz – Sekcja Inwestycji i Remontów, tel. 55 2395616,

i/lub

  - Inwestor Zastępczy (od momentu jego powołania), tj. …………………………………….

2. W przypadku powołania Inwestora Zastępczego Zamawiający przekaże Projektantowi wykaz 
jego przedstawicieli odpowiedzialnych za realizację inwestycji, w tym również upoważnionych 
do zarządzania niniejszą umową.

3. Przedstawicielem Wykonawcy – koordynatorem w sprawach związanych z realizacją niniejszej Umowy będą odpowiednio:

  - pan / pani: ……………………………………………………………………….

§ 5.

SZCZEGÓŁOWE ZOBOWIĄZANIA STRON

- Z tytułu realizacji przedmiotu umowy Wykonawca zobowiązany jest do:

- wnikliwego zapoznania się z posiadanym przez Zamawiającego programem funkcjonalno-użytkowym stanowiącym załącznik Nr 9.1. do OPZ, o którym mowa w §1 ust. 4. pkt. 1) niniejszej umowy

- bieżących i ścisłych kontaktów z koordynatorem i służbami techniczno-eksploatacyjnymi strony zamawiającej

- realizacji przedmiotu umowy w uzgodnionym terminie

- wykonania wszystkich usług zgodnie z niniejszą umową i warunkami SIWZ

- wykonania usług koniecznych nieprzewidzianych na etapie formułowania zamówienia, 
a niezbędnych dla prawidłowego osiągnięcia celu realizacji zamówienia.

- Z tytułu realizacji przedmiotu umowy Zamawiający zobowiązany jest do:

- bieżącego i wnikliwego uzgadniania realizowanej przez Wykonawcę dokumentacji projektowej

- zapłaty Wykonawcy jego wynagrodzenia na zasadach i w terminach określonych niniejszą umową

§ 6.

PODWYKONAWCY

    - Wykonawca w przypadku powierzenia części zamówienia podwykonawcom 
przedstawi w ofercie informacje, które elementy zamówienia powierzy podwykonawcom.

    - Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego pełną odpowiedzialność za usługi, które wykonuje przy pomocy podwykonawców.

    - W przypadku uzasadnionego należytego pełnienia obowiązków przez podwykonawców Projektanta Zamawiający ma prawo pisemnie żądać o ich wykluczenie z realizacji usługi.

    - Projektant w terminie 15 dni od daty pisemnego zgłoszenia przez Zamawiającego ma obowiązek zapewnić obsadę personelu w miejsce wykluczonych z realizacji usługi podwykonawców.

    - Projektant ponosi wobec Zamawiającego odpowiedzialność za wyrządzone szkody, będące następstwem nienależytego wykonania czynności objętych niniejszą umową.

§ 7.

WYNAGRODZENIE WYKONAWCY

1.    Strony ustalają, że obowiązującą je formą wynagrodzenia będzie wynagrodzenie ryczałtowe. Ustalone wynagrodzenie ryczałtowe za wykonanie dokumentacji projektowej oraz pełnienie nadzoru autorskiego nad realizacją inwestycji jest niezmienne w okresie obowiązywania umowy (bez względu na ilość niezbędnej do wykonania dokumentacji projektowej oraz bez względu 
na ilość wizyt na budowie) i zawiera wszelkie koszty związane z realizacją przedmiotu umowy, w tym m.in. uwzględnia cały zakres i stopień skomplikowania projektowanej inwestycji, 
okres realizacji oraz jej lokalizację w stosunku do siedziby Projektanta.

2. Wynagrodzenie o którym mowa w ust. 1 wyraża się w następujących kwotach:

2.1. Za wykonanie dokumentacji projektowej (budowlanej i wykonawczej):

1) za realizację Etapu I przedmiotu zamówienia określonego w § 1 ust. 1 pkt. 1.1.1. ppkt. 1) – kwota …………….. PLN brutto      (słownie:....................................................................)

w tym:

kwota …………….. PLN netto      (słownie:....................................................................)

oraz podatek VAT w kwocie ……………….. PLN (słownie: …………………………….. ).

2) za realizację Etapu II przedmiotu zamówienia określonego w § 1 ust. 1 pkt. 1.1.1. ppkt. 2) – kwota …………….. zł brutto (słownie:..................................................................................) (przy czym kwota ta nie może być mniejsza jak 40% wynagrodzenia brutto określonego 
za realizację Etapu I przedmiotu zamówienia)

w tym:

kwota …………….. PLN netto      (słownie:....................................................................)

oraz podatek VAT w kwocie ……………….. PLN (słownie: …………………………….. ).

2.2. Pełnienie nadzoru autorskiego nad inwestycją:

1) za realizację Etapu III przedmiotu zamówienia określonego w § 1 ust. 1 pkt. 1.2.1. ppkt. 1) – kwota ………. zł brutto (słownie:..........................................................................................) (przy czym kwota ta nie może być mniejsza jak 10% wynagrodzenia brutto określonego 
za realizację Etapu I przedmiotu zamówienia)

w tym:

kwota …………….. PLN netto      (słownie:....................................................................)

oraz podatek VAT w kwocie ……………….. PLN (słownie: …………………………….. ).

2) za realizację Etapu IV przedmiotu zamówienia określonego w § 1 ust. 1 pkt. 1.2.1. ppkt. 2) – kwota …… zł brutto (słownie:.................................................................................................) (przy czym kwota ta nie może być mniejsza jak 10% wynagrodzenia brutto określonego 
za realizację Etapu II przedmiotu zamówienia)

w tym:

kwota …………….. PLN netto      (słownie:....................................................................)

oraz podatek VAT w kwocie ……………….. PLN (słownie: …………………………….. ).

§ 8.

WARUNKI PŁATNOŚCI

    - Rozliczenie za realizację Etapu I i Etapu II przedmiotu umowy będzie odbywało się fakturami częściowymi wystawionymi przez Wykonawcę w następujących wysokościach:

- za odebraną przez Zamawiającego dokumentację określoną w § 1 ust.1 pkt. 1.1.1. ppkt. 1) a-1) – nie więcej jak 30 % wartości należnej za wykonanie Etapu I przedmiotu zamówienia, 
czyli ……………..PLN netto (słownie:………………………..) + obowiązujący podatek VAT, 
tj. …………….. zł brutto (słownie:..................................................................................);

- za odebraną przez Zamawiającego dokumentację określoną w § 1 ust.1 pkt. 1.1.1. ppkt. 2) a-1) oraz 2) b-1) – nie więcej jak 30 % wartości należnej za wykonanie Etapu II przedmiotu zamówienia czyli …..PLN netto (słownie:…………………..) + obowiązujący podatek VAT, 
tj. …………….. zł brutto (słownie:..................................................................................);

- za odebraną przez Zamawiającego dokumentację określoną w § 1 ust.1 pkt. 1.1.1. ppkt. 1) a-2) – wartość Etapu I pozostała po rozliczeniu częściowym dokonanym zgodnie z § 8 ust. 1 pkt. 1)  Umowy, czyli ……..PLN netto (słownie:……………..) + obowiązujący podatek VAT, 
tj. …………….. zł brutto (słownie:..................................................................................);

- za odebraną przez Zamawiającego dokumentację określoną w § 1 ust.1 pkt. 1.1.1. ppkt. 2) a-2) oraz 2) b-2) – wartość Etapu II pozostała po rozliczeniu częściowym dokonanym zgodnie 
z § 8 ust. 1 pkt. 2) Umowy czyli…….PLN netto (słownie:…..) + obowiązujący podatek VAT, tj. …………….. zł brutto (słownie:..................................................................................).

    - Warunkiem wystawienia faktur za wykonanie dokumentacji projektowej na kwoty określone 
w § 8 ust.1 pkt. 1) i 2) Umowy będzie podpisanie przez Zamawiającego oddzielnie dla Etapu I 
i Etapu II zamówienia protokołów odbioru częściowego dokumentacji.

    - Warunkiem wystawienia faktur za wykonanie dokumentacji projektowej na kwoty określone 
w § 8 ust.1 pkt. 3) i 4) Umowy będzie podpisanie przez Zamawiającego oddzielnie dla Etapu I 
i Etapu II zamówienia protokołów odbioru końcowego dokumentacji.

    - Projektant zobowiązany jest przedłożyć Zamawiającemu do odbioru dokumentację projektową kompletną, wykonaną zgodnie z wymaganiami określonymi w niniejszej Umowie, umożliwiającą na jej podstawie przeprowadzenie postępowań przetargowych na realizację robót budowlanych 
i wyposażenie inwestycji, następnie wykonanie tych robót i w rezultacie prawidłowe 
oraz bezpieczne funkcjonowanie Oddziału Położniczego i Traktu Porodowego Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Elblągu.

    - Rozliczenie za realizację Etapu III i Etapu IV przedmiotu umowy będzie odbywało się fakturami częściowymi wystawionymi przez Wykonawcę w następujących terminach i wysokościach:

    - za realizację nadzoru autorskiego określonego w § 1 ust.1 pkt. 1.2.1. ppkt. 1) a) – nie więcej jak 10 % wartości należnej za wykonanie Etapu III przedmiotu zamówienia, 
czyli ……………..PLN netto (słownie:………………………..) + obowiązujący podatek VAT, 
tj. …………….. zł brutto (słownie:..................................................................................);

    - za realizację nadzoru autorskiego określonego w § 1 ust.1 pkt. 1.2.1. ppkt. 2) a) – nie więcej jak 10 % wartości należnej za realizację Etapu IV przedmiotu zamówienia, 
czyli ……………..PLN netto (słownie:………………………..) + obowiązujący podatek VAT, 
tj. …………….. zł brutto (słownie:..................................................................................);

    - za realizację nadzoru autorskiego określonego w § 1 ust.1 pkt. 1.2.1. ppkt. 1) b) – wartość Etapu III pozostała po rozliczeniu częściowym dokonanym zgodnie z § 8 ust. 5 pkt. 1)  Umowy, czyli ……………..PLN netto (słownie:…………..) + obowiązujący podatek VAT, 
tj. …………….. zł brutto (słownie:..................................................................................), 
przy czym:

  - 90% tej kwoty czyli …. PLN netto (słownie:………..) + obowiązujący podatek VAT, tj. …………….. zł brutto (słownie:..................................................................................) – płatne w okresie realizacji robót budowlanych w miesięcznych cyklach rozliczeniowych. Wartość miesięcznego wynagrodzenia będzie wyliczana proporcjonalnie do wartości prac zrealizowanych w danym okresie rozliczeniowym przez Wykonawcę robót budowlanych.

  - 10% tej kwoty czyli …. PLN netto (słownie:………..) + obowiązujący podatek VAT, 
tj. …………….. zł brutto (słownie:..................................................................................) – płatne w terminie 30 dni po uprawomocnieniu się pozwolenia na użytkowanie inwestycji

4)  za realizację nadzoru autorskiego określonego w § 1 ust.1 pkt. 1.2.1. ppkt. 2) b) – wartość Etapu IV pozostała po rozliczeniu częściowym dokonanym zgodnie z § 8 ust. 5 pkt. 2)  Umowy, czyli ……………..PLN netto (słownie:…………..) + obowiązujący podatek VAT, 
tj. …………….. zł brutto (słownie:..................................................................................), 
przy czym:

- 90% tej kwoty czyli .…. PLN netto (słownie:………..) + obowiązujący podatek VAT, 
tj. …………….. zł brutto (słownie:..................................................................................) – płatne w okresie realizacji robót budowlanych w miesięcznych cyklach rozliczeniowych. Wartość miesięcznego wynagrodzenia będzie wyliczana proporcjonalnie do wartości prac zrealizowanych w danym okresie rozliczeniowym przez Wykonawcę robót budowlanych.

- 10% tej kwoty czyli …. PLN netto (słownie:………..) + obowiązujący podatek VAT, 
tj. …………….. zł brutto (słownie:..................................................................................) – płatne w terminie 30 dni po uprawomocnieniu się pozwoleń na użytkowanie inwestycji (wydanych dla Oddziału Położniczego zarówno w obszarze budynku 1A 
jak i w obszarze budynku 1C);

    - Warunkiem wystawienia faktur za sprawowanie nadzoru autorskiego w okresie ogłoszonych postępowań przetargowych oddzielnie dla Etapu III i Etapu IV zamówienia na kwoty określone 
w § 8 ust.5 pkt. 1) i 2) Umowy będzie:

1)  podpisanie Umowy z Wykonawcą robót budowlanych,

lub

2)  w przypadku gdy nie dojdzie do podpisania Umowy z Wykonawcą robót budowlanych 
z powodu odstąpienia przez Zamawiającego od realizacji inwestycji z przyczyn nie leżących po stronie Projektanta – pisemne powiadomienie Projektanta przez Zamawiającego 
o zaistnieniu takiej sytuacji (nie dotyczy to sytuacji, gdy Zamawiający po unieważnieniu postępowania przetargowego na roboty budowlane i wyposażenie inwestycji decyduje się 
na jego powtórzenie/kolejne ogłoszenie, wówczas Projektant pełni nadzór autorski niezależnie od ilości przeprowadzonych przez Zamawiającego postępowań przetargowych).

    - Warunkiem wystawiania faktur za sprawowanie nadzoru autorskiego w trakcie realizacji robót budowlanych oddzielnie dla Etapu III i Etapu IV zamówienia zgodnie z zapisami § 8 ust.5 
pkt. 3) a) i 4) a) Umowy będą potwierdzone przez Zamawiającego i/lub Inwestora Zastępczego protokoły ze sprawowania nadzoru autorskiego sporządzane i przedstawiane przez Projektanta 
na koniec każdego okresu rozliczeniowego. Protokoły ze sprawowania nadzoru autorskiego winny określać wartość robót budowlanych wykonanych w danym okresie rozliczeniowym, proporcjonalnie wyliczoną należną wartość faktury za sprawowanie nadzoru autorskiego 
oraz zakres czynności/prac wykonanych przez nadzór autorski w okresie rozliczanej usługi.

    - Warunkiem wystawiania faktur za sprawowanie nadzoru autorskiego w trakcie realizacji robót budowlanych oddzielnie dla Etapu III i Etapu IV zamówienia zgodnie z zapisami § 8 ust.5 
pkt. 3) b) i 4) b) Umowy będą uprawomocnione decyzje pozwolenia na użytkowanie inwestycji.

    - Z tytułu zaistnienia sytuacji opisanej w § 3 ust. 2 i/lub 3 Umowy Wykonawcy nie przysługuje wynagrodzenie za niezrealizowany zakres przedmiotu zamówienia dotyczący sprawowania nadzoru autorskiego nad inwestycją.

    - Warunkiem uiszczania przez Zamawiającego płatności za realizację przedmiotu zamówienia określonego w § 1 Umowy jest dostarczanie z każdą przedkładaną fakturą oświadczeń podwykonawców, zgodnie z załączonym wzorem (załącznik nr 3 do umowy) o wywiązywaniu się Wykonawcy z wymagalnych zobowiązań finansowych wynikających z realizacji zawartych z nimi umów.

    - Terminy płatności zobowiązań należnych podwykonawcom za dany okres rozliczeniowy nie mogą wykraczać poza terminy płatności faktur wystawianych przez Wykonawcę n/n Umowy.

    - Warunkiem uiszczenia płatności końcowych określonych w § 8 ust. 1 pkt. 3) i 4) oraz  w § 8 ust. 5 pkt. 3) b) i 4) b) oddzielnie dla każdego z czterech etapów zamówienia będzie również przedłożenie oświadczeń Podwykonawców o uzyskaniu całości należnego wynagrodzenia 
oraz całkowitym zaspokojeniu roszczeń z tytułu realizacji poszczególnych etapów zamówienia wynikających z umowy Wykonawcy i Podwykonawcy.

    - Wykonawca oświadcza, że jest podatnikiem podatku VAT o numerze identyfikacyjnym NIP……………………….; REGON………………….

    - Zamawiający oświadcza, że jest podatnikiem podatku VAT o numerze identyfikacyjnym NIP…………………..; REGON……………………….

    - Prawidłowo wystawione przez Wykonawcę faktury będą płatne przelawem na rachunek Wykonawcy wskazany w fakturze (faktura ta będzie wskazywać nazwę właściciela rachunku, nazwę banku i numer rachunku) w terminie 30 dni od daty ich złożenia wraz z wymaganymi załącznikami i odpowiednimi protokołami

    - Za dzień zapłaty uznaje się datę obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.

§ 9.

ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY

- Wykonawca na dzień podpisania umowy wnosi zabezpieczenie należytego wykonania umowy 
w wysokości 5 % wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 7 Umowy za realizację całego przedmiotu zamówienia (liczone łącznie dla sumy wartości brutto Etapu I, Etapu II, Etapu III i Etapu IV zamówienia) w formie: .................................................................................................. (zgodnie z Ustawą Prawo zamówień publicznych i ofertą wykonawcy)

- Strony ustalają, że wniesione zabezpieczenie należytego wykonania umowy zwolnione zostanie odpowiednio:

- 70% w ciągu 30. dni od daty protokołu odbioru końcowego [OK] Etapu II przedmiotu umowy,

- pozostałe 30% w ciągu 15. dni po upływie okresu gwarancji jakości Etapu II przedmiotu umowy.

- Zamawiający dopuszcza zmianę rodzaju zabezpieczenia należytego wykonania umowy, wniesionego w jednej formie na inną formę, pod warunkiem, że Wykonawca zachowa ciągłość zabezpieczenia i jego odpowiednią wysokość.

- W sytuacji, gdy wskutek okoliczności, o których mowa w § 13 ust. 3 niniejszej Umowy wystąpi konieczność przedłużenia terminu realizacji umowy w stosunku do terminu przedstawionego 
w ofercie przetargowej, Wykonawca przed podpisaniem aneksu zobowiązany jest do przedłużenia terminu ważności wniesionego zabezpieczenia należytego wykonania umowy albo do wniesienia nowego zabezpieczenia na okres wynikający z aneksu do umowy.

§ 10.

KARY UMOWNE

1. Projektant zobowiązany jest do zapłaty Zamawiającemu kar umownych:

1.1. za opóźnienie w wykonaniu przedmiotu zamówienia poza terminy określone w § 3 ust. 1 pkt. 1.1. ppkt. 1.1.1. i 1.1.2. Umowy – w wysokości 0,2% wartości brutto określonej w § 7 ust. 2 pkt. 2.1. ppkt. 1) i 2) Umowy za każdy dzień opóźnienia (oddzielnie dla Etapu I i Etapu II przedmiotu zamówienia).

1.2. za opóźnienie w realizacji nadzoru autorskiego nad inwestycją określonego w § 1 ust. 1 pkt. 1.2. Umowy – w wysokości 0,2% wartości brutto określonej w § 7 ust. 2 pkt. 2.2. ppkt. 1) i 2) Umowy za każdy dzień opóźnienia (oddzielnie dla Etapu III i Etapu IV przedmiotu zamówienia) 
w następujących przypadkach:

1) za każdy dzień opóźnienia w zgłoszeniu się przedstawiciela Projektanta na budowie powyżej terminu wskazanego § 3 ust. 5 Umowy;

2) za każdy dzień opóźnienia ponad uzgodniony zgodnie z § 3 ust. 9 Umowy termin 
na dostarczenie opracowań, uzgodnień lub opinii oraz wykonanie innej wymaganej umową czynności;

1.3. za rozwiązanie umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy - w wysokości 10% wartości brutto przedmiotu umowy (łącznie wartości Etapu I, Etapu II, Etapu III i Etapu IV określonych 
w § 7 ust. 2 Umowy) niezależnie od kar określonych w § 10 ust. 1 pkt. 1.1. i 1.2. Umowy oraz 
bez względu na poziom zaawansowania realizacji Umowy.

2. Zamawiającemu przysługuje prawo potrącenia kar umownych, określonych w ust. 1 niniejszego paragrafu z należnego Projektantowi wynagrodzenia lub zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

3. Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania przewyższającego zastrzeżone kary umowne w celu uzyskania pokrycia rzeczywiście poniesionej szkody.

4. W przypadku prac/czynności realizowanych przez Projektanta w ramach nadzoru autorskiego 
w trakcie realizacji robót budowlanych potrącenie kar umownych następować będzie z ostatniej płatności w ramach każdego roku realizacji umowy. W przypadku, gdy wysokość kar umownych przewyższy wysokość płatności za dany okres, kary będą potrącane z płatności kolejnych.

§ 11.

ODSTĄPIENIE OD UMOWY / ROZWIAZANIE UMOWY

- Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy lub jej części:

1.1. w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy lub 
jej części nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy w terminie do 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. W takim wypadku Projektant może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy.

  - w przypadku nie ogłoszenia postępowania przetargowego na wykonanie robót budowlanych 
i wyposażenie inwestycji w okresie 36 miesięcy od daty podpisania niniejszej umowy

  - w przypadku nie podpisania umowy na wykonanie robót budowlanych w okresie 36 miesięcy 
od daty podpisania niniejszej umowy;

  - w przypadku utraty źródeł finansowania zewnętrznego inwestycji

  - w przypadku gdy firma Wykonawcy postawiona zostanie w stan likwidacji, zostanie ogłoszona upadłość lub rozwiązanie firmy Wykonawcy;

  - w przypadku zaistnienia przesłanek przewidzianych przepisami kodeksu cywilnego;

  - Zamawiającemu przysługuje prawo do rozwiązania umowy bez wypowiedzenia z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy w przypadku opóźnienia w realizacji zamówienia przekraczającego 30 dni.

§ 12.

GWARANCJA

- Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji na opracowaną dokumentację projektową określoną w § 1 ust.1 pkt. 1.1. Umowy na okres 36 miesięcy od daty podpisania protokołów odbioru końcowego poszczególnych etapów zamówienia (oddzielnie dla I i II Etapu zamówienia).

- Wykonawca zobowiązany jest do usuwania wad przedmiotu umowy zidentyfikowanych przez Zamawiającego w okresie gwarancji w terminach 7 dni od daty pisemnego o niej powiadomienia.

- Okres gwarancji ulegnie przedłużeniu o okres od zgłoszenia wady do momentu jej usunięcia.

- W przypadku nie usunięcia przez Wykonawcę zgłoszonych pisemnie wad przedmiotu zamówienia Zamawiający ma prawo do opłacenia zastępczego wykonania prac związanych z usunięciem 
tych wad z części zabezpieczenia, o którym mowa w § 9 niniejszej Umowy. W takim przypadku zabezpieczenie wnoszone w formie pieniądza pomniejszone o koszt zastępczego usunięcia wady zostanie zwrócone bez odsetek bankowych.

- W przypadku nie wykonania przez Projektanta aktualizacji opracowań (kosztorysów/wycen wyposażenia) zgodnie § 1 ust. 2 pkt. 2.1. ppkt. 2.1.14. Umowy Zamawiający ma prawo 
do opłacenia zastępczego wykonania prac związanych z wykonaniem przedmiotowych aktualizacji  z części zabezpieczenia należytego wykonania umowy. W takim przypadku zabezpieczenie wnoszone w formie pieniądza pomniejszone o koszt zastępczego wykonania aktualizacji opracowań (kosztorysów/wycen wyposażenia) zostanie zwrócone bez odsetek bankowych.

§ 13.

ZMIANY POSTANOWIEŃ UMOWNYCH

- Wszelkie zmiany postanowień zawartej umowy wymagają formy pisemnej i zgody obu stron 
pod rygorem nieważności.

- Niedopuszczalne są istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, 
na podstawie, której dokonano wyboru Wykonawcy, chyba, że Zamawiający przewidział możliwość dokonania takiej zmiany w ogłoszeniu o zamówieniu lub specyfikacji istotnych warunków zamówienia i określił warunki takiej zmiany albo, gdy konieczność wprowadzenia takich zmian wynika z okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy lub zmiany te są korzystne dla Zamawiającego.

- Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany ustaleń zawartej umowy w stosunku do treści oferty wykonawcy w następującym zakresie:

3.1. dopuszczalne są wszelkie zmiany nieistotne;

3.2. zmiana terminu realizacji umowy w przypadku wystąpienia opóźnień wynikających z:

1) odmowy wydania przez organ administracji lub inne podmioty wymaganych decyzji, zezwoleń, uzgodnień z przyczyn niezawinionych przez Projektanta;

2) wystąpienia okoliczności, których strony umowy nie były w stanie przewidzieć, pomimo zachowania należytej staranności.

3.3. zmiana wszelkich postanowień umowy wynikających ze zmiany przepisów prawa, które weszły 
w życie po podpisaniu niniejszej umowy, a które powodują konieczność zmiany umowy.

3.4. zmiany przedstawicieli stron.

3.5. ustawowej zmiany stawki VAT – w takim przypadku cena brutto zostanie dostosowana 
do zmienionej stawki VAT, cena netto umowy pozostaje bez zmian.

3.6. Konieczność dostosowania zapisów niniejszej umowy do zapisów umowy na roboty budowlane.

§ 14.

FORMA PRZEKAZYWANIA INFORMACJI

- Jakiekolwiek zawiadomienie lub przekazywanie drugiej stronie informacji i decyzji odnośnie projektu oraz realizacji Inwestycji wynikające z niniejszej umowy i przedmiotu umowy, będzie dokonywane w formie pisemnej i będzie uważane za właściwie wykonane, jeżeli zostanie którejkolwiek ze stron:

- doręczone osobiście pod adresem oznaczonym jako siedziba strony,

- doręczone pocztą lub pocztą kurierską pod adresem oznaczonym jako siedziba strony,

- doręczone telefaksem lub pocztą elektroniczną do siedziby strony, jeżeli jest niewątpliwe, 
że przesyłka dotarła do adresata.

- Zawiadomienie będzie uznane za właściwie wykonane w momencie jego doręczenia danej stronie.

- Za skuteczne doręczenie zawiadomienia zostanie uznane również przekazanie pisma osobiście przedstawicielowi Projektanta.

- Strony zobowiązują się do natychmiastowego potwierdzenia otrzymanych wiadomości.

§ 15.

CESJE

- Strony ustalają, że wierzytelności wynikające z niniejszej umowy nie podlegają cesji.

- Wykonawca oświadcza, że nie przyjmie poręczenia od jakiegokolwiek podmiotu dotyczącego wierzytelności wynikającej z umowy, ani nie dokona przekazu wierzytelności z niniejszej umowy.

§ 16.

SPORY

- W razie powstania sporu na tle wykonania niniejszej umowy, strony kontraktu zobowiązują się przede wszystkim do wyczerpania drogi postępowania reklamacyjnego i będą dążyć 
do ugodowego rozstrzygnięcia sporu.

- W przypadku niemożności ugodowego rozstrzygnięcia sporu sądem właściwym do rozpoznania sporów wynikłych na tle realizacji niniejszej umowy będzie Sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.

§ 17.

ODNIESIENIE PRAWNE

W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową będą miały zastosowanie w szczególności przepisy:

- Kodeksu Cywilnego

- Ustawy Prawo Budowlane

- Ustawy Prawo zamówień publicznych

oraz inne unormowania zawarte w aktach prawnych, których merytorycznie dotyczy przedmiot zamówienia.

§ 18.

ZAŁĄCZNIKI DO UMOWY

            - Integralną częścią Umowy są:

- ZAŁĄCZNIK NR 1: Opis Przedmiotu Zamówienia [OPZ]

- ZAŁĄCZNIK NR 2: Formularz ofertowy i cenowy Wykonawcy

- ZAŁĄCZNIK NR 3: Oświadczenie miesięczne Podwykonawcy

            - Umowę i załączniki do umowy należy traktować jako wzajemnie się uzupełniające. W przypadku rozbieżności pomiędzy poszczególnymi dokumentami pierwszeństwo ma Umowa, a następnie załącznik wg kolejności wymienionej powyżej.

§ 19.

EGZEMPLARZE UMOWY

Niniejszą umowę sporządzono w 2. jednobrzmiących egzemplarzach - z czego 1 egzemplarz dla Zamawiającego i 1 egzemplarz dla Wykonawcy.

ZAMAWIAJĄCY							WYKONAWCA

........................................					                      ..................................

Wzór - Załącznika nr 3 - oświadczenie

Oświadczenie miesięczne Podwykonawcy

Realizacja Etapu /I/II/III/IV/* przedmiotu zamówienia w zakresie /opracowania dokumentacji budowlanej i wykonawczej remontu i przebudowy pomieszczeń znajdujących się w budynku 1C wraz z przebudową wentylacji i klimatyzacji pod potrzeby Traktu Porodowego/opracowania dokumentacji budowlanej i wykonawczej remontu i przebudowy pomieszczeń znajdujących się w budynku 1A i 1C pod potrzeby Oddziału Położniczego/sprawowania nadzoru autorskiego nad inwestycją dla I zakresu prac remontowych pomieszczeń znajdujących się w budynku 1C wraz z przebudową wentylacji mechanicznej i klimatyzacji pod potrzeby Traktu Porodowego/sprawowania nadzoru autorskiego nad inwestycją dla II i III zakresu prac remontowych pomieszczeń znajdujących się w budynku 1A i 1C pod potrzeby Oddziału Położniczego/*.

Niniejszym oświadczam, że na dzień………………. firma…………………………………..

wywiązała się ze wszystkich wymagalnych płatności na rzecz naszej firmy z tytułu wiążącej nas umowy nr ………………………………….

Miejscowość, data:

…………………………………………………

Podpis Podwykonawcy

/ * /  -niepotrzebne skreślić ( pozostawić właściwe zapisy – aktualne na dzień składania oświadczenia )