Załącznik nr 7 do SIWZ – Projekt Umowy

UMOWA NR  ………………

zawarta w Elblągu dnia ...........................

pomiędzy:

Wojewódzkim Szpitalem Zespolonym w Elblągu, z siedzibą przy ul. Królewieckiej 146, 82-300 Elbląg

NIP: 578-25-17-492

REGON 170745930

KRS: 0000003202

zwanym w dalszej treści „Zamawiającym” - reprezentowanym przez:

mgr Elżbietę Gelert – Dyrektora

a

..................................................................................................................................

NIP……...................................

REGON: ……………………..

KRS: .......................................

zwaną w dalszej treści „Wykonawcą lub Dostawcą ”- reprezentowanym przez:

- ........................................   - ...............................................................................................

-.........................................   - ...............................................................................................

przy solidarnej odpowiedzialności Partnerów Konsorcjum* niżej wymienionych:

- ...............................................................................................................................................

NIP: ………………….….

REGON: ………….…….

KRS: ................................

- ...............................................................................................................................................

NIP: ...........……………..

REGON: ……….………

KRS: ..............................

(*) dotyczy Konsorcjum

Umowa niniejsza zostaje zawarta na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 1579) 
po przeprowadzeniu zamówienia publicznego nr 43/2018.

§ 1. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

- Zamawiający zamawia, a Wykonawca przyjmuje do wykonania zadanie inwestycyjne polegające na sprzedaży, dostawie i montażu aparatu mammograficznego wraz z remontem i dostosowaniem pomieszczeń pracowni mammograficznej zakładu radiologii Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Elblągu w ramach Projektu pn.: „Modernizacja Traktu Porodowego i Oddziału Ginekologiczno – Położniczego Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Elblągu wraz z doposażeniem”.

Pod pojęciem „prace dostosowujące” należy rozumieć: przygotowanie na podstawie wytycznych Zamawiającego pozyskanych na etapie realizacji zamówienia i wymagań zawartych w Opisie Przedmiotu Zamówienia (zwany dalej „OPZ”) stanowiącym Załącznik nr 9 do SIWZ a także w oparciu o posiadany przez Szpital Program Funkcjonalno-Użytkowy (zwany dalej „PFU”) stanowiący załącznik nr 9.1 do OPZ oraz zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami dokumentacji projektowej budowlano-wykonawczej wraz z pozyskaniem wymaganych uzgodnień i decyzji administracyjnych, wykonanie robót remontowo-budowlanych, instalacyjnych i montażowych, wyposażenie pomieszczeń Pracowni Mammograficznej w meble, przeprowadzenie badań, odbiorów oraz uzyskanie niezbędnych pozwoleń dopuszczających przygotowaną infrastrukturę wraz z wyposażeniem do pracy i ostatecznie przekazanie Szpitalowi czynnej Pracowni Mammograficznej do użytkowania.

- Przedmiot umowy obejmuje:

  - Sporządzenie kompleksowej dokumentacji projektowej;

  - Remont i przystosowanie pomieszczeń Pracowni Mammograficznej tj. roboty     rozbiórkowe i budowlano – instalacyjne;

  - Dostawę i montaż urządzenia, tj.: wymiana aparatu analogowego na cyfrowy wraz z utylizacją aparatu analogowego,  oraz przeszkolenie personelu;

  - Dostawę i wyposażenie pomieszczeń w meble;

- Szczegółowy opis przedmiotu Umowy znajduje się w:

  - Opisie Przedmiotu Zamówienia (odpowiednio załącznik nr 9 do SIWZ);

  - Programie Funkcjonalno – Użytkowym wraz z załącznikami, (odpowiednio Załącznik nr 9.1 do OPZ);

  - Wytycznych do projektu  dotyczące lokalnej sieci komputerowej i dedykowanego zasilania elektrycznego. Pismo wewnętrzne Sekcji Informatyki i Telekomunikacji WSZZ w Elblągu z dnia 03/01/2016, (odpowiednio Załącznik nr 9.2 do OPZ);

  - Specyfikacji technicznej wyposażenia medycznego (aparatu mammograficznego) stanowiącym Załącznik nr 1 do niniejszej Umowy (odpowiednio Załącznik nr 9.3 do OPZ)

- Przedmiot zamówienia wchodzi w zakres Projektu pn. „Modernizacja Traktu Porodowego  i Oddziału Ginekologiczno – Położniczego  Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Elblągu wraz z doposażeniem” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko – Mazurskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Regionalnego, Osi Priorytetowej 9 – „Dostęp do wysokiej jakości usług publicznych”, Działania 9.1 – „Infrastruktura Ochrony Zdrowia”, Poddziałania 9.1.2 – „Infrastruktura ochrony zdrowia w miejskim obszarze funkcjonowania Elbląga – ZIT bis” Nr. Projektu RPWM.09.01.02-28-0001/17-00.

- Wykonawca zobowiązuje się wobec Zamawiającego do wykonania i przekazania Zamawiającemu przedmiotu Umowy, wykonanego zgodnie z:

  - Postanowieniami niniejszej Umowy;

  - Opisem Przedmiotu Zamówienia, (odpowiednio Załącznik nr 9 do SIWZ).

  - Programem funkcjonalno – użytkowym (odpowiednio Załącznik nr 9.1 do OPZ);

  - Sporządzonymi przez Wykonawcę i zatwierdzoną przez Zamawiającego: dokumentacją projektową budowlano - wykonawczą; specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych, harmonogramem budowy;

  - Specyfikacją techniczną wyposażenia medycznego – aparatu mammograficznego stanowiącym Załącznik nr 1 do niniejszej Umowy (odpowiednio załącznik nr 9.3 do OPZ).

  - Obowiązującymi przepisami, normami, zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlanej; oraz zobowiązuje się do usunięcia wszystkich wad występujących w tym przedmiocie w okresie rękojmi i gwarancji.

- Wykonawca w trakcie realizacji niniejszej Umowy zobowiązuje się do współpracy z podmiotami zaangażowanymi w realizację Projektu, w szczególności Zamawiającym i Inżynierem Kontraktu.

- Przedmiot Umowy musi być oddany Zamawiającemu w stanie nadającym się do bezpośredniego użytkowania, po zakończeniu wszystkich odbiorów technicznych przeprowadzeniu badań, oraz uzyskaniu niezbędnych pozwoleń dopuszczających przygotowaną infrastrukturę wraz z wyposażeniem do pracy i ostatecznie przekazanie Szpitalowi czynnej Pracowni Mammograficznej.

- Wykonawca zobowiązuje się do wykonania wszelkich obowiązków wynikających z Umowy w dobrej wierze oraz przy dochowaniu należytej staranności. Wykonawca  ponosi odpowiedzialność na zasadach ogólnych za wykonanie świadczeń stanowiących przedmiot Umowy oraz za Podwykonawców i dalszych podwykonawców, którym powierzył ich wykonanie.

- Przedmiot Umowy obejmuje wszystkie czynności (prawne i faktyczne) oraz roboty wraz z dostawami wymagane obowiązującymi przepisami prawa (w szczególności budowlanego) oraz stosowanie zasad wiedzy technicznej niezbędnej do zakończenia przedmiotu Umowy.

§ 2. ZAKRES PRZEDMIOTU UMOWY

- Sporządzenie kompleksowej dokumentacji projektowej budowlano – wykonawczej

- Dokumentacja projektowa zostanie wykonana i dostarczona w stanie kompletnym z punktu widzenia celu, któremu ma służyć.

- Wykonawca zobowiązuje się, że dokumentacja projektowa zostanie wykonana przez wyznaczonych przez niego Projektantów, tj. osoby fizyczne będące uczestnikami procesu budowlanego, w rozumieniu ustawy Prawo budowlane, których uprawnienia i obowiązki określa ustawa Prawo Budowlane. Wykonawca w celu prawidłowej realizacji przedmiotu zamówienia w zakresie wykonania dokumentacji projektowej budowlano – wykonawczej ustanawia:

  - Projektanta w specjalności konstrukcyjno – budowlanej bez ograniczeń (lub odpowiadające im równoważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów w tym zakresie).

  - Projektanta w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych i kanalizacyjnych bez ograniczeń (lub odpowiadające im równoważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów w tym zakresie).

  - Projektanta w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń (lub odpowiadające im równoważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów w tym zakresie).

  - Projektanta w specjalności telekomunikacyjnej bez ograniczeń (lub odpowiadające im równoważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów w tym zakresie).

  - Projektanta w specjalności architektonicznej (lub odpowiadające im równoważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów w tym zakresie).

Zamawiający dopuszcza łączenia w/w funkcji, pod warunkiem, że osoba skierowana przez Wykonawcę do realizacji przedmiotu zamówienia spełnia wszystkie wymagania odnośnie doświadczenia i posiadanych uprawnień w zakresie powierzonych jej funkcji.

Osoby wskazane powyżej (w ppkt. od 2.1 do 2.5 niniejszego pkt. I.2 umowy) winny posiadać odpowiednie uprawnienia projektowe, a więc uprawnienia do sprawowania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w specjalności właściwej do powierzonego stanowiska w zakresie odpowiadającym przedmiotowi zamówienia wydane na podstawie przepisów ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z 2016 r., poz. 290 z późn. zm.) lub równoważnymi do nich (w szczególności wydanymi na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów lub wydawanymi obywatelom innych państw w oparciu o stosowne ustawodawstwo, a uznanymi w Polsce). Projektanci o których mowa powyżej muszą posiadać również aktualne na dzień zawarcia Umowy i aktualne na czas prowadzenia robót objętych przedmiotową Umową wpisy do właściwej Izby Samorządu Zawodowego. Wykonawca jest zobowiązany w terminie 3 dni od dnia zawarcia niniejszej umowy przedstawić w formie pisemnej Zamawiającemu wykaz osób, wraz z podaniem imienia i nazwiska projektantów branżowych wraz z numerem uprawnień oraz załączyć wskazane uprawnienia wraz z aktualnym zaświadczeniem z Izby Samorządu Zawodowego.

- W terminie 3 dni od dnia zawarcia Umowy Wykonawca przedłoży Harmonogram prac projektowych  w rozbiciu na okresy tygodniowe, z uwzględnieniem węzłowych terminów kontrolnych dla Zamawiającego i/lub Inżyniera Kontraktu zakresu wykonanych prac. Zatwierdzony przez Zamawiającego i/lub Inżyniera Kontraktu Harmonogram prac projektowych będzie podstawą do kontroli postępu prac. Zamawiający i/lub Inżynier Kontraktu ma prawo zgłosić zastrzeżenia do przedstawionego projektu Harmonogramu prac projektowych oraz wnioskować o wprowadzenie zmian. W miarę potrzeb, postępu prac oraz w szczególności gdy Harmonogram Prac projektowych nie spełnia wymagań Umowy lub jest niezgodny z rzeczywistym postępem i deklarowanymi zamierzeniami Wykonawcy, oraz na każde wezwanie Zamawiającego i/lub Inżyniera Kontraktu Wykonawca zobowiązany jest w terminie 3 dni od otrzymania powiadomienia w formie pisemnej do uaktualnienia i uzgodnienia Harmonogramu prac projektowych, zwłaszcza w przypadku wystąpienia opóźnień w realizacji. Zmiany Harmonogramu prac projektowych nie wymagają formy aneksu do umowy lecz pisemnej akceptacji Zamawiającego i/lub Inżyniera Kontraktu.

- Dokumentacja projektowa dostarczana będzie etapowo (zgodnie z zatwierdzonym harmonogramem prac projektowych przedstawionym przez Wykonawcę w terminie 3 dni od dnia zawarcia Umowy) i zawierać będzie następujące projekty:

  - Szczegółowy wykaz standardów materiałów wykończeniowych sporządzony we wstępnej fazie prac w celu uzgodnienia z Zamawiającym;

  - Inwentaryzację architektoniczną i branżową Pracowni Mammograficznej z przyległymi pomieszczeniami wg. potrzeb Projektantów;

  - Projekt osłon stałych antyradiacyjnych i projekt technologiczny uzgodniony z SANEPID i z Zamawiającym;

  - Projekt architektoniczno – konstrukcyjny z Projektem wnętrz;

  - Projekty instalacji wewnętrznych sanitarnych; wod-kan, ogrzewania i wentylacji grawitacyjnej i mechanicznej z klimatyzatorem;

  - Projekt instalacji wewnętrznych elektrycznych i teletechnicznych;

  - Projekt zasilania elektrycznego urządzeń diagnostycznych;

  - Projekt włączenia projektowanych urządzeń do sieci komputerowej RIS/HIS i PACS

Wyszczególnione Projekty w  ppkt. 4.1. – 4.8 pkt. I.4 niniejszego § umowy powinny być elementami składowymi kompletnego Projektu Budowlanego i kompletnego Projektu Wykonawczego.

- Projekt Budowlany powinien być zgodny z polskim Prawem Budowlanym, wiedzą i sztuką inżynierską w zakresie niezbędnym do uzyskania pozwolenia na budowę wraz z niezbędnymi uzgodnieniami, opracowaniami pomocniczymi jak: inwentaryzacje, opinie, ekspertyzy itp. niezbędnymi do rozwiązania wszystkich problemów technicznych związanych z właściwą realizacją Umowy. Projekt Budowlany musi posiadać wszystkie wymagane prawem uzgodnienia w tym z SANEPID w zakresie zabezpieczenia osłonami stałymi antyradiacyjnymi pomieszczeń przed promieniowaniem rentgenowskim i z Zamawiającym). Projekt budowlany powinien być wykonany zgodnie z Ustawą Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994r. (Dz. U. Z 2016r., poz 290 z późn. zm.) oraz Rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego z dnia 25.04.2012r. (Dz. U. 27.04 poz. 462)

Projekt budowlany ponadto powinien zawierać:

- Opis i rysunek określający usytuowanie obiektu budowlanego w stosunku do granic nieruchomości i innych obiektów budowlanych, istniejących i budowanych na tej i sąsiednich nieruchomościach;

- Opis techniczny i rysunki określające rodzaj i charakterystykę obiektu budowlanego oraz jego konstrukcję, wraz z danymi techniczno – użytkowymi w tym wielkościami i rodzajem obciążeń w razie potrzeby również danymi technologicznymi;

- W przypadkach określonych w art. 71 ust 1 pkt. 2 ustawy prawo budowlane – ekspertyzę techniczną wykonaną przez osobę posiadającą uprawnienia budowlane bez ograniczeń w odpowiedniej specjalności;

- W zależności od potrzeb – pozwolenia, uzgodnienia lub opinie wymagane odrębnymi przepisami.

- Projekt Wykonawczy, powinien być uzgodniony z Zamawiającym w zakresie zgodności z PFU, w zakresie rozwiązań technologicznych i szczegółowych standardów urządzeń i materiałów. Projekt wykonawczy powinien ponadto zawierać: Projekty Wykonawcze i Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych, które należy wykonać zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 02 września 2004r w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno – użytkowego (Dz.U. z 16 września 2004r); Przedmiar i Kosztorys Inwestorski, które należy wykonać na podstawie Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004r w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funcjonalno – użytkowym (Dz.U. 2004r Nr 130 poz. 1389).

- Wykonawca zobowiązuje się, iż dokumentacja projektowa wykonana na podstawie PFU, która zostanie wykonana i dostarczona Zamawiającemu będzie:

  - zgodna z warunkami określonymi niniejszą Umową, SIWZ, OPZ i PFU;

  - zawierać będzie uzgodnienia niezbędne do wykonania zadania inwestycyjnego na podstawie projektów, a w szczególności jeżeli wymagają tego przepisy: uzgodnienia rzeczoznawców BHP, pożarnictwa, sanitarnych oraz uzgodnienia i zatwierdzenie Zespołu uzgodnień Dokumentacji Projektowej.

  - zgodna z wytycznymi Zamawiającego pozyskanymi w trakcie tworzenia dokumentacji projektowej budowlano – wykonawczej na etapie realizacji zamówienia  oraz obowiązujący w tym zakresie przepisami i normami.

- Zamawiający i/lub Inżynier Kontraktu na każdym etapie prac projektowych ma prawo wglądu do opracowanej / opracowywanej dokumentacji, wnoszenia uwag i zastrzeżeń, które Wykonawca zobowiązany jest uwzględnić w zakresie swoich prac.

- Wykonawca w ramach wynagrodzenia, ustalonego w § 9 pkt. 3 niniejszej Umowy, obowiązany jest do wykonywania nadzoru autorskiego w czasie realizacji zadania inwestycyjnego, prowadzonego w oparciu o projekty wykonane na podstawie SIWZ, OPZ i PFU, oraz w czasie trwania rękojmi i gwarancji, zgodnie z postanowieniami Umowy. Nadzór autorski będzie prowadzony we wszystkich niezbędnych do wykonania przedmiotu Umowy specjalnościach budowlanych.

- Za poprawność dokumentacji projektowej wykonanej na podstawie PFU, OPZ i SIWZ, zgodności z Umową i przepisami prawa odpowiada wyłącznie Wykonawca oraz osoby pełniące funkcje Projektantów.

- Wykonawca zobowiązuje się, iż sporządzona przez niego dokumentacja projektowa będzie zawierała pisemne oświadczenia Wykonawcy, że jest zgodna z Umową, obowiązującymi przepisami prawa i że jest w stanie kompletnym z punktu widzenia celu któremu ma służyć.

- Wykonawca zobowiązuje się, że dostarczona dokumentacja projektowa będzie również zgodna z wymaganiami Zamawiającego, a w szczególności:

  - Dostarczane warunki, uzgodnienia, opinie i inne opracowania, niezbędne dla należytego wykonania Umowy lub wymagane odrębnymi przepisami prawa, będą wydane na rzecz Zmawiającego;

  - Dostarczane w ramach Umowy projekty będą wykonane zgodnie z Umową, pozwalające na należytą realizację prac w oparciu o te projekty zgodne z PFU, dokumentacja projektowa będzie wykonana we wszystkich niezbędnych branżach do wykonania przedmiotu Umowy;

  - Do projektów wykonawczych będą załączone katalogi materiałów, urządzeń przewidzianych do wbudowania, posiadających aprobaty i atesty z podaniem ich danych technicznych, przy czym dostarczone projekty wykonawcze wymagają uzyskania akceptacji Zamawiającego / Inżyniera Kontraktu.

  - Dostarczone przedmiary robót i kosztorysy inwestorskie będą w formie papierowej i elektronicznej, w wersji pdf i edytowanej umożliwiającej odczyt i obróbkę w programie Norma lub kompatybilnym.

  - Dostarczona dokumentacja projektowa zawierać będzie wszystkie niezbędne, przeprowadzone przez Wykonawcę, z udziałem osób pełniących funkcję projektantów uzgodnienia i opinie.

  - Wykonawca niezwłocznie wprowadzi do dokumentacji projektowej własnym kosztem i staraniem:

- wszystkie uzupełnienia i korekty wskazane przez właściwe organy administracyjne i instytucje dokonujące uzgodnień oraz wydające decyzje i inne wymagane dokumenty;

- wszystkie poprawki w dokumentacji wymagane właściwymi przepisami prawa i postanowieniami Umowy

  - Dostarczona dokumentacja projektowa będzie skoordynowana z istniejącymi projektami na prace poza terenem zamierzenia inwestycyjnego.

  - Dostarczona dokumentacja będzie zawierała podpisy Projektanta/ów i sprawdzającego oraz ich oświadczenia pod rygorem nieważności, zgodnie z treścią art. 20 ust. 4 ustawy Prawo budowlane

- W przypadku, gdy zaistnieje konieczność wprowadzenia w dokumentacji projektowej zmian wskazanych przez Zamawiającego, lub wynikających z innych zaleceń (np.: Rzeczoznawców sanitarnego, BHP, pożarowego) braku uzgodnienia dokumentacji, stwierdzenia błędów, zastosowania rozwiązań projektowych niezgodnych z Umową, na pisemny wniosek Zamawiającego Wykonawca zobowiązany jest w terminie 7 dni do wniesienia wszystkich, zgodnych z Umową zmian, uwag i poprawek w projektach lub wykonania zamiennych projektów i uzyskaniu w imieniu i na rzecz Zamawiającego zamiennych decyzji lub pozwoleń bez dodatkowego wynagrodzenia.

- Wykonawca zobowiązany jest zastosować się do przedstawionych pisemnie przez Zamawiającego zaleceń, opinii i uwag w przypadku braku zgodności z PFU.

- Wykonawca zobowiązany jest zapewnić na każde życzenia Zamawiającego, obecności swoich przedstawicieli odpowiednio umocowanych do reprezentowania na spotkaniach konsultacyjnych z Zamawiającym, o których Zamawiający poinformuje w terminie nie krótszym niż 3 dni przed planowanym spotkaniem.

- Wykonawca zobowiązany jest do sporządzania i przesyłania comiesięcznych raportów z postępu prac projektowych w dwóch egzemplarzach w terminie do 3 dni następnego miesiąca

- Wykonawca wykona spis dostarczanych w ramach Umowy dokumentacji i opracowań.

- Wykonawca niezwłocznie po sporządzeniu i skompletowaniu dokumentacji projektowej przekaże ją Zamawiającemu/ Inżynierowi Kontraktu w celu zatwierdzenia.

- Dokumentacja projektowa do zatwierdzenia zostanie przekazana Zamawiającemu/ Inżynierowi Kontraktu bezpłatnie w dwóch egzemplarzach w wersji papierowej oraz w dwóch egzemplarzach w wersji elektronicznej w formacie pdf i edytowalnej.

- W terminie 14 dni od otrzymania dokumentacji projektowej, wraz ze wszystkimi wymaganymi załącznikami, Zamawiający zatwierdzi dokumentację projektową albo odmówi jej zatwierdzenia, albo wniesie zastrzeżenia. Zamawiający może zatwierdzić dokumentację projektową warunkowo, tj. pod warunkiem jej poprawienia i uzupełnienia w terminie 7 dni. Zatwierdzenie, odmowa zatwierdzenia jak i wniesienie zastrzeżeń wymagają formy pisemnej.

- Jeżeli w termie 14 dni od otrzymania dokumentacji projektowej, wraz ze wszystkimi jej załącznikami Zamawiający nie dokona żadnej z czynności o których mowa w pkt. I. 20  niniejszego § Umowy, będzie się przyjmować, że dokumentacja została zatwierdzona przez Zamawiającego bez zastrzeżeń.

- W przypadku wniesienia zastrzeżeń, uwag w formie pisemnej Wykonawca powinien je uwzględnić i w terminie 7 dni od otrzymania zastrzeżeń przedstawić Zamawiającemu/ Inżynierowi Kontraktu poprawioną lub uzupełnioną dokumentację projektową.

- Za datę zatwierdzenia dokumentacji uważa się dzień, w którym Zamawiający zatwierdził w formie pisemnej dokumentację projektową w formie Protokołu.

- Odmowa zatwierdzenia dokumentacji jest możliwa w przypadku gdy Wykonawca nie uwzględnił uwag zgłoszonych przez Zamawiającego. W takim przypadku zatwierdzenie dokumentacji projektowej następuje w sposób opisany w pkt. I. 20 niniejszego § Umowy z uwzględnieniem konsekwencji opisanych w § 13 Umowy.

- Zatwierdzoną dokumentację projektową budowlano – wykonawczą Wykonawca zobowiązany jest w terminie  3 dni od dnia podpisania Protokołu o którym mowa w pkt. I.23 niniejszego § umowy, dostarczyć Zamawiającemu w ilości 2 kpl. w formie papierowej i w formie elektronicznej (zapisanej na CD /DVD w formacie pdf i edytowalnej)

- Po zatwierdzeniu dokumentacji projektowej stanowi ona własność Zamawiającego i może być wykorzystana wyłącznie w celu wykonania przedmiotu Umowy zgodnie z przeznaczeniem.

- Wykonawca jest zobowiązany w okresie realizacji prac remontowych do pełnienia nadzoru autorskiego w ramach wynagrodzenia określonego w pkt. 3.1 § 9 Umowy.

- Prawa autorskie dotyczące projektów:

  - Wykonawca w ramach wynagrodzenia określonego w pkt. 3.1 § 9 Umowy zobowiązuje się przenieść na Zamawiającego wszystkie autorskie prawa majątkowe oraz zezwala na wykorzystanie autorskich praw zależnych, do dokumentacji projektowej i wszelkich opracowań dokumentacji projektowej objętej przedmiotem Umowy w odniesieniu do pól eksploatacji istniejących w chwili przeniesienia, zgodnie z ustawą z dnia 4 lutego 1994r o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.j. Dz.U. z 2006r., Nr 90, poz. 631  późń. zm). Przeniesienie praw autorskich następuje bezwarunkowo, na czas nieokreślony do jednokrotnego wybudowania/ remontu.

  - Majątkowe prawa autorskie, o których mowa w pkt I. 28.1  niniejszego § umowy, obejmują prawo do wyłącznego korzystania z dokumentacji projektowej będącej przedmiotem Umowy, na zasadach wyłączności w kraju i za granicą, na następujących polach eksploatacji, uprawniających do:

- Wykorzystania dokumentacji projektowej w całości lub części, w celu realizacji zamierzenia inwestycyjnego;

- Wykorzystania dokumentacji projektowej w całości lub części, w celu przygotowania i przeprowadzenia ewentualnych postępowań o udzielenie zamówienia publicznego niezbędnego do realizacji zamierzenia inwestycyjnego;

- Utrwalania i zwielokrotniania dokumentacji projektowej w całości lub części;

- Wytwarzania każdą możliwą techniką egzemplarzy dokumentacji projektowej ( drukarską, techniką cyfrową);

- Obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których dokumentację projektową utrwalono – wprowadzanie do obrotu;

- Rozpowszechniania dokumentacji projektowej w całości lub części, w sposób inny niż określony wyżej;

- Tworzenie nowych wersji i adaptacji (tłumaczenie, zmianę układu lub jakiekolwiek inne zmiany);

- Wykonywania zależnych praw autorskich;

- Zlecenia wykonywania zależnych praw autorskich innym podmiotom w przypadku gdy strony nie będą związane umową o pełnienia nadzoru autorskiego;

- Wprowadzania do pamięci komputera.

  - Wykonawca oświadcza, że jest wyłącznym właścicielem majątkowych praw autorskich do dokumentacji projektowej będącej przedmiotem Umowy. W przypadku zgłoszenia przez osoby trzecie jakichkolwiek roszczeń w stosunku do Zamawiającego w zakresie dotyczącym dokumentacji projektowej, Wykonawca jest zobowiązany do zwrotu Zamawiającemu ewentualnych wydatków i naprawienia poniesionych przez niego szkód na zasadach ogólnych określonych w Kodeksie cywilnym.

  - Wykonawca oświadcza, że wyraża zgodę na wielokrotne dokonywanie wszelkich przeróbek dokumentacji projektowej jak i poszczególnych jej części, oraz wprowadzanie zmian, adaptacji, dokumentacji zamiennych i opracowań do sporządzonej w ramach Umowy dokumentacji projektowej na wszelkich polach eksploatacji zgodnie z postanowieniami pkt. I. 28.2  niniejszego § Umowy.

  - Wykonawca w terminie 7 dni od wykonania dokumentacji projektowej przekaże Zamawiającemu zgodę autorów dokumentacji projektowej, w formie pisemnych oświadczeń na wielokrotne dokonywanie wszelkich, niezbędnych z punktu widzenia Zamawiającego zmian, uzupełnień lub adaptacji dokumentacji projektowej jako całości, jak również poszczególnych jej części składowych. Oświadczenia te będą zawierać stwierdzenie, iż ww. czynności wykonywane przez Zamawiającego lub przez osobę przez niego upoważnioną nie stanowią naruszenia autorskich praw osobistych autorów dokumentacji projektowej.

  - Wykonawca zobowiązuje się przekazać Zamawiającemu wraz z dokumentacją projektową zgodę autorów dokumentacji projektowej w formie pisemnych oświadczeń na wykonywanie zależnego prawa autorskiego przez Zamawiającego.

  - W przypadku dokonywania zmian, projektów zamiennych itp. zgodnie z postanowieniem pkt. I. 28.4 oraz I. 28.5 niniejszego § Umowy, na egzemplarzach opracowania będzie wymieniony twórca projektu pierwotnego, tytuł projektu pierwotnego oraz Wykonawca. W związku z powyższym wykonawca w przekazanej dokumentacji projektowej określi, kto jest twórcą poszczególnych części projektu. Jeśli Wykonawca nie dokona takiego przyporządkowania, za twórcę danej części projektu będzie uważana osoba podpisana na tej części projektu.

  - Wykonawca oświadcza, że wynagrodzenie określone w pkt. 3.1 § 9 Umowy obejmuje również wynagrodzenie Wykonawcy za przeniesienie na Zamawiającego autorskich praw majątkowych i wykorzystanie autorskich praw zależnych oraz za przeniesienie na Zamawiającego własności poszczególnych egzemplarzy dokumentacji i innych opracowań, powstałych w wyniku wykonywania przez Wykonawcę Umowy.

  - Przeniesienie praw,  o których mowa w powyższych postanowieniach pkt. I. 28 niniejszego § umowy nastąpi w momencie przekazania dokumentacji projektowej Zamawiającemu i podpisaniu protokołu zdawczo – odbiorczego, zgodnie z postanowieniami Umowy.

  - Wykonawca oświadcza, że dokumentacja projektowa nie stanowi własności osób trzecich oraz nie jest obciążona żadnymi prawami ani roszczeniami osób trzecich, oraz że nie udzielił dotychczas żadnych zezwoleń na korzystnie z niej.

  - Wykonawca zobowiązuje się do nie wykorzystywania swoich autorskich praw osobistych na wszystkich polach eksploatacji do dokumentacji projektowej, jak również zapewni, że osoby, którym one przysługują nie będą wykorzystywały przysługujących im autorskich praw osobistych do dokumentacji projektowej.

  - Wykonawca zobowiązuje się przekazać Zamawiającemu na jego pisemny wniosek w terminie 7 dni wraz z dokumentacją projektową pisemne zobowiązania wszystkich autorów dokumentacji projektowej do niewykorzystywania osobistych praw majątkowych, także w przypadku rozwiązania umowy bądź odstąpienia od umowy.

  - Jeżeli w trakcie realizacji dojdzie do odstąpienia od Umowy przez Zamawiającego, nie będzie ono wywoływać skutków w zakresie praw Zamawiającego, które wynikają z postanowień zawartych w pkt. I.28 niniejszego § umowy i dotyczą wykonanej dokumentacji projektowej Wykonawcy.

- Remont i przystosowanie pomieszczeń Pracowni Mammograficznej tj. roboty rozbiórkowe i budowlano – instalacyjne

            - Wykonawca w ramach Umowy zobowiązany jest do wykonania remontu i dostosowania pomieszczeń do zainstalowania nowego urządzenia medycznego – aparatu mammograficznego – zakupionego w ramach realizacji niniejszego zamówienia.

2.      Podstawę wykonania i zakres prac remontowych określa:

  - PFU wraz z załącznikami (odpowiednio Załącznik nr 9.1 do SIWZ) oraz Wytyczne do projektu  dotyczące lokalnej sieci komputerowej i dedykowanego zasilania elektrycznego (odpowiednio Załącznik nr 9.2 do OPZ);

  - Opracowana przez Wykonawcę dokumentacja projektowa, o której mowa pkt I. niniejszego § Umowy, oraz uzyskane niezbędne pozwolenia dopuszczające przygotowaną infrastrukturę wraz z wyposażeniem do pracy i ostatecznie przekazanie Szpitalowi czynnej Pracowni Mammograficznej do użytkowania.

2.3. Wytyczne Zamawiającego pozyskane w trakcie tworzenia dokumentacji projektowej budowlano – wykonawczej oraz na etapie realizacji zamówienia.

- Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość rozwiązań projektowych i ich realizację, za zgodność ze SIWZ, OPZ i PFU, projektem budowlano - wykonawczym, uzyskanymi pozwoleniami oraz poleceniami Zamawiającego.

- Wykonawca zobowiązany jest do wykonania prac rozbiórkowych i robót remontowych, stanowiących  przedmiot Umowy, zgodnie ze SIWZ, OPZ, PFU, Dokumentacją Projektową oraz Specyfikacjami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych, zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlanej, zgodnie z warunkami Pozwolenia na budowę, uzgodnieniami, decyzjami, obowiązującymi przepisami prawa i normami technicznymi, przepisami BHP oraz o ochronie ppoż.

- Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za właściwe wykonanie robót, zapewnienie warunków bezpieczeństwa, koordynację robót oraz za metody organizacyjno-techniczne stosowane na  budowie. Odpowiedzialności tej nie wyłącza ani nie ogranicza wykonanie części robót przez Podwykonawców lub inne podmioty.

- Wykonawca zobowiązany jest wykonywać wszystkie polecenia Inżyniera Kontraktu i Zamawiającego wydawane zgodnie z przepisami prawa i postanowieniami niniejszej Umowy.

- Wykonawca oświadcza, iż posiada wykwalifikowany personel spełniający wymagania zapisane w ustawie z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2016 poz. 290 ze zm.), które będą wykonywały czynności  związane z realizacją przedmiotu zamówienia w zakresie robót budowlanych.

- Wykonawca zobowiązany jest do realizacji robót budowlanych pod kierownictwem i nadzorem osoby posiadającej uprawnienia budowlane bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno – budowlanej z aktualnym zaświadczeniem o przynależności do Izby Inżynierów Budownictwa, który będzie obecny na Terenie inwestycji w trakcie prowadzenia prac, zgodnie z obowiązkami określonymi w ustawie z dnia 7 lipca 1994r Prawo Budowlane (tj. Dz. U. Z 2016 poz. 290 ze zmianami).

- Wykonawca w celu prawidłowej realizacji przedmiotu zamówienia ustanawia:

  - kierownika robót w specjalności konstrukcyjno–budowlanej bez ograniczeń;

  - kierownika robót w specjalności instalacyjnej bez ograniczeń w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, gazowych, wentylacyjnych, wodociągowych i kanalizacyjnych;

  - kierownika robót w specjalności instalacyjnej bez ograniczeń w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych;

  - kierownika robót w specjalności teletechnicznej bez ograniczeń;

Zamawiający dopuszcza łączenia w/w funkcji, pod warunkiem, że osoba skierowana przez Wykonawcę do realizacji przedmiotu zamówienia spełnia wszystkie wymagania odnośnie doświadczenia i posiadanych uprawnień w zakresie powierzonych jej funkcji.

Osoby wskazane powyżej (w ppkt. od 9.1 do 9.4 niniejszego pkt. II.9 umowy) winny posiadać odpowiednie uprawnienia budowlane, a więc uprawnienia do sprawowania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w specjalności właściwej do powierzonego stanowiska w zakresie odpowiadającym przedmiotowi zamówienia wydane na podstawie przepisów ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z 2016 r., poz. 290 z późn. zm.) lub równoważnymi do nich (w szczególności wydanymi na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów lub wydawanymi obywatelom innych państw w oparciu o stosowne ustawodawstwo, a uznanymi w Polsce). Kierownicy robót o których mowa powyżej muszą posiadać również aktualne na dzień zatwierdzenia dokumentacji projektowej budowlano - wykonawczej i aktualne na czas prowadzenia robót objętych przedmiotową Umową wpisy do właściwej Izby Samorządu Zawodowego. Wykonawca jest zobowiązany w terminie do 3 dni od dnia zatwierdzenia dokumentacji projektowej budowlano – wykonawczej przedstawić w formie pisemnej Zamawiającemu wykaz osób, wraz z podaniem imienia i nazwiska kierowników robót branżowych wraz z numerem uprawnień oraz załączyć wskazane uprawnienia wraz z aktualnym zaświadczeniem z Izby Samorządu Zawodowego.

10.    Wykonawca będzie przestrzegał wszystkich przepisów prawa pracy odnoszących się do pracowników, włącznie z przepisami dotyczącymi zatrudnienia, zdrowia, bezpieczeństwa, spraw socjalnych. Wykonawca będzie wymagał od swoich pracowników, aby przestrzegali wszystkich mających zastosowanie przepisów prawa, szczególnie z uwzględnieniem tych dotyczących bezpieczeństwa pracy.

11.  Zamawiający zobowiązuje się przekazać Wykonawcy teren budowy przy udziale kierownika budowy, o którym mowa w pkt. II. 8 umowy, nie później niż w terminie do 14 dni od daty zatwierdzenia kompletnej dokumentacji projektowej W przypadku niedochowania obowiązków wyszczególnionych w pkt. II.8 niniejszego § Umowy uznaje się, iż przekazanie terenu budowy nie nastąpiło z winy Wykonawcy. Przekazanie terenu budowy nastąpi poprzez stosowne sporządzenie i podpisanie protokołu wprowadzenia na budowę i przekazania terenu budowy.  Wykonawca zobowiązuje się, iż z dniem zatwierdzenia dokumentacji projektowej budowlano – wykonawczej  będzie gotów do przejęcia  terenu budowy.

- Czas od zatwierdzenia dokumentacji projektowej do przekazania terenu budowy będzie wykorzystany na opracowanie i przekazanie Zamawiającemu do akceptacji następujących dokumentów:

  - projektu organizacji robót (szczegóły opisane w pkt. 2.2.1.17 PFU)

  - szczegółowego harmonogramu budowy (harmonogramu robót i harmonogramu finansowego). Zatwierdzony Harmonogram rzeczowo – finansowy będzie podstawą do kontroli postępu robót. Inżynier Kontraktu i/lub Zamawiający ma prawo zgłosić zastrzeżenia do przedstawionego projektu Harmonogramu rzeczowo-finansowego oraz wnioskować o wprowadzenie zamian. W miarę potrzeb, postępu Robót lub jeśli Harmonogram rzeczowo – finansowy nie spełnia wymagań umowy lub jest nie zgodny z rzeczywistym postępem i deklarowanymi zamiarami Wykonawcy, oraz na każde pisemne wezwanie Zamawiającego i/lub Inżyniera Kontraktu Wykonawca zobowiązany jest w terminie 3 dni od daty otrzymania powiadomienia o aktualizacji Harmonogramu do uaktualnienia i uzgodnienia Harmonogramu, a zwłaszcza w przypadku wystąpienia opóźnień w realizacji Robót. Wszystkie zmiany Harmonogramu wymagają pisemnej akceptacji Zamawiającego i Inżyniera Kontraktu.

  - planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 roku w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120 poz. 1126), w którym należy uwzględnić zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi dla wszystkich realizowanych robót i przekazać go Inżynierowi Kontraktu i/lub Zamawiającemu do akceptacji.

  - programu zapewniania jakości (szczegółowo opisany w pkt. 2.2.1.28 PFU);

  - informacji o wytwarzanych odpadach oraz sposobach gospodarowania wytworzonymi odpadami wynikającej z ustawy z dnia 14 grudnia 2012 (Dz.U. 2016. poz. 1987) - pozwolenie na transport, wytwarzanie, zbiórkę, odzysk i unieszkodliwianie i przedłoży je Inżynierowi Kontraktu i/lub Zamawiającemu najpóźniej w dniu rozpoczęcia realizacji robót

  - zawarcia umowy ubezpieczenia. Wykonawca zobowiązany jest do ubezpieczenia terenu budowy robót budowlanych będących przedmiotem Umowy z tytułu szkód, na kwotę nie mniejszą niż 50% wartości wynagrodzenia brutto obejmującego wartość robót budowlanych (określonego w pkt. A Formularza Cenowego – Załącznik nr 2 do SIWZ). Ubezpieczenie powinno obejmować  w szczególności:

- ubezpieczenie robót budowlanych, budowli, urządzeń oraz wszelkiego mienia ruchomego związanego bezpośrednio z wykonywaniem robót - od ognia, wiatru, zalania oraz innych zdarzeń losowych,

- odpowiedzialność cywilną za szkody oraz następstwa nieszczęśliwych wypadków dotyczących pracowników i osób trzecich, a powstałych w związku z prowadzonymi robotami,

- szkód powstałych z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania niniejszej Umowy za które jest odpowiedzialny Wykonawca,

Okres obowiązywania polisy: od dnia przekazania terenu budowy do czasu odbioru końcowego. W przypadku przesunięcia terminu realizacji zadania inwestycyjnego Wykonawca zobowiązany jest do przedłużenia terminu obowiązywania polisy.

  - uzgodnienia z Zamawiającym/ Inżynierem Kontraktu zaplecza budowy (szczegółowo opisane w pkt. 2.2.1.18 PFU). Zamawiający zastrzega, iż Wykonawca winien zapewnić sobie w swoim zakresie pomieszczenie/a socjalne i zaplecze budowy na terenie Szpitala. Miejsce ustawienia zaplecza oraz punkt poboru energii elektrycznej oraz wody wskaże Wykonawcy upoważniony przedstawiciel Zamawiającego w terminie 3 dni przed planowaną datą przekazania terenu budowy. Wykonawca na własną odpowiedzialność i na swój koszt, podejmie wszelkie środki zapobiegawcze, aby zabezpieczyć wszystkie istniejące obiekty znajdujące się na terenie budowy lub w jego sąsiedztwie i unikać powodowania tam jakichkolwiek zakłóceń czy szkód. Wykonawca zabezpieczy teren całej budowy i uszczelni np. grubą folią elementy budynku na styku z obszarami prowadzonych robót, tak aby kurz i pył powstały przy robotach nie przedostawał się z terenu wykonywania prac do funkcjonującej części Szpitala. Transport ludzi oraz wszelkich materiałów budowlanych ma odbywać się w taki sposób aby nie zakłócić pracy Szpitala. Wykonawca zobowiązany jest do wykonania wszystkich niezbędnych prac i poniesienia kosztów związanych z przygotowaniem oraz zagospodarowaniem Terenu Budowy i terenów przyległych w szczególności: ogrodzenia Terenu Budowy; oznakowania Terenu Budowy i stref prowadzonych Robót; ustawienie tablicy informacyjnej budowy zgodnie z przepisami zawartymi w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002r w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz.U. z 2002r., Nr 108, poz. 953 z późn. zm.).. Wykonawca po zakończeniu robót budowlanych zlikwiduje plac budowy oraz doprowadzi teren do stanu pełnego uporządkowania wraz z odtworzeniem/naprawą ewentualnych zniszczeń powstałych w związku z prowadzonym remontem.

  - przeszkolenia pracowników w zakresie BHP i ppoż;

  - przedstawienie Zamawiającemu projektów umów oraz umów o podwykonawstwo robót jeśli Wykonawca oświadczył w ofercie, że powierza wykonanie zamówienia lub części zamówienia podwykonawcom w zakresie robót remontowych.

- Po protokolarnym przejęciu terenu budowy, Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za przekazany teren budowy, w tym ryzyko uszkodzenia, zniszczenia lub utraty jakichkolwiek materiałów, wyposażenia i urządzeń znajdujących się na terenie budowy, oraz ryzyko wszelkich innych szkód, z wyłączeniem szkód wynikłych z działania siły wyższej, w mieniu tam się znajdującym, a także ryzyko związane z utratą zdrowia lub życia przez osoby przebywające na terenie budowy w związku z wykonywaniem robót. Wystąpienie takich szkód nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku terminowego i należytego wykonania niniejszej umowy. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność  (w tym odpowiedzialność odszkodowawczą) za teren budowy od chwili przejęcia terenu budowy do protokolarnego przekazania Zamawiającemu.

- Rozpoczęcie robót nastąpi po przekazaniu terenu budowy przez Zamawiającego, jednak nie później niż w ciągu 7 dni od dnia przekazania terenu budowy.

- Wykonawca wyposaży plac budowy w wymagany sprzęt ppoż. i będzie sprawował nad nim nadzór.

- Wykonawca, oświadcza, że posiada zdolności, doświadczenie i wiedzę w zakresie niezbędnym do wykonania robót remontowych zamówienia zgodnie z należytą starannością, jakiej należy oczekiwać od przedsiębiorcy w zakresie wykonawstwa robót budowlanych/remontowych.

- Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za właściwe wykonanie robót, zapewnienie warunków bezpieczeństwa, koordynację robót oraz za metody organizacyjno-techniczne stosowane na  budowie. Odpowiedzialności tej nie wyłącza ani nie ogranicza wykonanie części robót przez podwykonawców, dalszych podwykonawców lub inne podmioty.

- Wykonawca zobowiązuje się wykonać prace remontowe zgodnie z:

- dokumentacją projektową,

- aktualnie obowiązującymi przepisami, w szczególności zawartymi w ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (t.j. Dz. U. 2017 poz. 1332 z późń.zm.),

- zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlanej,

- obowiązującymi normami i wymogami technicznymi

- Obowiązki Wykonawcy w trakcie prowadzenia prac remontowych:

  - Wykonawca zobowiązany jest w imieniu Zamawiającego i na swój koszt wykonać wszystkie obowiązki nałożone na Zamawiającego w wydanych do dokumentacji projektowej warunkach i uzgodnieniach.

  - Wykonawca ponosi odpowiedzialność na zasadach ogólnych za wykonywane przez siebie, podwykonawców i dalszych podwykonawców roboty i inne świadczenia oraz zastosowane materiały, urządzenia oraz wyposażenie.

  - Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonanych robót, bezpieczeństwo wszelkich czynności na terenie budowy, metody użyte przy wykonywaniu prac oraz ich zgodność z dokumentacją projektową, STWiORB i poleceniami Zamawiającego i Inżyniera Kontraktu.

  - Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia robót w sposób niepowodujący utrudnień w korzystaniu i funkcjonowaniu Szpitala.

  - Z uwagi na fakt, że Zamawiający musi zapewnić ciągłość udzielania świadczeń zdrowotnych w przebudowywanym i modernizowanym obiekcie, Zamawiający zastrzega, iż wszystkie prace hałaśliwe i uciążliwe muszą być prowadzone w taki sposób aby nie zakłócały pracy szpitala.

  - Wykonawca jest zobowiązany do wykonania kompletnych instalacji wewnętrznych objętych opracowaniem Dokumentacji Projektowej oraz zapewnienie jej pełnej funkcjonalności.

  - W zakresie wykonania instalacji sanitarnych wymagane jest jej wykonanie wraz z niezbędnymi urządzeniami i okablowaniem dla automatycznej regulacji oraz sterowania realizującej funkcje pracy zgodnie  z wytycznymi AKPiA.

  - Wykonawca przed rozpoczęciem jakichkolwiek prac instalacyjnych zobowiązany jest do zapoznania się ze stanem obecnym Szpitala wraz z jego otoczeniem i infrastrukturą techniczną.

  - Ze względu na konieczność ciągłej pracy szpitala nie podlegającej remontowi wszelkie prace mające wpływ na jego funkcjonowanie należy uzgodnić ze służbami technicznymi. W szczególności demontaże istniejących instalacji technicznych oraz wpięcia nowoprojektowanych części instalacji do obecnej infrastruktury.

  - Wykonawca zobowiązany jest do uzgadniania prac przyłączeniowych/wyłączeniowych. Roboty należy wykonywać tak aby zminimalizować ryzyko wystąpienia awaryjnych uszkodzeń instalacji skutkujących brakiem zasilania mediów do obszarów funkcjonujących jak i w sąsiedztwie budowy. Zgłoszenie tego rodzaju prac w formie pisemnej, min. 3 dni przed rozpoczęciem, celem uzgodnienia i przygotowania zabezpieczeń. Wykonawca ponosi koszty wyłączeń i włączeń.

  - Przed zamówieniem elementów instalacyjnych Wykonawca zobowiązany jest sprawdzić wszystkie istotne elementy i wymiary na budowie.

  - Wykonawca powinien prowadzić szczegółową dokumentację budowy w tym dziennik budowy i udostępniać ją Zamawiającemu i/lub Inżynierowi Kontraktu oraz innym upoważnionym osobom lub organom celem dokonywania wpisów i potwierdzeń. Poprawność wykonania prac powinna być dokumentowana w dzienniku budowy. Dziennik budowy powinien być prowadzony zgodnie z obowiązującymi przepisami, odpowiedzialność za prowadzenie dziennika budowy spoczywa na Wykonawcy.

  - Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia dokumentacji robót budowlanych w formie papierowej i elektronicznej w formacie PDF.

  - Wykonawca zobowiązany jest do przestrzegania przepisów ochrony przeciwpożarowej. Wykonawca będzie utrzymywać, wymagany na podstawie odpowiednich przepisów sprawny sprzęt przeciwpożarowy na terenie budowy. Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako rezultat realizacji robót albo przez personel Wykonawcy

  - Wykonawca zobowiązany jest do przestrzegana bezwzględnie przepisów Bezpieczeństwa i Higieny Pracy w trakcie prowadzenia robót budowlanych. Wykonawca zobowiązany jest bezwzględnie prowadzić wszystkie prace budowlane na terenie budowy zgodnie z obowiązującymi przepisami BHP. Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz niespełniających odpowiednich wymagań sanitarnych.

  - Wykonawca jest zobowiązany do używania takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Jakość i wydajność sprzętu powinny gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji projektowej. Sprzęt ma być zgodny z normami ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania.

  - Wykonawca zobowiązany jest do uczestniczenia w naradach koordynacyjnych z udziałem przedstawicieli Zamawiającego, Inżyniera Kontraktu, oraz innych zaproszonych osób i terminowej realizacji postanowień z tych narad. Narady koordynacyjne będą organizowane w terminie wskazanym przez Zamawiającego i/lub Inżyniera Kontraktu, minimum  dwa razy w miesiącu.  W naradach musi uczestniczyć kierownik budowy oraz w razie takiej potrzeby inny personel Wykonawcy.

  - Wykonawca zobowiązany jest do koordynacji oraz nadzorowania robót prowadzonych przez podwykonawców i dalszych podwykonawców i innych wykonawców, zapewnienia niezbędnego miejsca na zaplecze budowy i magazyny dla ich potrzeb oraz dostępu do mediów.

  - Wykonawca zobowiązany jest do wykonania wszelkich niezbędnych pomiarów, prób, sprawdzeń i regulacji, mających na celu potwierdzenie zgodności wykonania instalacji i systemów z dokumentacją projektową oraz wymaganiami odpowiednich przepisów, potwierdzonych stosownymi protokołami wchodzącymi w skład dokumentacji powykonawczej, w tym protokoły ze sprawdzenia odbiorowego pomiarów pomontażowych, ochrony przeciwpożarowej, instalacji elektrycznej i odgromowej, protokoły uruchomienia przez serwis producenta zamontowanych urządzeń i systemów.

  - Wykonawca zobowiązany jest do poinformowania właściwego inspektora nadzoru o terminie wykonania robót podlegających zakryciu oraz robot zanikowych, a jeśli nie dopełni tego obowiązku zobowiązany jest odkryć roboty lub wykonać otwory niezbędne do zbadania robót, a następnie przywrócić roboty do stanu poprzedniego na własny koszt. Wykonawca może wystąpić z wnioskiem o dokonanie odbioru częściowego wykonanych prac. Odbiór częściowy wykonanych prac  następuje na podstawie protokołu częściowego sporządzonego przez Wykonawcę. Protokół odbioru częściowego przedstawia procentowe zaawansowanie wykonania prac objętych Umową i koniecznie musi zostać potwierdzony  przez Inspektora Nadzoru. Podpisanie protokołu odbioru częściowego robót nie oznacza zdjęcia odpowiedzialności z Wykonawcy za wady, uszkodzenia i usterki, które mogą się ujawnić w dalszym ciągu realizacji inwestycji.

  - Zamawiający i/lub Inżynier Kontraktu może uzależnić dokonanie odbioru częściowego od dostarczenia przez Wykonawcę dokumentacji uzasadniającej proponowany stopień zaawansowania robót /np.: dokumentacje powykonawcze potwierdzone przez inspektora nadzoru inwestorskiego, deklaracje zgodności, atesty i certyfikaty na zastosowane materiały, protokoły odbiorów technicznych, pomiary itp.

  - Wykonawca zobowiązany jest do zawiadamiania Zamawiającego i Inżyniera Kontraktu na piśmie oraz poprzez wpis do dziennika budowy o każdym przypadku wstrzymania robót, najpóźniej następnego dnia od dnia wstrzymania, spowodowanego przyczynami niezależnymi od Wykonawcy.

  - Wykonawca zobowiązany jest do terminowego usuwania wad i usterek stwierdzonych w trakcie kontroli, odbiorów, a także stwierdzonych w okresie udzielonej gwarancji i rękojmi

  - Wykonawca ponosi wszelkie koszty wynikające ze wstrzymania robót spowodowanych brakiem nadzoru nad wykonywanymi pracami, wadliwą organizacją terenu budowy, zaniedbaniami pracowników jak i podwykonawców i dalszych podwykonawców. W tym za wykonawstwo zastępcze zlecone przez Zamawiającego w celu sunięcia zaniedbań spowodowanych przez Wykonawcę w wysokości rzeczywistych kosztów poniesionych przez Zamawiającego. Wykonawca wyraża zgodę na potrącanie kwot z tytułów określonych w niniejszym punkcie z jego należności w tym z zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

  - Wykonawca zobowiązany jest do opracowania Świadectwa Energetycznego / charakterystyki energetycznej przez osobę posiadającą do tego uprawnienia.

  - Wykonawca zobowiązany jest do opracowania projektu ewakuacji  / instrukcji bezpieczeństwa pożarowego oraz dostawy i montażu sprzętu gaśniczego wraz z oznakowaniem.

  - Obowiązki Wykonawcy dotyczące ochrony środowiska. Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy dotyczące ochrony środowiska naturalnego i utylizacji odpadów.

  - Obowiązki Wykonawcy w zakresie materiałów i urządzeń. Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy z materiałów własnych. Materiały, o których mowa, powinny odpowiadać co do jakości wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie określonym w art. 10 ustawy – Prawo budowlane, wymaganiom określonym ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z  2016 r. poz. 1570                 z późń.zm.), wymaganiom SIWZ OPZ, PFU oraz dokumentacji projektowej w tym STWiORB. Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie mogą być stosowane do wykonywania robót. Jeśli Wykonawca użył materiałów szkodliwych dla otoczenia, a ich użycie spowodowało jakiekolwiek zagrożenie to konsekwencje tego poniesie Wykonawca. Zastosowane materiały, powinny być I gatunku (dobrej jakości), a zamontowane urządzenia fabrycznie nowe, zakupione na potrzeby realizacji niniejszego zamówienia, o udokumentowanym pochodzeniu, o jakości i cechach użytkowych nie gorszych niż określone w dokumentacji projektowej. Wykonawca zobowiązany jest wykonać przedmiot umowy przy zastosowaniu wyłącznie materiałów, wyposażenia i urządzeń własnych nie posiadających jakichkolwiek obciążeń prawnych, posiadających wymagane przepisami atesty, aprobaty, certyfikaty i świadectwa. Wszystkie zastosowane materiały przy realizacji robót budowlanych będą posiadały certyfikat na znak bezpieczeństwa wydany zgodnie z obowiązującymi przepisami, stwierdzający zgodność z kryteriami technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm przenoszących normy europejskie, Polskich Norm, aprobat technicznych oraz właściwych przepisów i dokumentów technicznych. W przypadku materiałów, urządzeń i innych środków niepodlegających certyfikacji na znak bezpieczeństwa - deklarację bezpieczeństwa lub certyfikat zgodności z Polską Normą przenoszącą normy europejskie, Normą Polską, aprobatą techniczną ITB lub innym dokumentem odniesienia technicznego. Zamawiający wymaga, aby oferowany przedmiot zamówienia spełniał wymogi określone obowiązującym prawem polskim, jak i prawem Unii Europejskiej, został dopuszczony do obrotu handlowego i posiadał wymagane prawem ważne dokumenty, stwierdzające dopuszczenie do stosowania na terenie Polski, a także spełniał inne wymagania (normy, parametry), określone przez Zamawiającego w dokumentacji projektowej. Przedmiot umowy musi odpowiadać wymaganiom polskich norm przenoszących europejskie normy zharmonizowane lub też – w przypadku ich braku – europejskich aprobat technicznych, wspólnych specyfikacji technicznych, polskich norm przenoszących normy europejskie, polskich norm wprowadzających normy międzynarodowe, polskich norm, polskich aprobat technicznych.

  - Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za wypełnienie wszelkich wymagań odnośnie znaków firmowych, nazw lub innych chronionych praw w odniesieniu do sprzętu, materiałów lub urządzeń użytych lub związanych z wykonywaniem robót. Wszelkie straty, koszty postępowania, obciążenia i wydatki wynikłe z lub związane z naruszeniem praw patentowych obciążają Wykonawcę.

  - Wykonawca zobowiązany jest do przygotowania i przekazania przy każdym odbiorze robót dokumentów stanowiących dowód zastosowania i wbudowania materiałów dobrej jakości (atesty, aprobaty techniczne, karty gwarancyjne, protokoły badań i sprawdzeń, świadectwa jakości, itd.).

  - Przekazania Zamawiającemu instrukcji obsługi, użytkowania, eksploatacji i konserwacji instalacji, maszyn i urządzeń, sprzętu i armatury zamontowanych na obiekcie czy też wbudowanych. W oddzielnej tabeli Wykonawca przekaże Zamawiającemu wykaz urządzeń i armatury zawierającą cenę jednostkową netto oraz numer fabryczny i nazwę producenta. Instrukcje obsługi, użytkowania i eksploatacji zostaną przekazane wraz z dokumentacją powykonawczą, natomiast instrukcje konserwacji w trakcie ostatniego przeglądu 
w okresie  gwarancji. Wszystkie dokumenty będą sporządzone w języku polskim lub, o ile  rodzaj  informacji na to pozwala, w powszechnie zrozumiałej formie graficznej. Jeżeli formie graficznej towarzyszy opis, to opis ten będzie sporządzony w języku polskim. Wymogu używania języka polskiego nie stosuje się do nazw własnych, znaków towarowych, nazw handlowych, oznaczeń pochodzenia towarów oraz zwyczajowo stosowanej terminologii naukowej i technicznej.

  - Przeszkolenia pracowników Zamawiającego w pełnym zakresie umożliwiającym prawidłową obsługę, użytkowanie i eksploatację wszelkich instalacji, maszyn, systemów, urządzeń i wyposażenia. Szkolenie odbędzie się w terminie (terminach) uzgodnionym z Zamawiającym, lecz nie później niż do dnia odbioru końcowego. W trakcie szkolenia należy omówić zagadnienia dotyczące zakresu niezbędnych prac związanych z bieżącą obsługą techniczną oraz okresowymi przeglądami technicznymi z uwzględnieniem wymagań producentów urządzeń i systemów zamontowanych.

  - Wykonawca zobowiązany jest do opracowania dokumentacji powykonawczej w 6 egzemplarzach w wersji papierowej oraz w 2 egzemplarzach w wersji elektronicznej (płyty CD w formacie dwg, pdf). Dokumentacja powykonawcza winna być sporządzana systematycznie na bieżąco w trakcie realizacji przedmiotowej inwestycji, a szczegółową formę i zakres oraz sposób jej sprawdzania i przekazywania należy uzgodnić z Inżynierem Kontraktu i/lub Zamawiającym. Dokumentacja powykonawcza sporządzona przez Wykonawcę dokumentować będzie stan faktyczny wykonania robót i będzie zawierać:

- dokumentację projektową podstawową z naniesionymi zmianami, potwierdzonymi przez kierownika budowy i Inżyniera Kontraktu i/lub inspektorów nadzoru oraz projektantów,

- dokumentację dodatkową, jeśli została sporządzona w trakcie realizacji umowy,

- szczegółowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentów umowy i ew. uzupełniające i zamienne),

- ustalenia technologiczne ,

- dziennik budowy (oryginał),

- wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, jeśli były wykonywane,

- deklarację zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów zgodnie z STWiORB,

- rysunki (dokumentację) na wykonanie robót towarzyszących,

- geodezyjną inwentaryzację powykonawczą wraz z wszelkimi operatami pomiarowymi pomieszczenia,

- protokoły uruchomień urządzeń i systemów, pomiarów, badań i sprawdzeń,

- atesty, certyfikaty, dopuszczenia do stosowania w Polsce dla materiałów, urządzeń i wyposażenia,

- oświadczenie kierownika budowy o zgodności wykonania obiektu zgodnie z dokumentacją projektową, pozwoleniem na budowę, obowiązującymi przepisami i Polskimi normami oraz o doprowadzeniu do należytego stanu i porządku terenu budowy.

- instrukcje użytkowania, obsługi, eksploatacji,

- schematy zamontowanych urządzeń,

- recepty i ustalenia technologiczne,

- odbiór szczelności radiacyjnej i zabezpieczeń stałych antyradiacyjnych,

- świadectwo charakterystyki energetycznej budynków,

- rozliczenie końcowe budowy z podaniem wykonanych elementów, ich ilości i wartości netto i brutto,

- potwierdzenie przeszkolenia personelu wraz z listą przeszkolonych osób.

W przypadku stwierdzenia przez Inżyniera Kontraktu błędów, braków lub niedokładności w dokumentacji powykonawczej, Wykonawca musi je niezwłocznie (w terminie uzgodnionym z Inżynierem Kontraktu) poprawić i ponownie dostarczyć kompletną dokumentację powykonawczą do Inżyniera Kontraktu.

Wszelkie zmiany wykonanych prac w trakcie realizacji robót w odniesieniu do dokumentacji projektowej budowlano – wykonawczej powinny być naniesione w dokumentacji powykonawczej, podpisane i zaakceptowane przez Projektanta wraz z oświadczeniem iż są to zmiany nieistotne w rozumieniu przepisów ustawy Prawo budowlane.

  - Dokumentacja powinna być sporządzona zgodnie z wymogami obowiązujących w tej materii przepisów prawa - zawierającej dokumenty niezbędne do dokonania odbioru i uzyskania pozwolenia na użytkowanie oraz późniejszą eksploatację, a w przypadku wystąpienia wad, umożliwiające zaspokojenie roszczeń przysługujących Zamawiającemu lub innym uprawnionym podmiotom.

  - Wykonawca zobowiązuje się do wykonania wszelkich innych czynności niezbędnych do realizacji przedmiotu umowy i warunkujących właściwą realizację procesu inwestycyjnego oraz prawidłowe użytkowanie powstałej infrastruktury, w tym do:

- sporządzania i przesyłania comiesięcznych raportów z postępu robót w dwóch egzemplarzach w terminie do 3 dni następnego miesiąca;

- stosowania się do instrukcji, poleceń, procedur i wskazówek Zamawiającego oraz Inżyniera Kontraktu / inspektorów nadzoru przekazywanych w trakcie wykonywania prac remontowych;

- umożliwienia wstępu na teren budowy przedstawicielom Zamawiającego, Inżyniera Kontraktu i pracownikom jednostek / organów sprawujących funkcje kontrolne i/lub nadzorcze, jak też innym uczestnikom procesu budowlanego oraz udostępnienia im wymaganych dokumentów;

- Wykonawca zobowiązany jest do stałego przechowywania dokumentów budowy na Terenie Budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy zobowiązuje Wykonawcę do jego natychmiastowego odtworzenia, na swój koszt, w formie przewidzianej prawem i warunkami niniejszej Umowy. Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Inżyniera Kontraktu i przedstawione do wglądu na żądanie Zamawiającego.

- wykonania powierzonych czynności sumiennie i fachowo, z uwzględnieniem profesjonalnego charakteru świadczonych przez siebie usług (podwyższona staranność);

  - Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia nadzorów technicznych, specjalistycznych i doprowadzenia do ostatecznych odbiorów przez odpowiednie służby miejskie w trakcie prowadzenia robót i po ich wykonaniu.

  - Wykonawca dopełni wszelkich formalności niezbędnych do uzyskania pozwolenia na użytkowanie i wystąpi o nie w imieniu Zamawiającego ( o ile będzie wymagane).

III. Dostawa i montaż urządzenia medycznego – aparatu mammograficznego

      - Przedmiotem umowy w zakresie dostawy i montażu urządzenia medycznego jest sprzedaż, dostawa, rozmieszczenie lub instalacja, uruchomienie i oddanie do bieżącej eksploatacji fabrycznie nowego wyposażenia medycznego- aparatu cyfrowego mammograficznego z funkcją tomosyntezy.

      - Szczegółowy opis wyposażenia medycznego (parametry techniczne) znajduje się w specyfikacji technicznej wyposażenia medycznego, stanowiącej Załącznik nr 1 do niniejszej Umowy (odpowiednio załącznik nr 9.3 do OPZ).

      - Zestawienie oraz elementy ilościowe wchodzące w skład kompletnego urządzenia medycznego (aparatu mammograficznego) zostały wyszczególnione w pkt. 7.1 Działu VII OPZ, który stanowi Załącznik nr 9 do SIWZ oraz w Specyfikacji technicznej wyposażenia medycznego – stanowiącej załącznik nr 9.3 do OPZ.

      - Zamawiający wymaga, aby oferowany przedmiot zamówienia spełniał wymogi określone obowiązującym prawem polskim, jak i prawem Unii Europejskiej, został dopuszczony do obrotu handlowego i posiadał wymagane prawem ważne dokumenty, stwierdzające dopuszczenie do stosowania na terenie Polski, a także spełniał inne wymagania (parametry), określone przez Zamawiającego w specyfikacji technicznej wyposażenia medycznego, która stanowi Załącznik 9.3 do OPZ. Przedmiot dostawy musi odpowiadać wymaganiom polskich norm przenoszących europejskie normy zharmonizowane lub też – w przypadku ich braku – europejskich aprobat technicznych, wspólnych specyfikacji technicznych, polskich norm przenoszących normy europejskie, polskich norm wprowadzających normy międzynarodowe, polskich norm, polskich aprobat technicznych.

W przypadku wskazania w SIWZ lub którymkolwiek z załączników do SIWZ w szczególności w PFU lub OPZ (z wyłączeniem specyfikacji technicznej wyposażenia medycznego – stanowiącej załącznik nr 9.3 do OPZ, w której Zamawiający określił parametry techniczne wymagane dla wyposażenia medycznego i żąda od Wykonawców już na etapie składania ofert wskazania producenta i modelu aparatu mammograficznego co jest wiążące i niezmienne w przypadku realizacji przedmiotowego zamówienia) a także w opracowanej dokumentacji, tj. w projektach budowlanych, projektach wykonawczych, specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót, przedmiarach, lub zestawieniu materiałowym na podstawie których będą realizowane roboty budowlane i dostawy wyposażenia, objęte zakresem przedmiotowego zamówienia: nazw producentów, znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu, który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego Wykonawcę/Dostawcę – Zamawiający zaleca, aby traktować takie wskazania, jako przykładowe i dopuszcza zastosowanie przy realizacji zamówienia w odniesieniu do materiałów, urządzeń, robót rozwiązań równoważnych, pod warunkiem że zagwarantują one uzyskanie parametrów technicznych, funkcjonalnych i eksploatacyjnych nie gorszych od założonych w dokumentacji  projektowej. Zastosowane materiały i urządzenia równoważne muszą odpowiadać cechom technicznym i jakościowym materiałów wskazanych w dokumentacji technicznej oraz powinny posiadać stosowne dopuszczenia, certyfikaty i aprobaty techniczne. W przypadku wystąpienia w OPZ, PFU lub opracowanej dokumentacji  projektowej budowlano-wykonawczej odniesień do Norm, europejskich ocen technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, o których mowa w art. 30 ust. 1 pkt 2 i ust. 3 Ustawy Prawo zamówień publicznych – Zamawiający również w tym zakresie dopuszcza zastosowanie rozwiązań równoważnych opisanym, zatem Wykonawca robót uwzględni odniesienia wskazane w opracowanej dokumentacji „lub zastosuje rozwiązania równoważne”. Wykonawca robót, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisane przez Zamawiającego w dokumentacji technicznej, zobowiązany jest wykazać, że zastosowane materiały, dostawy, usługi lub roboty budowlane spełniają wymagania określone przez Zamawiającego – art. 30 ust 5 ustawy Pzp". W przypadku wątpliwości, co do równoważności zaproponowanych rozwiązań, Zamawiający i/lub Inżynier Kontraktu może wymagać wykazania udokumentowania równoważności.

      - Wykonawca jest zobowiązany do podłączenia aparatu mammograficznego do sieci RIS/HIS i PACS oraz wykonania testów akceptacyjnych.

      - Wykonawca zobowiązuje się wykonać wszelkie prace związane z montażem, instalacją i uruchomieniem wyposażenia medycznego stanowiącego przedmiot niniejszej Umowy na wysokim poziomie, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i normami.

      - Dostawa przedmiotu zamówienia nastąpi na koszt i ryzyko Wykonawcy własnym lub wynajętym przez niego środkiem transportu do siedziby Zamawiającego.

      - W ramach niniejszej umowy Wykonawca:

  - Sprzeda Zamawiającemu Wyposażenie objęte przedmiotem niniejszej Umowy;

  - Dostarczy Wyposażenie do wyremontowanego pomieszczenia Szpitala, zwanego dalej Miejscem Dostawy;

  - Rozmieści lub zainstaluje Wyposażenie, włącznie z wykonaniem podłączenia do niezbędnych mediów;

  - Uruchomi Wyposażenie;

  - Dokonania wpisu zainstalowanego urządzenia do paszportu technicznego urządzenia;

  - Przeprowadzi na swój koszt szkolenia personelu Zamawiającego (personelu medycznego oraz pracowników obsługi technicznej Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Elblągu) w zakresie obsługi dostarczonego wyposażenia w terminie co najmniej 7 dni  przed datą odbioru. Każde szkolenie zostanie potwierdzone dla osób przeszkolonych dokumentem – świadectwem sporządzonym przez uprawnionego przedstawiciela Wykonawcy.

  - Zapewni serwis i obsługę gwarancyjną Wyposażenia.

- Wykonawca oświadcza, że Wyposażenie jest sprawne oraz kompletne i po jego dostawie oraz rozmieszczeniu lub zainstalowaniu Zamawiający bez żadnych dodatkowych kosztów będzie mógł przystąpić do jego użytkowania.

- Wykonawca oświadcza, że Wyposażenie zostało dopuszczone do obrotu i używania zgodnie z Ustawą z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych oraz innymi bezwzględnie obowiązującymi przepisami prawa.

- Wykonawca zobowiązuje się do przekazania Zamawiającemu w terminie do 30 dni od daty podpisania niniejszej umowy:

  - szczegółowych dokumentów technicznych Wyposażenia wraz ze wskazaniem ewentualnych wymagań dla potrzeb dostawy oraz rozmieszczenia lub instalacji Wyposażenia w obiekcie Zamawiającego;

  - harmonogramu dostaw, rozmieszczenia lub instalacji (czasu niezbędnego do rozmieszczenia lub zainstalowania Wyposażenia w Miejscu Dostawy).

- Zamawiający informuje, że dostawa wyposażenia medycznego ma nastąpić bezpośrednio do Miejsca Dostawy opisanego w pkt. 3.7 SIWZ. Zamawiający nie przewiduje możliwości magazynowania jakiegokolwiek wyposażenia/ sprzętu na terenie Szpitala.

- Szczegółowe warunki dostawy/ montażu wyposażenia medycznego zostały opisane w pkt. 7.10. Działu VII OPZ, który stanowi Załącznik nr 9 do SIWZ.

- Wykonawca zobowiązuje się do przestrzegania zasad obowiązujących w zakresie ochrony danych osobowych zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa - w przypadku przeglądów sprzętu w okresie trwania gwarancji, który zawiera dane osobowe. Wykonawca  zobowiązuje się do podpisania odrębnej umowy o powierzeniu i ochronie danych osobowych, wraz z wykazem osób upoważnionych– wzór umowy w zakresie powierzenia przetwarzania danych osobowych stanowi Załącznik nr 8 do SIWZ.

- Przeszkolenie pracowników – szczegółowe warunki zostały opisane w ppkt. 7.10.9. Działu VII OPZ, który stanowi Załącznik nr 9 do SIWZ oraz w pkt. D specyfikacji technicznej wyposażenia medycznego, która stanowi Załącznik nr 1 do Umowy (odpowiednio Załącznik nr 9.3 do OPZ)

16.    Instrukcja obsługi i eksploatacji - szczegółowe warunki zostały opisane w ppkt. 7.10.10. Działu VII OPZ, który stanowi Załącznik nr 9 do SIWZ oraz w pkt. D specyfikacji technicznej wyposażenia medycznego, która stanowi Załącznik nr 1 do Umowy (odpowiednio   Załącznik nr 9.3 do OPZ)

17.  Dokumentacja powykonawcza wyposażenia medycznego - szczegółowe elementy wchodzące w skład dokumentacji techniczno – ruchowej zostały opisane w ppkt.7.11.2. Działu VII OPZ, który stanowi Załącznik nr 9 do SIWZ

18.    Odbiór wyposażenia zostanie dokonany w trakcie Odbioru Końcowego pod warunkiem, że będzie on sprawny, kompletny i pozbawiony wad oraz dopiero po jego uruchomieniu w obecności przedstawiciela Zamawiającego.

19.  W przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego lub Inżyniera Kontraktu wad/ uszkodzeń/ zastrzeżeń / braków ilościowych podczas odbioru końcowego Inżynier Kontraktu lub Zamawiający sporządzi protokół stwierdzający nieprawidłowości i/lub braki, a Wykonawca zobowiązuje się wymienić wyposażenie na pełnowartościowe lub uzupełnić braki.

20.  W przypadku zakończenia produkcji lub wycofania z rynku wyrobu będącego przedmiotem zamówienia, Wykonawca jest zobowiązany na żądanie Zamawiającego zamienić dotychczasowy wyrób na nowy produkt o tych samych właściwościach i parametrach lub lepszych po cenie jednostkowej zaoferowanej w ofercie, chyba że Wykonawca wykaże, że brak jest wyrobu zamiennego.

21. Gwarancja i serwis

  - Wykonawca zapewnia w ramach wynagrodzenia umownego określonego w pkt 3. § 9 Umowy zapewnia pełną gwarancję na zaoferowane wyposażenie medyczne – opcjonalnie  48 miesięcy/ 54 miesięcy / 60 miesięcy  liczone od daty podpisania protokołu odbioru końcowego inwestycji zgodnie z art. 577 § 4 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964r. – Kodeks cywilny (tekst. jed.: Dz. U. z 2017r. poz. 459 z późn. zm.)

  - Szczegółowe warunki gwarancji i serwisu zostały szczegółowo opisane w pkt. B i C specyfikacji technicznej wyposażenia medycznego, która stanowi Załącznik nr 1 do Umowy (odpowiednio   Załącznik nr 9.3 do OPZ)

  - Wszystkie podejmowane przez Wykonawcę prace w okresie gwarancji związane z przeglądami, serwisem, naprawą, wymianą części, demontażem, dostawą oraz montażem wyposażenia medycznego powinny być wcześniej uzgodnione i zaakceptowane przez Zamawiającego.

IV. Dostawa i wyposażenie pomieszczeń w meble

            - Przedmiotem umowy jest sprzedaż, dostawa i oddanie do bieżącej eksploatacji: fabrycznie nowego wyposażenia meblowego

            - Wykaz i ilość elementów wchodzących w skład wyposażenia meblowego do zakupu i dostawy został wyszczególniony w pkt. 8.1 Działu VIII OPZ, który stanowi Załącznik nr 9 do SIWZ.

            - Warunki dostawy i montażu/ rozmieszczenia wyposażenia meblowego zostały opisane w pkt. 8.2 – 8.4 Działu VIII OPZ, który stanowi Załącznik nr 9 do SIWZ.

            - Przy dostawie przedmiot zamówienia powinien zawierać dane identyfikacyjne: np. numer katalogowy producenta, nazwę producenta,  typ, model

            - Wykonawca zobowiązuje się wykonać wszelkie prace związane z dostawą, rozmieszczeniem wyposażenia meblowego stanowiącego przedmiot niniejszej Umowy na wysokim poziomie.

§ 3. TERMINY REALIZACJI PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

  - Wymagany termin realizacji zamówienia:  nie później niż 6 m-cy od dnia zawarcia umowy, z zastrzeżeniem postanowień pkt 1.4 § 14 Umowy.

  - W ramach terminu wykonania zamówienia o którym mowa w pkt. 1 niniejszego § Umowy Zamawiający wyznacza termin wykonania dokumentacji projektowej budowlano – wykonawczej o której mowa w pkt I § 2 Umowy: nie później niż 60 dni od dnia podpisania Umowy.

  - Za termin zakończenia realizacji zamówienia o którym mowa w pkt. 1 niniejszego § Umowy rozumie się datę uzyskania niezbędnych pozwoleń dopuszczających przygotowaną infrastrukturę  wraz z wyposażeniem do pracy i ostateczne przekazanie Zamawiającemu czynnej Pracowni Mammograficznej  do użytkowania, co zostanie potwierdzone podpisaniem przez obie Strony protokołu potwierdzającego zakończenie realizacji zamówienia i uznania przez Zamawiającego, że zostało ono należycie wykonane (z wyłączeniem obowiązków Wykonawcy  wynikających z postanowień w zakresie gwarancji, określonych w  § 12 Projektu Umowy, stanowiącym Załącznik nr 7 do SIWZ).

§ 4. OBOWIĄZKI ZAMAWIAJĄCEGO

- Do obowiązków Zamawiającego w trakcie trwania Umowy należy:

  - Współdziałanie z Wykonawcą w celu zapewnienia należytego wykonania przedmiotu umowy.

  - Przekazanie Wykonawcy oświadczenia o posiadanym prawie do dysponowania terenem inwestycji.

  - Dostarczenie Wykonawcy dokumentów formalno – prawnych umożliwiających realizację przedmiotu Umowy.

  - Nieodpłatne przekazanie Terenu Budowy na podstawie protokołu.

  - Zapewnienie Wykonawcy, odpłatnego korzystania z energii elektrycznej i wody, poprzez wskazanie źródła zasilania i miejsca poboru wody, zlokalizowanego na terenie wykonywania robót. Wykonawca jest zobowiązany do podjęcia czynności, niezbędnych do uzyskania technicznych możliwości zasilania i obmiarowywania zużycia energii elektrycznej i wody. Wykonawca winien zapewnić opomiarowanie zużycia mediów, regulować należność kwartalnie z tego tytułu.

  - Zapewnienie nadzoru inwestorskiego.

  - Udzielanie Wykonawcy pełnomocnictw/ upoważnień do działania w imieniu i na rzecz Zamawiającego niezbędnych do właściwego wykonania przedmiotu Umowy w terminie 7 dni od dnia wskazania osoby, na rzecz której ma być udzielone upoważnienie, przy czym zakres przedmiotowy tego upoważnienia określi Zamawiający stosownie do sytuacji.

  - Wyrażanie opinii i podejmowanie decyzji w sprawach wnioskowanych przez Wykonawcę, informowanie Stron o propozycjach dotyczących zmian zakresu umownego oraz innych zdarzeniach mogących mieć wpływ na realizację Umowy i czynności z niej wynikających, współdziałanie podczas realizacji zadań wynikających z Umowy.

  - Zamawiający zapewni środki finansowe do zrealizowania inwestycji. Zamawiający zobowiązany jest do zapłaty wynagrodzenia należnego Wykonawcy w terminach i na warunkach określonych w niniejszej Umowie.

  - Przystąpienie w wymaganych niniejszą Umową terminach i czynny udział w Odbiorze Końcowym.

  - Przejecie pomieszczeń po podpisaniu protokołu Odbioru Końcowego.

§ 5. PODWYKONAWSTWO

- Zgodnie z oświadczeniem zawartym w ofercie Wykonawca wykona wszystkie roboty budowlane i prace, będące przedmiotem niniejszej umowy bez udziału podwykonawców / przy udziale podwykonawców (niepotrzebnie skreślić lub usunąć).

- Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia zamierzający zawrzeć umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, jest obowiązany w trakcie realizacji zamówienia publicznego do przedłożenia Zamawiającemu projektu tej umowy, przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowiązany dołączyć zgodę Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o treści zgodnej z projektem umowy.

- Zamawiający w terminie 14 dni zgłasza w formie pisemnej zastrzeżenia do projektu umowy o podwykonawstwo,  której  przedmiotem  są  roboty  budowlane:

- niespełniającej wymagań określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia;

- gdy przewiduje termin zapłaty wynagrodzenia dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku potwierdzającego wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy dostawy, usługi lub roboty budowlanej.

- Niezgłoszenie w formie pisemnej zastrzeżeń do przedłożonego projektu umowy 
o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie 14 dni uważa się za akceptację projektu umowy przez Zamawiającego.

- Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia przedkłada Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.

- Zamawiający w terminie 14 dni zgłasza w formie pisemnej sprzeciw do umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w przypadkach o których mowa w pkt. 3 niniejszego § Umowy.

- Niezgłoszenie w formie pisemnej sprzeciwu do przedłożonej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie 14 dni uważa się za akceptację umowy przez Zamawiającego.

- Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia przedkłada Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wyłączeniem umów o podwykonawstwo o wartości mniejszej niż 0,5% wartości umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz umów o podwykonawstwo, których przedmiot został wskazany przez Zamawiającego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, jako niepodlegający niniejszemu obowiązkowi. Wyłączenie, o którym mowa w zdaniu pierwszym, nie dotyczy umów o podwykonawstwo o wartości większej niż 50.000,00 zł.

- W przypadku, o którym mowa w pkt 8., jeżeli termin zapłaty wynagrodzenia jest dłuższy niż 30 dni Zamawiający informuje o tym Wykonawcę i wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej umowy  pod  rygorem wystąpienia o zapłatę kary umownej.

- Przepisy pkt. 2 - 9 stosuje się odpowiednio do zmian tej umowy o podwykonawstwo.

- W przypadku realizacji przedmiotu umowy przy udziale podwykonawców, Wykonawca -  najpóźniej przed przystąpieniem do wykonania części umowy powierzonej podwykonawcom – zobowiązany jest podać Zamawiającemu nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe podwykonawców i osób do kontaktu z nimi.

- Wykonawca zawiadamia Zamawiającego o wszelkich zmianach danych dotyczących podwykonawców, w trakcie realizacji zamówienia, a także przekazuje informacje na temat nowych podwykonawców, którym w późniejszym okresie zamierza powierzyć realizację robót budowlanych.

- Powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom nie zwalnia wykonawcy 
z odpowiedzialności za należyte wykonanie zamówienia.

- Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego pełną odpowiedzialność jak za działania własne za roboty, dostawy czy usługi, które wykonuje przy pomocy Podwykonawców.

§ 6. ZATRUDNIENIE NA PODSTAWIE UMOWY O PRACĘ

      - Wykonawca i podwykonawca ma obowiązek zatrudnienia w trakcie realizacji przedmiotu zamówienia na podstawie umowy o pracę minimum 20% osób wykonujących czynności w zakresie realizacji przedmiotu zamówienia związane z wykonywaniem:

- robót budowlanych branży konstrukcyjno-budowlanej,

- robót związanych z wykonaniem instalacji sanitarnych,

- robót związanych z wykonaniem instalacji elektrycznych,

- robót związanych w wykonaniem instalacji telekomunikacyjnych

- jeżeli wykonywanie tych czynności polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dn. 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (tekst jedn. Dz. U. z 2018 r. poz. 108 z późn. zm.), z wyjątkiem przypadków określonych obowiązującymi przepisami prawa (obowiązek ten nie dotyczy sytuacji, gdy prace te będą wykonywane samodzielnie i osobiście przez osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą w postaci tzw. samozatrudnienia jako podwykonawcy).

      - Wykonawca oraz podwykonawca zobowiązują się w trakcie realizacji zamówienia utrzymać stan zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności, o których mowa w pkt.1 niniejszego § Umowy przez czas niezbędny do wykonywania przez nich tych czynności.

      - W trakcie realizacji zamówienia Zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności kontrolnych wobec Wykonawcy odnośnie spełniania przez Wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności, o których mowa w pkt. 1 niniejszego § umowy Zamawiający uprawniony jest w szczególności do:

- żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogu i dokonywania ich oceny,

- żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogu,

- przeprowadzania kontroli na placu budowy.

      - W trakcie realizacji zamówienia na każde wezwanie Zamawiającego, w wyznaczonym w tym wezwaniu terminie, Wykonawca przedłoży Zamawiającemu oświadczenie Wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności, o których mowa w pkt. 1 niniejszego § umowy w celu potwierdzenia spełnienia wymogu zatrudnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących te czynności w trakcie realizacji zamówienia. Oświadczenie to powinno zawierać w szczególności: dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, wskazanie, że objęte wezwaniem czynności wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem liczby tych osób, imion i nazwisk tych osób, rodzaju umowy o pracę oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu Wykonawcy lub podwykonawcy.

      - W przypadku niespełnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności, wskazane w pkt. 1 niniejszego § Umowy, Zamawiający wezwie Wykonawcę do naprawienia wadliwej sytuacji w wyznaczonym terminie, a w przypadku jego bezczynności nałoży na niego karę umowną zgodnie z postanowieniami umownymi.

      - W przypadku niezłożenia przez Wykonawcę w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie żądanych przez Zamawiającego oświadczeń i dokumentów, o których mowa w pkt. 3 i pkt. 4 niniejszego § Umowy, w celu potwierdzenia spełnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, Zamawiający przewiduje sankcję w postaci obowiązku zapłaty przez Wykonawcę kary umownej zgodnie z postanowieniami umownymi.

      - W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawcę lub podwykonawcę, Zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli przez Państwową Inspekcję Pracy.

§ 7. PRZEDSTAWICIELE STRON, KOORDYNACJA

- Zamawiający do wzajemnych kontaktów z Wykonawcą przy realizacji Umowy wyznacza: ……………………………………………………………….Zamawiający może wyznaczyć do kontaktów z Wykonawcą inne osoby za pisemnym powiadomieniem Wykonawcy. Zmiana osób wyznaczonych do kontaktu nie stanowi zmiany treści Umowy i dla swej ważności nie wymaga aneksu do umowy, pod warunkiem, że druga strona została poinformowana w formie pisemnej o zmianie osoby kontaktowej.

- Przedstawicielem Zamawiającego jest Inżynier Kontraktu, tj.: BICO GROUP Tomasz Przybylski ul. Staniewicka 1 lok. 2, 03-310 Warszawa, zwany w treści niniejszej Umowy Inżynierem Kontraktu  lub Inwestorem Zastępczym.

  - Przedstawicielem Inżyniera Kontraktu w sprawach związanych z realizacją umowy jest:     ……………………………………….

  - Inżynier Kontraktu zarządza w imieniu Zamawiającego realizacją niniejszej Umowy oraz pełni jednocześnie funkcję nadzoru inwestorskiego na przedmiotowej inwestycji. Dla uniknięcia wątpliwości ustala się, że ilekroć niniejsza Umowa przewiduje uprawnienie dla Inżyniera Kontraktu uznaje się, że również Zamawiający ma prawo do dokonania danej czynności.

  - Inżynier Kontraktu nie jest uprawniony bez zgody Zamawiającego wydawać Wykonawcy poleceń wykonywania jakichkolwiek robót dodatkowych, nie objętych umową o roboty budowlane, dostawy, usługi, a zwłaszcza skutkujących konsekwencjami finansowymi.

- Wykonawca do wzajemnych kontaktów z Wykonawcą przy realizacji niniejszej Umowy wyznacza Koordynatora w osobie : ………………………………….. Wykonawca może wyznaczyć do kontaktów z Wykonawcą inne osoby za pisemnym powiadomieniem Stron.

- Wszystkie czynności koordynacji wymagają formy dokumentowej (chyba, że dla któryś czynności Umowa przewiduje formę pisemną). Korespondencja prowadzona w formie dokumentowej nie może wprowadzać zmian postanowień niniejszej Umowy, dla których wymagana jest pod rygorem nieważności forma pisemna w postaci aneksu do Umowy.

§ 8. ODBIÓR KOŃCOWY

- Odbiór końcowy dokonany będzie po całkowitym zakończeniu zadania inwestycyjnego na podstawie dostarczonej i zatwierdzonej przez Zamawiającego i/lub Inżyniera Kontraktu dokumentacji odbiorowej (powykonawczej) o której mowa w pkt. II. 19.33 ; pkt. III. 17 oraz pkt. IV. 4  opisanego w § 2 Umowy, wraz z pozwoleniem na użytkowanie pomieszczeń (o ile będzie wymagane).

- Dokumentacja odbiorowa o której mowa w pkt. 1 niniejszego § Umowy powinna być przekazana Zamawiającemu i/lub Inżynierowi Kontraktu minimum na 21 przed planowanym terminem odbioru końcowego. Wówczas Zamawiający i/lub Inżynier Kontraktu w ciągu 14 dni sprawdzi kompletność otrzymanych dokumentów i oświadczeń oraz potwierdzi kompletność otrzymanej dokumentacji powykonawczej lub w przypadku konieczności ich uzupełnienia, zgłosi ten fakt Wykonawcy.

- Wykonawca zobowiązany jest do zgłoszenia zakończenia realizacji przedmiotu Umowy oraz do zgłoszenia gotowości do odbioru poprzez pisemne powiadomienie Inżyniera Kontraktu  i Zamawiającego.

- Rozpoczęcie odbioru końcowego przedmiotu Umowy nastąpi w terminie 7 dni od stwierdzenia w formie pisemnej przez Inżyniera Kontraktu  kompletności i poprawności dokumentacji powykonawczej oraz potwierdzeniu gotowości do odbioru końcowego zadania inwestycyjnego.

- Na podstawie potwierdzonego zgłoszenia gotowości do odbioru, Zamawiający wyznaczy termin odbioru.

- Odbiór końcowy będzie przeprowadzony przez Komisję wyznaczoną przez Zamawiającego przy udziale Inżyniera Kontraktu oraz przedstawicieli Wykonawcy.

- Z czynności dokonywanych podczas odbioru końcowego będą sporządzane protokoły zawierające wszystkie ustalenia dokonane w toku odbioru oraz terminy i warunki usunięcia ewentualnych wad stwierdzonych w przedmiocie odbioru.

- Jeżeli w trakcie odbioru końcowego zostaną stwierdzone wady i usterki, to Zamawiającemu przysługują następujące uprawnienia:

  - jeżeli wady nadają się do usunięcia- wyznacza termin na ich usunięcie,

  - jeżeli wady i usterki nie nadają się do usunięcia, lecz nie uniemożliwiają korzystania z  przedmiotu umowy zgodnie z jego przeznaczeniem, obniża wynagrodzenie za  prace wykonane wadliwie z uwzględnieniem charakteru tych wad i usterek,

  - jeżeli wady i usterki nie nadają się do usunięcia i uniemożliwiają właściwe korzystanie/ użytkowanie przedmiotu Umowy lub stanowią zagrożenie użytkowania Zamawiający może odstąpić od Umowy  obniżając odpowiednio wynagrodzenie o wartość niewykonanych prac lub wykonanych nienależycie lub żądać powtórnego wykonania robót przez Wykonawcę lub zlecić jego wykonanie innemu podmiotowi na koszt Wykonawcy bez względu na związane z tym koszty – z tego uprawnienia Zamawiający może skorzystać po dwukrotnym bezskutecznym upływie wyznaczonego terminu usunięcia wad i usterek.

- Wykonawca zobowiązany jest do zawiadomienia Zamawiającego i /lub Inżyniera Kontraktu o usunięciu wad oraz do żądania wyznaczenia terminu odbioru prac zakwestionowanych uprzednio jako wadliwych.

- Podpisany protokół odbioru końcowego zadania inwestycyjnego  przez Inżyniera Kontraktu, Wykonawcę i Zamawiającego będzie podstawą do wystawienia faktury końcowej. Protokół odbioru końcowego należy sporządzić w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, z czego jeden egzemplarz otrzymuje Wykonawca, jeden Inżynier Kontraktu, jeden Zamawiający.

- Od terminu dokonania odbioru końcowego rozpoczynają swój bieg terminy na zwrot zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

§ 9. WYNAGRODZENIE

- Strony ustalają, że obowiązującą je formą wynagrodzenia, zgodnie ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia oraz wybraną w trybie przetargu nieograniczonego ofertą Wykonawcy Robót będzie wynagrodzenie ryczałtowe.

- Ustalone w tej formie wynagrodzenie jest niezmienne w okresie obowiązywania Umowy, obejmuje całość prac/usług i dostaw wykonywanych przez Wykonawcę i zawiera wszelkie koszty związane z realizacją przedmiotu Umowy.

- Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu Umowy wyraża się kwotą w wysokości:

netto: ..................... zł         (słownie: ………………..),

podatek VAT: ……zł

brutto: ………….zł	(słownie: …………………………………….. ),

w tym:

3.1. 	za sporządzenie kompleksowej dokumentacji projektowej budowlano-wykonawczej oraz oraz wykonanie robót budowlano – instalacyjnych opisanych w § 2 pkt. I i II Umowy, zgodnie z wartością wskazaną w pkt.  A. Formularza Cenowego, który stanowi Załącznik nr 2 do SIWZ.

netto: ..................... zł         (słownie: ………………..),

podatek VAT {23%}: ……zł

brutto: ………….zł	(słownie: …………………………………….. ),

3.2. 	za dostawę wyposażenia medycznego, opisanego w § 2 pkt. III Umowy, zgodnie z wartością wskazaną w pkt. B Formularza Cenowego, który stanowi Załącznik nr 2 do SIWZ:

netto: ..................... zł         (słownie: ………………..),

podatek VAT {23%}: ……zł

brutto: ………….zł	(słownie: …………………………………….. ),

3.3. 	za dostawę wyposażenia meblowego, opisanego w § 2 pkt. IV Umowy, zgodnie z wartością wskazaną w pkt. C Formularza Cenowego, który stanowi Załącznik nr 2 do SIWZ:

netto: ..................... zł         (słownie: ………………..),

podatek VAT {23%}: ……zł

brutto: ………….zł	(słownie: …………………………………….. ),

- Wynagrodzenie, o którym mowa w pkt. 3 § 9 Umowy nie podlega waloryzacji w okresie obowiązywania Umowy i wyczerpuje całość zobowiązań Zamawiającego wobec Wykonawcy Robót wynikających z realizacji zakresu Umowy określonego w § 2 Umowy.

- Wynagrodzenie jest niezmienne przez cały okres obowiązywania niniejszej Umowy, bez względu na faktyczny termin odbioru końcowego zadania inwestycyjnego, okres udzielonej przez Wykonawcę gwarancji.

§ 10. WARUNKI PŁATNOŚCI

- Rozliczenie za wykonanie przedmiotu Umowy nastąpi fakturą VAT końcową za wykonanie zakresu Umowy określonego w § 2 Umowy.

- Rozliczenie końcowe nastąpi na podstawie podpisanego przez Zamawiającego i Inżyniera Kontraktu protokołu odbioru końcowego zadania inwestycyjnego oraz protokołu usunięcia wad i usterek stwierdzonych podczas odbioru końcowego. Powyższy protokół będzie podstawą do wystawienia faktury końcowej, zgodnie z pkt.10 § 8 Umowy.

- Warunkiem wystawienia faktury końcowej przez Wykonawcę i uiszczenia płatności końcowej przez Zamawiającego będzie również przedłożenie oświadczenia wszystkich Podwykonawców o uzyskaniu całości należnego wynagrodzenia oraz całkowitym zaspokojeniu roszczeń wynikających z umowy Wykonawcy  i Podwykonawcy.

- W przypadku nie przedstawienia przez Wykonawcę wszystkich dowodów zapłaty, o których mowa w pkt. 3 niniejszego § Umowy Zamawiający może wstrzymać się z zapłatą należnego Wykonawcy wynagrodzenia w części równej sumie kwot wynikających z nie przedstawionych dowodów zapłaty.

- Zamawiający i/lub Inżynier Kontraktu może żądać odrębnego fakturowania robót podzleconych przez Wykonawcę poszczególnym Podwykonawcom.

- Zamawiający, z płatności przysługujących Wykonawcy, może regulować bezsporne należności przysługujące Podwykonawcom, przy pomocy których Wykonawca zrealizował zlecony mu zakres, bezpośrednio na ich rachunek, w przypadku otrzymania zawiadomienia o braku zapłaty wymagalnej kwoty wynagrodzenia należnej danemu Podwykonawcy, zgodnie z umową zawartą przez niego z Wykonawcą, w związku z realizacją przedmiotu niniejszej Umowy. W tym celu Zamawiający wezwie Wykonawcę do wykonania obowiązku zapłaty w terminie 7 dni, a po tym czasie ureguluje wymaganą należność na rzecz Podwykonawcy, potrącając ją z należnego wynagrodzenia Wykonawcy. Zamawiający będzie informował Wykonawcę o terminach i wysokościach przekazanych do Podwykonawców kwot.

- Wykonawca oświadcza, że jest podatnikiem podatku VAT o numerze identyfikacyjnym NIP – ......................... .......................... REGON..............................

- Zamawiający oświadcza, że jest podatnikiem podatku VAT o numerze identyfikacyjnym  NIP 578-25-17-492.

- Wykonawca wystawi faktury na dane Zamawiającego:  Wojewódzki Szpital Zespolony w Elblągu, ul. Królewiecka 146, 82-300 Elbląg.

- Faktury wystawiane przez Wykonawcę wymagają, przed przesłaniem do Zamawiającego, sprawdzenia i potwierdzenia ich poprawności przez Inżyniera Kontraktu.

- Faktura końcowa płatna będzie przelewem na rachunek Wykonawcy  wskazany w fakturze (faktura ta będzie wskazywać nazwę właściciela rachunku, nazwę banku i numer rachunku) w terminie 30 dni od daty złożenia faktury wraz z odpowiednimi protokołami i oświadczeniami Podwykonawców w siedzibie Zamawiającego.

- Za dzień zapłaty uznaje się datę obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.

§ 11. ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY

- Wykonawca przed podpisaniem Umowy wnosi zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 5% wynagrodzenia umownego brutto określonego w pkt. 3 § 9 niniejszej Umowy tj. ………..w formie: ……………………………….. (zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych i ofertą Wykonawcy Robót).

- Wniesione przez Wykonawcę zabezpieczenie służy pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy.

- W sytuacji, gdy wskutek okoliczności, o których mowa w pkt. 1.4 § 14 niniejszej Umowy, wystąpi konieczność przedłużenia terminu realizacji Umowy w stosunku do terminu określonego w pkt. 1.2 § 3 niniejszej Umowy, Wykonawca przed podpisaniem aneksu, zobowiązany jest do przedłużenia terminu ważności wniesionego zabezpieczenia należytego wykonania Umowy, albo jeśli nie jest to możliwe, do wniesienia nowego zabezpieczenia na okres wynikający z aneksu do Umowy.

- Zabezpieczenie należytego wykonania umowy zostanie zwrócone w sposób określony w art. 151 ustawy Prawo zamówień publicznych tzn., że 70% zabezpieczenia należytego wykonania umowy zostanie zwrócone w terminie 30 dni od daty podpisania protokołu odbioru końcowego, a pozostała część nie później niż w 15 dni po upływie okresu rękojmi za wady.

- Wykonawca w okresie realizacji Umowy oraz w okresie rękojmi może dokonać zamiany wniesionego zabezpieczenia należytego wykonania umowy na jedną lub kilka form dopuszczonych  w art. 148 ust. 1 ustawy Pzp.

§ 12. GWARANCJA I RĘKOJMIA

- Wykonawca udziela …….  - miesięcznej gwarancji na zrealizowany przedmiot umowy, liczonej od dnia podpisania protokołu odbioru końcowego. (opcjonalnie: 48 miesięcy/54 miesięcy/60 miesięcy lub więcej – zgodnie z deklaracją Wykonawcy wskazaną w pkt. D Formularza Oferty)

- Warunki gwarancji określa niniejszy § Umowy oraz OPZ, a w zakresie wyposażenia medycznego dodatkowo – pkt. B i C Specyfikacji Technicznej Wyposażenia Medycznego, która stanowi Załącznik nr 1 do Umowy (odpowiednio Załącznik nr 9.3 do OPZ)  pkt. III. 21  § 2 Umowy, oraz pkt. 7.11 Działu VII OPZ, który stanowi Załącznik nr 9 do SIWZ. Wykonawca przekaże Zamawiającemu przygotowane i podpisane dokumenty gwarancyjne na cały zakres przedmiotu zamówienia, w dniu podpisania przez Strony protokołu odbioru końcowego. Jeśli Wykonawca nie przekaże Zamawiającemu karty gwarancyjnej, Zamawiający może wstrzymać wypłatę wynagrodzenia Wykonawcy do czasu dostarczenia tego dokumentu.

- W okresie gwarancji, Wykonawca zobowiązuje się do udziału w przeglądach gwarancyjnych, które organizowane będą przynajmniej raz w roku kalendarzowym. Z każdego przeglądu gwarancyjnego sporządzony zostanie protokół, zawierający co najmniej datę sporządzenia protokołu, opis wad, jeśli takie zostaną ujawnione oraz termin ich usunięcia. Nieobecność Wykonawcy w przeglądzie gwarancyjnym nie zwalnia go z obowiązku usunięcia wad stwierdzonych i zapisanych w protokole z przeglądu gwarancyjnego.

- Zamawiający zawiadomi Wykonawcę o wszelkich ujawnionych wadach, innych niż stwierdzone podczas przeglądów gwarancyjnych, o których mowa w pkt. 3 niniejszego § Umowy, w terminie 5 dni roboczych od dnia ich ujawnienia. Zawiadomienie dokonane zostanie faxem lub e-mailem lub pisemnie – zgodnie z danymi wskazanym przez Wykonawcę w nagłówku kwarty gwarancyjnej.

- W ramach gwarancji Wykonawca zobowiązany jest do usunięcia wad w ciągu 14 dni od dnia sporządzenia protokołu, o którym mowa w pkt. 3 niniejszego § Umowy, lub doręczenia zawiadomienia, o którym mowa w pkt. 4 niniejszego § Umowy. W sytuacjach wyjątkowych, niezależnych do Wykonawcy, Strony ustalają  dłuższy termin na usunięcie wad. W przypadku wystąpienia wady zagrażającej prawidłowej eksploatacji przedmiotu umowy lub zagrażającej bezpieczeństwu, Wykonawca zobowiązany jest usunąć tę wadę w terminie wskazanym w protokole, o którym mowa w pkt. 3 lub zawiadomieniu, o którym mowa w pkt. 4 niniejszego § Umowy.

- Wykonawca zobowiązany jest do pisemnego poinformowania Zamawiającego, z co najmniej dwudniowym wyprzedzeniem, o planowanym terminie i godzinie przyjazdu w celu realizacji czynności mających na celu usunięcie wad.

- Wykonawca zobowiązany jest powiadomić pisemnie Zamawiającego, oraz Inżyniera Kontraktu o usunięciu wad. Usunięcie wad musi zostać potwierdzone protokolarnie.

- W przypadku usunięcia wad okres gwarancji, w zakresie dokonanej naprawy, biegnie na nowo, licząc od dnia podpisania protokołu w sprawie usunięcia wad.

- Po bezskutecznym dwukrotnym upływie terminu na usunięcie wad, wyznaczonego zgodnie z niniejszą umową, Zamawiający usunie wady we własnym zakresie, a kosztami z tego tytułu obciąży Wykonawcę lub na zasadach ogólnych zleci usunięcie wad osobie trzeciej (innemu Wykonawcy), a kosztami z tego tytułu obciąży Wykonawcę na co Wykonawca wyraża zgodę.

- Wykonawca w przypadku skorzystania przez Zamawiającego z uprawnień, o których mowa w pkt. 9 niniejszego § Umowy, zobowiązany będzie do zwrotu wszystkich  udokumentowanych  w takim przypadku przez Zamawiającego kosztów. Koszty te będą potrącone Wykonawcy z zabezpieczenia należytego wykonania umowy, na co Wykonawca wyraża zgodę. Jeżeli będzie to niemożliwe z jakichkolwiek powodów, to Wykonawca zobowiązuje się ww. koszty zapłacić na wezwanie Zamawiającego w terminie 7 dni od otrzymania pisemnego wezwania.

- Jeżeli Wykonawca nie usunie wad w terminie wyznaczonym zgodnie z niniejszą umową, Zamawiającemu przysługuje, poza innymi uprawnieniami wynikającymi z niniejszej umowy, dodatkowo prawo naliczania kar umownych.

- Jeśli w ramach robót budowlanych wykonanych zgodnie z umową wykonano elementy, urządzenia, instalacje, systemy itp., co do których producent/dostawca żąda odpłatnego, obligatoryjnego serwisowania przez autoryzowane jednostki lub okresowej konserwacji, Wykonawca przed ich wykonaniem informuje pisemnie o tym Zamawiającego. Wykonawca odpowiada za serwisowanie i okresową konserwację ww. elementów i ponosi ich koszty w okresie gwarancji.

- Jeśli na zainstalowane w ramach robót budowlanych wykonanych zgodnie z umową urządzenia, materiały budowlane, instalacje, systemy producent/dostawca udziela gwarancji dłuższej niż okres udzielonej przez Wykonawcę gwarancji, to Wykonawca przekaże Zamawiającemu dokumenty dotyczące tych gwarancji w ostatnim dniu udzielonej przez siebie gwarancji.

- W okresie udzielonej gwarancji i rękojmi Wykonawca zobowiązany jest do:

  - nieodpłatnego, skutecznego usuwania wad ujawnionych po odbiorze końcowym,

  - świadczenia na rzecz Zamawiającego usługi bezpłatnych przeglądów serwisowych i bezpłatnej usługi przeglądów gwarancyjnych oraz konserwacji, warunkujących utrzymanie gwarancji, wraz z bezpłatną naprawą i bezpłatną wymianą elementów wynikających z tych przeglądów - usunięcia wad, przez cały okres trwania gwarancji, licząc od dnia odbioru robót,

  - nieodpłatnego, skutecznego usunięcia wad stwierdzonych podczas przeglądów serwisowych i gwarancyjnych lub zgłoszonych przez Zamawiającego w okresie trwania gwarancji.

- W okresie gwarancji wszelkie naprawy lub wymiany objęte gwarancją dokonywane są w ramach wynagrodzenia określonego w pkt.3. § 9 Umowy, Zamawiający nie ponosi jakichkolwiek kosztów związanych z naprawami lub wymianami.

- Wykonawca jest zobowiązany do terminowego usuwania wad stwierdzonych w trakcie kontroli, odbiorów, a także stwierdzonych w okresie udzielonej gwarancji.

- Wykonawca w związku z udzieloną gwarancją  nie może odmówić usunięcia wad i usterek obiektu bez względu na wysokość kosztów z tym związanych.

- W przypadku stwierdzenia w okresie gwarancji wystąpienia nieusuwalnej wady, Zamawiający będzie uprawniony do potrącenia odpowiedniej kwoty z zabezpieczenia należytego wykonania przedmiotu umowy, w takiej wysokości w jakiej wada zmniejsza wartość przedmiotu umowy.

- W przypadku braku zgody Stron umowy, co do istnienia wad w wykonanych robotach, Zamawiający ma prawo zlecić wykonanie ekspertyzy osobie posiadającej stosowne uprawnienia. W przypadku potwierdzenia zarzutów Zamawiającego w ekspertyzie Wykonawca zapłaci Zamawiającemu koszt ekspertyzy. Koszt ten Zamawiający ma prawo potrącić z należnego Wykonawcy wynagrodzenia lub z zabezpieczenia należytego wykonania umowy, na co Wykonawca wyraża zgodę. Jeżeli będzie to niemożliwe z jakichkolwiek powodów, to Wykonawca zobowiązuje się ww. koszty zapłacić na wezwanie Zamawiającego w terminie 7 dni od dnia otrzymania pisemnego wezwania. Stanowisko wyrażone w ekspertyzie jest wiążące dla Stron.

- Zamawiający może dochodzić roszczeń z tytułu gwarancji także po okresie określonym 
w pkt.1 niniejszego § Umowy, jeżeli należności powstaną w tym okresie, a Beneficjent zgłosi wadę najpóźniej w terminie 7 dni po upływie tego okresu.

- Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego również odpowiedzialność z tytułu rękojmi, na zasadach określonych w Kodeksie cywilnym i niniejszej umowie.

- Zamawiający może, według swego wyboru, wykonywać uprawnienia z tytułu rękojmi za wady niezależnie od uprawnień z tytułu gwarancji. Niezależnie od uprawnień z tytułu rękojmi za wady lub gwarancji jakości Zamawiający może żądać naprawienia na zasadach ogólnych szkody powstałej z powodu istnienia wady, chyba, że szkoda ta jest następstwem okoliczności, za które Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności.

§ 13. KARY UMOWNE

  - Strony postanawiają, że podstawową formą odszkodowań pomiędzy stronami będą kary umowne.

  - Kary umowne naliczane będą w następujących wypadkach i wysokościach:

  - Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną z tytułu wypowiedzenia lub odstąpienia od umowy wskutek okoliczności, za które odpowiada Zamawiającego, w wysokości 10% całkowitego wynagrodzenia umownego brutto.

  - Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wypadku:

- wypowiedzenia lub odstąpienia od umowy w skutek okoliczności, za które odpowiada Wykonawca, w wysokości 10% całkowitego wynagrodzenia brutto,

- za nieterminowe wykonanie całego przedmiotu zamówienia w wysokości 0,05% wynagrodzenia umownego brutto określonego w pkt. 3 § 9 niniejszej Umowy za każdy dzień opóźnienia, w stosunku do terminu realizacji  zamówienia o których mowa w pkt. 1 § 3 niniejszej Umowy.

- za nieterminowe wykonanie dokumentacji projektowej budowlano – wykonawczej określonego w pkt. I § 2 Umowy zamówienia w wysokości 0,2% wynagrodzenia umownego brutto określonego w pkt. 3.1 . § 9 niniejszej Umowy za każdy dzień opóźnienia, w stosunku do terminu realizacji  zamówienia o których mowa w pkt. 2.1. § 3 niniejszej Umowy,

- za brak przedłużenia ważności polisy OC lub brak przedstawienia dowodu jej opłacenia w wysokości 0,2% wartości wynagrodzenia brutto określonego w pkt. 3. § 9 niniejszej Umowy za każdy dzień opóźnienia,

- niezapewnienie - zgodnie z zapisami niniejszej umowy -  pobytu na terenie budowy osoby wymienionej  w pkt. II. 8  § 2 umowy, w wysokości 0,2% wynagrodzenia brutto określonego w pkt. 3.1 § 9 niniejszej Umowy za każdy stwierdzony dzień nieobecności osoby Kierownika budowy

- za przerwanie wykonywania prac na więcej niż 7 dni z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy innych niż siła wyższa (za przerwę w wykonywaniu robót nie jest uznawane nie wykonywanie prac w dni ustawowo wolne od pracy) za każdy dzień przerwy, w wysokości 0,2% wartości wynagrodzenia brutto określonego w pkt. 3 § 9 Umowy

- za opóźnienie w usuwaniu wad/usterek ujawnionych w okresie gwarancji za każdy dzień opóźnienia, licząc od dnia wyznaczonego przez Zamawiającego i/lub Inżyniera Kontraktu na usunięcie wady/usterki do dnia jej usunięcia w wysokości 0,2% wartości wynagrodzenia brutto określonego w pkt. 3 § 9 Umowy;

- za każdy przypadek realizacji przedmiotu umowy niezgodnie z jej zapisami, niezgodnie z załącznikami do niej, w tym dokumentacją projektową, jak również za naruszenie przepisów prawa polskiego i/lub Unii Europejskiej, w szczególności za:

- niedochowanie obowiązku informowania o wszelkich faktach mających znaczenie dla realizacji robót, a zwłaszcza o wszelkich zagrożeniach terminu zakończenia robót w sposób i w czasie umożliwiającym podjęcie adekwatnych działań przez Zamawiającego i Menadżera Projektu,

- nieprzekazanie Zamawiającemu lub Inżynierowi Kontraktu, na każde pisemne żądanie wszelkich dokumentów, wyjaśnień, informacji związanych z realizacją zamówienia w terminie przez niego wskazanym,

- uniemożliwienie Zamawiającemu lub Inżynierowi Kontraktu wykonania prawa zapoznania się z aktualnym stanem realizacji niniejszej umowy,

- nieprzestrzeganie przez Wykonawcę lub podwykonawcę zobowiązania                           do zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez cały okres realizacji przedmiotu umowy osób wykonujących wskazane przez Zamawiającego czynności w zakresie realizacji zamówienia,

- nieprzedłożenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane lub projektu jej zmiany,

- nieprzedłożenie poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy 
o podwykonawstwo lub jej zmiany,

- niezłożenie dowodów zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom

w wysokości 0,05% całkowitego wynagrodzenia brutto określonego w pkt. 3 § 9 niniejszej Umowy Wykonawcy odpowiednio za każdy fakt wystąpienia zdarzenia.

  - Dwukrotne niedochowanie należytej staranności przy wykonywaniu obowiązków przez Wykonawcę, w tym postanowień umowy lub przepisów prawa, jest dla Zamawiającego podstawą do rozwiązania umowy. W przypadku dwukrotnego niedochowania należytej staranności przy wykonywaniu obowiązków przez Wykonawcę, w tym postanowień umowy lub przepisów prawa Zamawiający uprawniony jest do pisemnego wezwania Wykonawcy do usunięcia naruszeń w terminie 7-dniowym od otrzymania wezwania, przy czym upływ terminu uprawnia Zamawiającego do odstąpienia od umowy bez wyznaczania terminu dodatkowego. Prawo odstąpienia Zamawiający wykonuje w terminie 30 dni od upływu 7-dniowego terminu, przy czym termin jest zachowany, jeżeli Zamawiający nada pisemne oświadczenie o odstąpieniu najpóźniej w ostatnim dniu terminu pocztą poleconą lub kurierem.

  - Wypowiedzenie lub odstąpienie od niniejszej umowy nie wyklucza możliwości żądania zapłaty kary umownej.

  - Zamawiający ma prawo potrącić naliczone kary umowne z wynagrodzenia Wykonawcy wynikającego z wystawionej przez niego faktury lub z zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

  - Wskazane w niniejszej umowie kary umowne podlegają sumowaniu.

  - Zamawiający zastrzega sobie prawo do dochodzenia odszkodowania na zasadach ogólnych, o ile wartość poniesionej szkody przekracza wysokość kar umownych, do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody.

  - Wykonawca ponosi odpowiedzialność odszkodowawczą w stosunku 
do Zamawiającego za działania i zaniechania własne oraz osób, z których pomocą zobowiązania będące przedmiotem Umowy wykonuje.

§ 14. ZMIANY POSTANOWIEŃ UMOWNYCH

- Na podstawie art. 144 ust. 1 pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, Zamawiający przewiduje możliwość zmiany zawartej umowy w następujących przypadkach:

  - Wszelkie zmiany nieistotne,

  - Zmiany wszelkich postanowień Umowy wynikających ze zmiany przepisów prawa, które weszły w życie po podpisaniu niniejszej Umowy, a które powodują konieczność zmiany Umowy,

  - Zmiana osób wymienionych w pkt. I. 2  oraz w pkt. II. 9 w § 2  umowy w przypadku:

- śmierci,

- rozwiązania stosunku pracy,

- utraty uprawnień niezbędnych do wykonywania funkcji w ramach niniejszego zamówienia,

- urlopu powyżej 26 dni w roku,

- choroby skutkującej zwolnieniem lekarskim na okres powyżej 30 dni,

- na żądanie Zamawiającego jeżeli uzna, że osoba nie wykonuje swoich obowiązków wynikających z umowy lub wykonuje je w sposób nienależyty

- innych zdarzeń losowych zaistniałych z przyczyn niezależnych od Wykonawcy, skutkujących obiektywną niemożliwością pełnienia funkcji przez daną osobę, wynikających z okoliczności, których mimo zachowania należytej staranności nie można było przewidzieć przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

Zmiana osób będzie możliwa na wniosek Wykonawcy, uzasadniony obiektywnymi okolicznościami, po przedstawieniu i zaakceptowaniu przez Zamawiającego kandydatury innej osoby spełniającej warunki zawarte w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, z zastrzeżeniem że zmiana osób z przyczyny, o której mowa w lit. f, nie wymaga wniosku Wykonawcy. Nowo zgłoszony kierownik budowy musi również posiadać doświadczenie zawodowe nie mniejsze niż wskazane w ofercie dla kierownika budowy. Skierowanie, bez akceptacji Zamawiającego, do realizacji umowy, innych osób niż wymienione w pkt. I.2 i w pkt. III.9 § 2 umowy, stanowi podstawę do naliczenia kar umownych z powodu realizacji przedmiotu umowy niezgodnie z jej zapisami, jak również do odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z winy Wykonawcy.

Wykonawca zobowiązany jest do przedłożenia Zamawiającemu oświadczenia o zaistnieniu którejś z ww. okoliczności w terminie 3 dni roboczych od dnia powzięcia informacji o ich wystąpieniu. Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia Zamawiającemu kandydatury innej osoby w terminie 7 dni roboczych od dnia powzięcia informacji o wystąpieniu którejś z ww. okoliczności. W przypadku braku akceptacji Zamawiającego, Wykonawca zobowiązany jest przedstawić nową osobę w wyżej wskazanym terminie.

  - Zmiana terminu realizacji umowy, o których mowa w pkt. 1 i 2 § 3 umowy, w następujących sytuacjach:

- jeżeli zmiany będą następstwem działania organów sądowych lub administracyjnych, w szczególności dotyczących:

  - przekroczenia określonych przez prawo terminów wydawania przez organy administracji decyzji, zezwoleń itp.,

  - odmowy wydania przez organy administracji wymaganych decyzji, zezwoleń, uzgodnień z przyczyn niezawinionych przez Wykonawcę lub Zamawiającego

- w przypadku konieczności uzyskania wyroku sądowego lub innego orzeczenia sądu lub organu administracyjnego, którego konieczności nie można było przewidzieć przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia publicznego,

- w przypadku konieczności zaspokojenia roszczeń osób trzecich – w tym grup społecznych lub zawodowych - nie artykułowanych lub niemożliwych do jednoznacznego określenia przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia publicznego,

- w przypadku, gdy nastąpi zmiana powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu umowy i termin jej wykonania,

- w przypadku, gdy realizacja przedmiotu umowy zostanie znacznie utrudniona lub uniemożliwiona przez warunki atmosferyczne, lub wykonanie pewnych prac wymaga określonych warunków atmosferycznych,

- w przypadku konieczności wprowadzenia robót i/lub rozwiązań zamiennych na podstawie protokołu konieczności,

- jeżeli zmiana terminu realizacji umowy jest konieczna z powodu działania siły wyższej, tj. niezwykłych i nieprzewidzianych okoliczności niezależnych od strony, która się na nie powołuje i których konsekwencji mimo zachowania należytej staranności nie można było przewidzieć przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

- konieczności zmiany finansowania

- konieczności wykonania dodatkowych badań i ekspertyz,

- realizacji w drodze odrębnej umowy prac powiązanych z przedmiotem niniejszej Umowy, wymuszającej konieczność skoordynowania prac i uwzględnienia wzajemnych powiązań,

- ograniczenia w dostępie do terenu objętego robotami,

- wystąpienia innych okoliczności których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia niniejszej Umowy pomimo zachowania należytej staranności.

Zmiana terminu możliwa będzie o okres odpowiadający opóźnieniu wynikłym z ww. przyczyn, a wystąpienie okoliczności uzasadniającej zmianę terminów musi być potwierdzone w sposób odpowiedni dla okoliczności np. protokołem konieczności podpisanym przez Wykonawcę, Zamawiającego, Inżyniera Wiodącego i właściwego inspektora nadzoru. W uzasadnionych przypadkach dopuszczalna jest zmiana poszczególnych etapów realizacji zamówienia, nie powodująca zmiany ostatecznego terminu realizacji niniejszej Umowy. Zmiany te wymagają wcześniejszego uzgodnienia z Inżynierem Kontraktu oraz pisemnej akceptacji Zamawiającego.

UWAGA - Zmiana terminu wykonania przedmiotu Umowy nie ma wpływu na zmianę wynagrodzenia umownego.

  - Zmiany technologii i sposobu wykonania robót:

- Na wniosek Wykonawcy, w trakcie prowadzenia robót, mogą być dokonywane roboty zamienne w tym zmiany technologii i sposobu wykonania elementów robót i wyposażenia. Dopuszcza się je tylko w przypadkach, gdy proponowane przez Wykonawcę rozwiązanie jest równorzędne lub lepsze funkcjonalnie od tego, jakie przewiduje umowa i załączniki do niej, a jednocześnie nie spowoduje zwiększenia kosztów robót. W tym przypadku Wykonawca przedstawia opis proponowanych zmian i wycenę kosztów (kosztorys różnicowy obrazujący różnice pomiędzy kosztorysem ofertowym a proponowanym rozwiązaniem zamiennym). Wniosek taki wymaga akceptacji przez Inżyniera Kontraktu i zatwierdzenia do realizacji przez Zamawiającego.

- Na wniosek Zamawiającego, w trakcie prowadzenia robót, mogą być dokonywane zmiany technologii i sposobu wykonania elementów robót i wyposażenia, jeżeli z punktu widzenia Zamawiającego zachodzi potrzeba zmiany rozwiązań opisanych w umowie i załącznikach. Dopuszcza się je tylko w przypadkach, gdy proponowane rozwiązanie nie spowoduje zwiększenia kosztów robót. W tym przypadku firma sprawująca nadzór inwestorski sporządza opinię w sprawie ich wykonania, celem akceptacji przez Zamawiającego.

  - Zmiana podwykonawcy lub rezygnacja z udziału podwykonawcy przy realizacji przedmiotu zamówienia.

Zmiana lub rezygnacja z podwykonawcy może nastąpić wyłącznie po przedstawieniu przez Wykonawcę oświadczenia podwykonawcy o jego rezygnacji z udziału w realizacji przedmiotu zamówienia oraz o braku roszczeń wobec Wykonawcy z tytułu realizacji umowy.

Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby Wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 22a ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, w celu wykazania spełnianie warunków udziału w postępowaniu, Zamawiający dopuści zmianę pod warunkiem, że Wykonawca wykaże, że proponowany inny podwykonawca (lub Wykonawca samodzielnie) spełniania warunki w stopniu nie mniejszym niż podwykonawca, na którego zasoby Wykonawca powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia.

Jeżeli powierzenie podwykonawcy wykonania części zamówienia na roboty budowlane lub usługi następuje w trakcie jego realizacji, Wykonawca na żądanie Zamawiającego przedstawi oświadczenie, o którym mowa w art. 25a ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, lub oświadczenia lub dokumenty potwierdzające brak podstaw wykluczenia wobec tego podwykonawcy. Jeżeli Zamawiający stwierdzi, że wobec danego podwykonawcy zachodzą podstawy wykluczenia, Wykonawca obowiązany jest zastąpić tego podwykonawcę lub zrezygnować z powierzenia wykonania części zamówienia podwykonawcy.

  - zmiana kwoty wynagrodzenia w przypadku zmiany:

    - stawki podatku od towarów i usług (VAT), w odniesieniu do niezrealizowanej części zamówienia zmienia się stosownie do ceny brutto wynikającej z nowej stawki począwszy od dnia wejścia w życie przepisów wprowadzających zmianę, w takim wypadku cena brutto zostanie dostosowana do zmienionej stawki VAT, cena netto Umowy pozostaje bez zmian.

    - w przypadku zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki godzinowej, ustalonych na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę. Ewentualna zmiana może nastąpić w odniesieniu do niezrealizowanej części zamówienia, jeżeli zmiana ta będzie miała wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę, co zobowiązany jest on wykazać, także w przypadku obniżenia tych kosztów; zmiana wynagrodzenia Wykonawcy może nastąpić jedynie w przypadku zmiany wynagrodzenia osób zatrudnionych u Wykonawcy w oparciu o umowę o pracę, które bezpośrednio wykonują zamówienie.

    - w przypadku zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne.

Jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę. Zmiany wynagrodzenia Wykonawcy w razie zajścia okoliczności wymienionych powyżej niniejszego punktu Umowy zostaną wprowadzone aneksem do Umowy, przy czym Zamawiającemu przysługuje prawo rozwiązania umowy za 30- dniowym pisemnym wypowiedzeniem, jeżeli w wyniku zmian opisanych w pkt. 1.7 wynagrodzenie Wykonawcy wzrośnie o więcej niż 5% w odniesieniu do niezrealizowanej części zamówienia.

  - ograniczenie zakresu robót objętych umową wraz ze zmniejszeniem wynagrodzenia Wykonawcy

Zamawiający może postanowić o ograniczeniu zakresu prac (robót) objętych umową. Zamawiający poinformuje o tym fakcie Wykonawcę w formie oświadczenia, które po uzgodnieniu wartości wynagrodzenia podlegającego obniżeniu przybierze formę aneksu do umowy. Jeżeli wartość prac niewykonanych nie wynika z dokumentacji kontraktowej, a Strony w terminie 7 dni od daty złożenia przez Zamawiającego oświadczenia o ograniczeniu prac nie osiągną porozumienia odnośnie wartości tych prac, to wartość tych prac wyceni powołany przez Strony biegły, którego wynagrodzenie zostanie przez Strony uzgodnione i pokryte po połowie.

  - Zmiany o których mowa w art. 144 ust. 1 pkt 2-6 z uwzględnieniem art. 144  ust.1a, 1b, 1d, oraz 1e ustawy Prawo zamówień publicznych.

  - Inne zmiany:

- zmiany dotyczące nazwy, siedziby Wykonawcy lub jego formy organizacyjno-prawnej w trakcie trwania umowy, numeru konta bankowego oraz innych danych identyfikacyjnych,

- dopuszczalne są wszelkie zmiany nieistotne rozumiane w ten sposób, że wiedza o ich wprowadzeniu na etapie postępowania o zamówienie nie wpłynęłaby na krąg podmiotów ubiegających się o zamówienie ani na wynik postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

- Zmiany korzystne dla Zamawiającego.

- Procedura wnioskowania o wprowadzenie zmian:

  - Strona zainteresowana wprowadzeniem zmiany do niniejszej Umowy prześle drugiej Stronie projekt tej zmiany (aneks) w terminie co najmniej 14 dni kalendarzowych przed datą upływu terminu zakończenia niniejszej Umowy wraz z wyczerpującym uzasadnieniem;

  - druga Strona udzieli pisemnej odpowiedzi Stronie wnioskującej lub odeśle podpisany aneks do niniejszej Umowy przed upływem terminu wykonania niniejszej Umowy.

§ 15. ODSTĄPIENIE OD UMOWY/ROZWIĄZANIE UMOWY

- Odstąpienie od niniejszej Umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności i zawierać uzasadnienie.

- Zamawiający może odstąpić od niniejszej Umowy w trybie art. 145 ustawy Prawo zamówień publicznych, tj. W razie zaistnienia okoliczności powodującej, że wykonanie niniejszej Umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia niniejszej Umowy, lub dalsze wykonywanie niniejszej Umowy może zagrozić istotnemu interesowi bezpieczeństwa państwa lub bezpieczeństwu publicznemu, Zamawiający może odstąpić od niniejszej Umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach.

- Niezależnie od prawa odstąpienia na zasadach wskazanych w pkt. 2 § 15  niniejszej Umowy, Zamawiający może odstąpić od umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy Robót w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o poniżej wymienionych okolicznościach:

  - Wykonawca Robót nie rozpoczął robót w ciągu 14 dni od podpisania umowy,

  - Wykonawca Robót przerwał realizację robót na okres dłuższy niż 7 dni bez zgody Zamawiającego

  - Opóźnienie w stosunku do zatwierdzonego Harmonogramu rzeczowo - finansowego jest większe niż 21 dni  z winy Wykonawcy .

  - Wykonawca nie wykonuje robót zgodnie z niniejszą Umową lub nienależycie wykonuje swoje zobowiązania umowne.

  - Wykonawca zlecił część robót podwykonawcy bez wymaganej zgody Zamawiającego i/lub Inżyniera Kontraktu.

  - W wyniku wszczętego postępowania egzekucyjnego nastąpiło zajęcie całego lub znacznej części majątku Wykonawcy.

  - Wykonawca nie przedłużył ważności wygasającego zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

  - Otwarte zostało postępowanie likwidacyjne Wykonawcy lub zostanie ogłoszona upadłość Wykonawcy.

- Zamawiający może odstąpić od niniejszej Umowy lub jej części w okolicznościach opisanych w pkt. 3 niniejszego paragrafu Umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach, przy czym termin jest zachowany, jeżeli Zamawiający nada pisemne oświadczenie o odstąpieniu najpóźniej w ostatnim dniu terminu pocztą poleconą lub kurierem.

- W przypadku odstąpienia od niniejszej Umowy przez Zamawiającego Wykonawcy przysługuje wyłącznie wynagrodzenie za etapy robót całkowicie zakończone do dnia odstąpienia.

- W przypadku odstąpienia od niniejszej Umowy przez Zamawiającego, Wykonawca:

  - wstrzymuje realizację robót.

  - w terminie 7 dni, przy udziale Inżyniera Kontraktu i/lub Zamawiającego, sporządza szczegółowy protokół inwentaryzacji robót w toku wg stanu na dzień odstąpienia.

  - na własny koszt zabezpiecza przerwane roboty w zakresie niezbędnym dla zachowania warunków bezpieczeństwa.

  - zgłasza Inżynierowi Kontraktu i /lub Zamawiającemu do odbioru roboty przerwane oraz roboty zabezpieczające.

  - Koszty dodatkowe poniesione na zabezpieczenie Terenu budowy oraz wszelkie inne uzasadnione koszty związane z odstąpieniem od niniejszej Umowy ponosi Wykonawca Robót.

- Zamawiającemu przysługuje prawo rozwiązania umowy za 3-miesięcznym wypowiedzeniem ze skutkiem na koniec miesiąca kalendarzowego, (przy czym Umowa nie rozwiąże się do momentu podpisania Umowy z nowym Wykonawcą), jeżeli:

  - Wykonawca nienależycie wykonuje obowiązki wynikające z niniejszej Umowy, mimo dwukrotnych wezwań na piśmie,

  - Opóźnienie w realizacji inwestycji wynosi ponad 30 dni i nastąpiło z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.

- Zamawiający może rozwiązać umowę, jeżeli zachodzi, co najmniej jedna 
z następujących okoliczności:

  - zmiana niniejszej Umowy została dokonana z naruszeniem art. 144 ust. 1-1b, 1d i 1e ustawy Prawo zamówień publicznych;

  - Wykonawca Robót w chwili zawarcia niniejszej Umowy podlegał wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych;

  - Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej stwierdził, w ramach procedury przewidzianej w art. 258 Traktatu o Funkcjonowaniu Unii Europejskiej, że państwo polskie uchybiło zobowiązaniom, które ciążą na nim na mocy Traktatów, dyrektywy 2014/24/UE i dyrektywy 2014/25/UE, z uwagi na to, że Zamawiający udzielił zamówienia z naruszeniem przepisów prawa Unii Europejskiej.

§ 16. FORMA OŚWIADCZEŃ STRON UMOWY

  - Jakiekolwiek oświadczenia wynikające z realizacji niniejszej Umowy będą dokonywane 
w formie dokumentowej, chyba ze niniejsza Umowa przewiduje formę pisemną i będą uważane za właściwie wykonane, jeżeli zostanie którejkolwiek ze Stron:

  - doręczone osobiście pod adresem oznaczonym jako siedziba Strony,

  - doręczone pocztą lub pocztą kurierską pod adresem oznaczonym jako siedziba Strony,

  - doręczone pocztą elektroniczną do siedziby Strony.

- Za skuteczne doręczenie oświadczenia zostanie uznane również przekazanie drugiej Stronie pisma lub informacji w formie pisemnej osobiście bądź też pocztą elektroniczną wyznaczonemu do koordynacji przedmiotu niniejszej Umowy przedstawicielowi Wykonawcy Robót lub Zamawiającego.

- Strony zobowiązują się do natychmiastowego potwierdzenia otrzymanych wiadomości.

§ 17. RYZYKO

  - Wykonawca ponosi odpowiedzialność za wszelkie ryzyko związane ze szkodą lub utratą dóbr fizycznych i uszkodzeniem ciała lub ze śmiercią podczas i w konsekwencji wykonywania umowy, z wyjątkiem ryzyka nadzwyczajnego określonego jako ryzyko Zamawiającego.

  - Zamawiający ponosi odpowiedzialność za wszelkie ryzyko nadzwyczajne, które bezpośrednio wpływa na wykonywanie robót w kraju Zamawiającego, a obejmujące ryzyko wojny, działań zaczepnych, inwazji, działań nieprzyjacielskich, buntu, rewolucji, powstania, działań władzy wojskowej lub uzurpatorskiej, wojny domowej, rozruchów, zamieszek wewnętrznych lub niepokojów (jeśli nie dotyczą wyłącznie pracowników Wykonawcy) oraz skażeń jakimikolwiek paliwami lub odpadami nuklearnymi lub toksycznymi radioaktywnymi substancjami wybuchowymi.

§ 18. CESJE

  - Wierzytelności wynikające z niniejszej Umowy mogą być przeniesione przez Wykonawcę Robót na osobę trzecią w trybie przewidzianym w art. 54 ust. 5 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej.

  - Wykonawca oświadcza, że nie przyjmie poręczenia od jakiegokolwiek podmiotu dotyczącego wierzytelności wynikającej z niniejszej Umowy, ani nie dokona przekazu wierzytelności z niniejszej Umowy.

§ 19. SPORY

- W razie powstania sporu na tle wykonania niniejszej Umowy, Strony kontraktu zobowiązują się przede wszystkim do wyczerpania drogi postępowania reklamacyjnego 
i będą dążyć do ugodowego rozstrzygnięcia sporu, przy czym Strony uprawnione są 
do sądowego dochodzenia roszczeń, jeżeli postępowanie ugodowe nie przyniosło rezultatu w okresie 30 dni od jego rozpoczęcia.

- W przypadku niemożności ugodowego rozstrzygnięcia sporu sądem właściwym 
do rozpoznania sporów wynikłych na tle realizacji niniejszej Umowy będzie Sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.

§ 20. ODNIESIENIE PRAWNE

W sprawach nie uregulowanych niniejszą Umową będą miały zastosowanie w szczególności przepisy:

- Kodeksu Cywilnego

- Ustawy Prawo Budowlane

- Ustawy Prawo zamówień publicznych

oraz inne unormowania zawarte w aktach prawnych, których merytorycznie dotyczy przedmiot zamówienia.

§ 21. ZAŁĄCZNIKI DO UMOWY

            - Integralną częścią Umowy są:

1.1. ZAŁĄCZNIK NR 1: Specyfikacja techniczna wyposażenia

medycznego

1.2 ZAŁĄCZNIK NR 2: Wzór oświadczenia Podwykonawcy

1.3. ZAŁĄCZNIK NR 3: Formularz ofertowy

§ 22. EGZEMPLARZE UMOWY

Niniejszą Umowę sporządzono w 2. jednobrzmiących egzemplarzach - z czego 1 egzemplarz dla Zamawiającego i 1 egzemplarz dla Wykonawcy.

WYKONAWCA					             ZAMAWIAJĄCY

......................................                                                  ......................................

ZAŁĄCZNIK NR 1 DO UMOWY – SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYPOSAŻENIA MEDYCZNEGO

ZAŁĄCZNIK NR 2 DO UMOWY – WZÓR OŚWIADCZENIA PODWYKONAWCY

Dotyczy: Umowy nr ….z dnia …. dla realizacji zadania inwestycyjnego pn.: polegające na sprzedaży, dostawie i wymianie aparatu mammograficznego z remontem i dostosowaniem pomieszczeń pracowni mammograficznej zakładu radiologii dla potrzeb pacjentek ginekologicznych Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Elblągu w ramach Projektu pn.: „Modernizacja Traktu Porodowego i Oddziału Ginekologiczno – Położniczego Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Elblągu wraz z doposażeniem”.

- Podwykonawca (nazwa i adres Podwykonawcy):……………………………………………

- Wykonawca (nazwa i adres Wykonawcy): …………………………………………………

Ja, (imię i nazwisko) …………………………………………………………………………

będąc pełnomocnym przedstawicielem PODWYKONAWCY oświadczam, że:

- Otrzymałem (nie otrzymałem) od Wykonawcy należne wynagrodzenie w kwocie brutto ………………………..zł – zgodnie z fakturą nr …………….. z dnia ……………. z tytułu realizacji umowy nr ………….  z dnia ………… o wykonanie ………………..pod nazwą …………………… za wykonanie zakresu robót w miesiącu……………. (opisać): ……………………………………...

- Na dzień złożenia niniejszego oświadczenia zobowiązania z tytułu realizacji przedmiotowej umowy wynoszą (łącznie) ………………………., w tym:

  - faktura nr ……………z dnia ……………. na kwotę brutto ……………….zł – termin płatności………………..

  - (….)

- Zobowiązania wymagalne na dzień złożenia niniejszego oświadczenia z tytułu realizacji przedmiotowej umowy wynoszą (brutto):

  - ………………..zł – zgodnie z fakturą nr …………….. z dnia …………………

  - (….)

- Jednocześnie oświadczamy, iż nie zawarliśmy żadnych umów podwykonawczych o wykonanie robót budowlanych dla celów realizacji przedmiotowej inwestycji, wykonywanych w oparciu o umowę nr……. z dnia……..

Nie składam zastrzeżeń do otrzymanych płatności wykazanych w pkt. 1 niniejszego oświadczenia i nie będą wnosić żadnych roszczeń z tytułu realizacji tej części zamówienia.

- Oświadczam, że niniejsze oświadczenie nie jest składane pod żadną presją.

Brak rzetelnych danych w w/w oświadczeniu zwalnia Inwestora, tj. Wojewódzki Szpital Zespolony w Elblągu z jakiejkolwiek odpowiedzialności finansowej z tytułu realizacji tej części zamówienia, której dotyczą informacje przedstawione w treści niniejszego dokumentu.

Załącznikiem jest dokument potwierdzający umocowanie osób do złożenia niniejszego oświadczenia - dokument rejestrowy podwykonawcy plus Pełnomocnictwo, jeśli dotyczy, chyba że umocowanie  wynika z treści zaakceptowanej przez Zamawiającego  umowy.

Elbląg, dnia ….					……………………………

Podpis pełnomocnego przedstawiciela

Podwykonawcy

Uwaga:

Zgodnie z art. 146 c ust. 3 „Bezpośrednia zapłata obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie, bez odsetek należnych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

Potwierdzamy wartości podane powyżej

( podpis Wykonawcy ).

ZAŁĄCZNIK NR 3 DO UMOWY – FORMULARZ OFERTOWY