Opis Przedmiotu Zamówienia

- Przedmiot zamówienia

- Przedmiotem zamówienia są Działania zwiększające poziom cyberbezpieczeństwa szpitala – przeprowadzenie końcowego audytu – tj. wykonanie usługi polegającej na przeprowadzeniu audytu końcowego w obszarze cyberbezpieczeństwa w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym  Elblągu, w związku z realizacją przedsięwzięcia pt. „Rozwój nowoczesnych technologii ICT 
w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Elblągu”, realizowanego w ramach Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności, Nr przedsięwzięcia KPOD.07.03-IP.10-0076/25, 
w zakresie stanowiącym warunek rozliczenia działania pn. „Działania zwiększające poziom cyberbezpieczeństwa szpitala”.

- Audyt stanowiący przedmiot zamówienia ma na celu potwierdzenie poziomu zabezpieczenia środowiska teleinformatycznego Zamawiającego, będącego Operatorem Usług Kluczowych w rozumieniu Ustawy o Krajowym Systemie Cyberbezpieczeństwa, ze szczególnym uwzględnieniem obszarów związanych z przetwarzaniem elektronicznej dokumentacji medycznej oraz danych osobowych wrażliwych.

- Audyt obejmuje również ocenę zgodności z wymaganiami wynikającymi z Ustawy 
o Krajowym Systemie Cyberbezpieczeństwa, w zakresie adekwatnym do statusu Zamawiającego oraz powinien uwzględniać obowiązki operatora usług kluczowych, 
w szczególności w zakresie:

- zarządzania ryzykiem;

- stosowania odpowiednich i proporcjonalnych środków technicznych i organizacyjnych,

- zarzadzanie incydentami,

- zapewnia ciągłości działania usług kluczowych.

- Wynik audytu powinien umożliwiać Zamawiającemu potwierdzenie zabezpieczenia przetwarzania elektronicznej dokumentacji medycznej oraz ocenę wzrostu poziomu cyberbezpieczeństwa w stosunku do Ankiety weryfikacji dojrzałości pod kątem cyberbezpieczeństwa, dla potrzeb wykazania osiągnięcia wskaźnika D21G.R2.

- Cel realizacji zamówienia

Celem realizacji zamówienia jest:

- przeprowadzenie audytu bezpieczeństwa w zakresie wymaganym dokumentacją przedsięwzięcia;

- weryfikacja wdrożenia i funkcjonowania środków organizacyjnych oraz technicznych;

- potwierdzenie zapewnienia bezpieczeństwa przetwarzania elektronicznej dokumentacji medycznej oraz ocena wzrostu poziomu cyberbezpieczeństwa względem stanu bazowego wynikającego z Ankiety weryfikacji dojrzałości pod kątem cyberbezpieczeństwa;

- ocena adekwatności zastosowanych środków technicznych i organizacyjnych względem zidentyfikowanego ryzyka,

- weryfikacja spełnienia obowiązków operatora usługi kluczowej wynikających z przepisów 
o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa.

- Zakres przedmiotu zamówienia

- Audyt musi obejmować co najmniej obszary, w których przetwarzane są dane osobowe wrażliwe, w tym w szczególności:

  - kluczowe systemy informacji medycznej,

  - systemy służące do przetwarzania elektronicznej dokumentacji medycznej,

  - infrastrukturę urządzeń medycznych, w tym aparaturę medyczną wraz 
z systemami ją obsługującymi,

  - niezbędną infrastrukturę teleinformatyczną Zamawiającego.

- Audyt musi obejmować co najmniej bezpieczeństwo następujących elementów:

- kanałów komunikacji, w tym w szczególności poczty elektronicznej,

- sieciowych urządzeń brzegowych wraz z zasadami segmentacji oraz przepływów sieciowych,

- kontrolerów domeny,

- platformy wirtualizacyjnej,

- systemu zarządzania kopiami zapasowymi,

- poprawności konfiguracji stacji roboczych oraz serwerów,

- sposobów uwierzytelniania się użytkowników.

- W ramach realizacji zamówienia Wykonawca zobowiązany jest przeprowadzić ocenę co najmniej w następujących obszarach:

  - system kopii zapasowych,

  - zapory sieciowe,

  - ochrona poczty e-mail,

  - segmentacja sieci,

  - ochrona stacji roboczych oraz serwerów, w tym rozwiązań klasy EDR,

  - zarządzanie podatnościami,

  - system zarządzania bezpieczeństwem informacji,

  - szkolenia z zakresu podnoszenia świadomości w obszarze cyberbezpieczeństwa,

  - usługi zarządzane bezpieczeństwa,

  - uwierzytelnienie i autoryzacja do systemów.

- Audyt musi obejmować również następujące obszary systemowe, wynikające 
z obowiązków operatora usługi kluczowej:

- zarządzanie ryzykiem, w tym stosowną metodykę, identyfikację ryzyk, ocenę ich wpływu oraz aktualności rejestru ryzyk,

- zarządzanie incydentami bezpieczeństwa, w tym ich identyfikację, obsługę rejestrowanie oraz raportowanie do właściwych zespołów CSIRT,

- zapewnienie ciągłości działania usług kluczowych, w tym dostępności systemów niezbędnych do realizacji świadczeń zdrowotnych, plany ciągłości działania, plany odtwarzania po awarii oraz testy tych planów,

- bezpieczeństwo dostawców oraz usług zewnętrznych (outsourcing IT, usługi chmurowe, MSSP).

- Audyt powinien zostać przeprowadzony z uwzględnieniem wymagań oraz kryteriów akceptacji określonych w dokumentacji projektowej.

- Minimalny zakres czynności Wykonawcy

W ramach realizacji przedmiotu zamówienia Wykonawca zobowiązany będzie w szczególności do:

- analizy dokumentacji organizacyjnej, formalnej i technicznej dotyczącej bezpieczeństwa informacji i cyberbezpieczeństwa u Zamawiającego;

- analizy dokumentacji powdrożeniowej rozwiązań wdrożonych w ramach przedsięwzięcia;

- analizy wyników Ankiety weryfikacji dojrzałości pod kątem cyberbezpieczeństwa;

- identyfikacji systemów, zasobów i obszarów objętych audytem;

- przeprowadzenia wywiadów z przedstawicielami Zamawiającego;

- weryfikacji konfiguracji technicznej systemów, urządzeń i zabezpieczeń objętych zakresem audytu;

- oceny zgodności stanu faktycznego z dokumentacją, deklarowanym zakresem wdrożenia oraz wymaganiami projektu;

- oceny spełnienia kryteriów obligatoryjnych i pozostałych wymagań wynikających 
z dokumentacji przedsięwzięcia;

- oceny skuteczności wdrożonych zabezpieczeń;

- sporządzenia raportu końcowego z audytu wraz z wymaganymi załącznikami, wnioskami 
i rekomendacjami.

- Wymagania wobec zespołu audytującego

- Audyt musi zostać przeprowadzony przez:

  - co najmniej dwóch audytorów posiadających certyfikaty określone w Rozporządzeniu Ministra Cyfryzacji z dnia 12 października 2018 r. w sprawie wykazu certyfikatów uprawniających do przeprowadzenia audytu,

  - lub co najmniej dwóch audytorów posiadających co najmniej trzyletnią praktykę w zakresie audytu bezpieczeństwa systemów informacyjnych,

lub

  - jednostkę oceniającą zgodność akredytowaną zgodnie z przepisami ustawy z dnia 13 kwietnia 2016 r. o systemach oceny zgodności i nadzoru rynku, w zakresie właściwym do podejmowanych ocen bezpieczeństwa systemów informacyjnych.

- Na potwierdzenie spełnienia wymagań, o których mowa w ust. 1, Zamawiający wymaga przedłożenia wykazu osób skierowanych do realizacji zamówienia wraz 
z informacją o ich kwalifikacjach, doświadczeniu oraz podstawie do dysponowania tymi osobami.

- Wykonawca zobowiązany jest zapewnić bezstronne, rzetelne i obiektywne przeprowadzenie audytu.

- Osoby wykonujące czynności w ramach zamówienia zobowiązane są do zachowania poufności wszelkich informacji uzyskanych w związku z realizacją zamówienia.

- Sposób realizacji zamówienia

- Audyt powinien zostać przeprowadzony z zastosowaniem metod adekwatnych do zakresu przedmiotu zamówienia, w szczególności poprzez:

- analizę dokumentacji,

- wywiady z personelem,

- oględziny środowiska teleinformatycznego,

- przegląd konfiguracji i zabezpieczeń,

- analizę dowodów wdrożenia, raportów, protokołów oraz wyników testów,

- inne czynności weryfikacyjne niezbędne do dokonania rzetelnej oceny.

- Audyt powinien uwzględniać uznane standardy i dobre praktyki w zakresie bezpieczeństwa informacji, w szczególności ISO/IEC 27001 lub równoważne,

- Czynności audytowe nie mogą powodować nieuzgodnionego zakłócenia pracy Zamawiającego.

- Wszelkie działania mogące oddziaływać na środowisko produkcyjne wymagają uprzedniego uzgodnienia z Zamawiającym.

- Wymagane rezultaty realizacji zamówienia

- W wyniku realizacji zamówienia Zamawiający musi otrzymać dokumentację z audytu sporządzoną w sposób umożliwiający rozliczenie przedsięwzięcia oraz wykazanie osiągnięcia wskaźnika D21G.R2.

- W ramach realizacji zamówienia Wykonawca przekaże Zamawiającemu co najmniej:

- raport końcowy z audytu,

- macierz zgodności,

- zestawienie materiału dowodowego,

- wnioski końcowe z audytu,

- Raport końcowy z audytu powinien zawierać w szczególności:

- opis celu, zakresu i przebiegu audytu;

- opis zastosowanej metodyki;

- wykaz obszarów, systemów, urządzeń i elementów infrastruktury objętych audytem;

- wyniki audytu dla poszczególnych obszarów objętych oceną;

- opis stwierdzonych niezgodności, braków i ryzyk;

- rekomendacje działań korygujących, naprawczych lub doskonalących;

- podsumowanie końcowe zawierające ocenę, czy wyniki audytu potwierdzają zabezpieczenie przetwarzania elektronicznej dokumentacji medycznej, w tym zapewnienie jej poufności, integralności, dostępności oraz rozliczalności operacji na danych;

- ocenę spełnienia obowiązków operatora usługi kluczowej wynikających 
z przepisów o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa.

- Macierz zgodności powinna zawierać co najmniej:

- zestawienie obszarów objętych audytem;

- odniesienie do zakresu audytu wskazanego we wniosku o dofinansowanie;

- odniesienie do Ankiety weryfikacji dojrzałości pod kątem cyberbezpieczeństwa;

- odniesienie do obowiązków operatora usługi kluczowej wynikających z Ustawy 
o krajowym systemie Cyberbezpieczeństwa,

- odniesienie do właściwych kryteriów akceptacji;

- wynik weryfikacji;

- wskazanie materiału dowodowego stanowiącego podstawę oceny

- ocenę poziomu spełnienia wymagań (np. spełnione/częściowo spełnione/niespełnione).

- Wymagania dotyczące raportu końcowego

- Raport końcowy powinien zostać sporządzony w języku polskim.

- Raport końcowy powinien zostać przekazany w wersji elektronicznej w formacie PDF.

- Raport końcowy musi w sposób jednoznaczny wskazywać zakres przeprowadzonego audytu, odnosić się do wszystkich obszarów wymaganych zakresem projektu oraz zawierać ocenę wzrostu poziomu cyberbezpieczeństwa względem Ankiety weryfikacji dojrzałości pod kątem cyberbezpieczeństwa.

- Raport końcowy musi stanowić dokument umożliwiający Zamawiającemu wykazanie osiągnięcia wskaźnika D21G.R2.

- Wymóg zgodności z kryteriami akceptacji

- Audyt stanowiący przedmiot zamówienia musi zostać wykonany zgodnie z kryteriami akceptacji do oceny przy audycie końcowym w obszarze cyberbezpieczeństwa, określonymi w dokumentacji projektowej, tj. w Załączniku nr 4 – Zakres realizacji przedsięwzięcia do wyboru przedsięwzięcia.

- Wykonawca zobowiązany jest do sporządzenia raportu końcowego w sposób umożliwiający ocenę spełnienia ww. kryteriów, z podaniem dla każdego obszaru objętego audytem:

- zakresu przeprowadzonej weryfikacji,

- zastosowanych metod oceny,

- materiału dowodowego,

- ustaleń audytowych,

- wyniku oceny,

- wniosków końcowych.

- Kryteria odbioru przedmiotu zamówienia

- Za należyte wykonanie zamówienia uznaje się wykonanie audytu w sposób zgodny z opisem przedmiotu zamówienia oraz przekazanie kompletnej dokumentacji audytowej o której mowa w Ust. 7,

- W szczególności warunkiem odbioru jest stwierdzenie, że:

- audyt został przeprowadzony w zakresie zgodnym z dokumentacją projektową, zakresem wskazanym we wniosku o dofinansowanie oraz postanowieniami OPZ;

- audytem objęto wszystkie obszary i elementy infrastruktury wymagane zgodnie z Ust. 3 OPZ;

- raport końcowy został sporządzony zgodnie z wymaganiami określonymi w Ust. 8 i 9 OPZ;

- raport końcowy zawiera jednoznaczne wnioski co do stanu zabezpieczenia przetwarzania elektronicznej dokumentacji medycznej oraz oceny wzrostu poziomu cyberbezpieczeństwa względem Ankiety;

- przekazana dokumentacja może stanowić podstawę do rozliczenia przedsięwzięcia 
w części dotyczącej audytu końcowego w obszarze cyberbezpieczeństwa oraz do wykazania osiągnięcia wskaźnika D21G.R2.

- Termin realizacji zamówienia

Zamówienie należy wykonać od podpisania umowy nie później niż do dnia 2026.05.22

- Obowiązki Zamawiającego

Zamawiający zapewni Wykonawcy, w zakresie niezbędnym do należytego wykonania przedmiotu zamówienia:

- dostęp do dokumentacji związanej z zakresem audytu;

- możliwość przeprowadzenia wywiadów z personelem wskazanym przez Zamawiającego;

- dostęp do informacji, konfiguracji, raportów, protokołów i innych materiałów niezbędnych do realizacji audytu;

- wyznaczenie osoby lub osób do bieżącej współpracy z Wykonawcą.

13. Postanowienia końcowe

- Wykonawca ponosi odpowiedzialność za rzetelność, kompletność i zgodność sporządzonej dokumentacji z wymaganiami określonymi w niniejszym opisie przedmiotu zamówienia oraz dokumentacji projektowej.

Składając ofertę potwierdzam spełnienie wszystkich w/w wymogów.

data i podpis Wykonawcy lub upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy